# Tiket - Komite Klaim

Migrasi Pega ke Go + React - Nusantara Re

# Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

# Tiket - Komite Klaim

Dokumen ini memuat badan tiket lengkap, disusun per modul lalu per nomor. Disusun 25 September 2026 dari berkas tiket proyek migrasi Nusantara Re.

## Matriks status

| Modul | Tiket | Siap | Tertahan | needs-info | wontfix | Lain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komite Claim Fac In | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Komite Claim Life | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komite Claim Prop | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Komite Claim Non Prop | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jumlah | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 |

# Komite Claim Fac In

Jumlah tiket: 13

## Komite Claim Fac In - 01 - Pengeluaran pengaju  -  jenjang pertama saja

Status: ready-for-agent Blocked by: 00 Menutup: AC 9  .  10  .  11  .  12  .  13 (5 AC)  -  US 13

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Seorang penilai dapat menyetujui klaim yang ia ajukan sendiri, sebab tidak ada yang memeriksanya.

Sesudah tiket ini, Bila pemegang jenjang pertama adalah pengaju, ia dikeluarkan dari susunan jenjang kasus itu, dan jumlah jenjang berkurang satu.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Pengeluaran pengaju | rule penyiapan wewenang penyetujuan mengeluarkan anggota indeks 1 bila ia akun yang sedang membuka kasus, lalu menghitung ulang jumlah jenjang |
| [!] Lingkupnya | [!] indeks ditanam `1` - hanya anggota pertama yang diperiksa |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K9  -  [~]  DITIRU APA ADANYA  -  [!]  BERBEDA dari rekomendasi asisten, yang mengusulkan berlaku untuk semua jenjang. [!]  Disengaja

#### Yang harus diuji

[ ] Pengaju di jenjang pertama =>  dikeluarkan, jumlah jenjang berkurang satu

[ ] Jenjang berikutnya naik menjadi jenjang pertama

[ ] [AWAS]  Pengaju di jenjang KEDUA ke bawah TETAP di daftar, dan TETAP dapat menyetujui klaim yang ia ajukan sendiri  -  []  lubang yang dibawa masuk dengan sadar, bukan kelalaian*

[ ] Susunan jenjang kosong sesudah pengeluaran =>  kasus tidak dibentuk, pengajuan dikembalikan berikut alasannya

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 6 | Isi daftar jabatan | [~] menahan penentuan siapa pemegang jenjang pertama |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite, pada pembentukan kasus. [PENTING]  UJI DUA ARAH  -  dan arah kedua ADALAH inti tiket ini: (a) pengaju di jenjang pertama =>  []  dikeluarkan, jumlah jenjang berkurang. (b) pengaju di jenjang kedua =>  [!]  TETAP DI DAFTAR, dan dapat menyetujui. [~]  Arah (b) bukan uji fungsi  -  ia MENGUNCI keputusan K9* supaya pengembang berikutnya tidak membacanya sebagai bug lalu 'memperbaikinya' diam-diam.

Pengaju satu-satunya anggota =>  []  kasus tidak dibentuk*, pengajuan dikembalikan.

## Komite Claim Fac In - 02 - Tangga berjalan  -  giliran, maju, selesai, tutup seketika

Status: ready-for-agent Blocked by: 00  .  01 Menutup: AC 14  .  15  .  16  .  17  .  18  .  19  .  20  .  21  .  22 (9 AC)  -  US 14-18

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Tangga persetujuan belum berjalan: tidak ada yang menentukan siapa menerima giliran, kapan tangga maju, dan kapan ia berhenti.

Sesudah tiket ini, Giliran berpindah ke pemegang jenjang terendah yang belum memutuskan. []  Komite selesai ketika seluruh jenjang menyetujui, dan tertutup seketika* ketika satu menolak.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Penugasan berputar | router menelusuri susunan jenjang; anggota pertama yang belum memutuskan menerima giliran, lalu aktivitas keluar seketika |
| [~] Pemutus lama | [!] di Pega tangga berhenti karena router tidak menghasilkan penerima - [~] perilaku diam yang tidak dapat diuji |
| Eskalasi | kasus dapat dinaikkan satu jenjang bila pemegang giliran berhalangan; [!] turun jenjang dilarang |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K1  -  []  Komite berakhir bila SELURUH jenjang menyetujui; satu menolak =>  tutup seketika. []  Pemutusnya keadaan tiap jenjang, [!]  bukan pencacah

#### Yang harus diuji

[ ] Giliran diberikan ke pemegang jenjang terendah yang belum memutuskan

[ ] []  Seluruh jenjang menyetujui =>  kasus selesai*

[ ] []  Satu jenjang menolak =>  kasus tertutup seketika; [!]  jenjang berikutnya tidak* menerima giliran

[ ] [!]  Sebuah jenjang hanya dapat memutuskan sekali; percobaan kedua ditolak

[ ] Eskalasi naik satu jenjang tersedia; [!]  turun jenjang ditolak

[ ] Eskalasi terekam: siapa memindahkan, kapan, dari jenjang mana ke mana

[ ] Jenjang yang dilewati eskalasi tercatat tanpa keputusan  -  [!]  bukan sebagai menyetujui

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 6 | Isi susunan jenjang | [~] menahan jumlah tingkat yang diuji |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  masukkan susunan jenjang, jalankan urutan keputusan. [!]  Uji PERILAKU, bukan pencacah. []  Pencacah boleh ada sebagai tampilan; ia bukan kebenaran*.

Tiga jenjang, semua setuju =>  []  selesai sesudah yang ketiga*.

Tiga jenjang, yang kedua menolak =>  []  tutup seketika; jenjang ketiga tidak* menerima giliran.

Keluarkan pengaju lebih dulu =>  []  tangga tetap benar walau jumlah jenjang berubah di awal*.

## Komite Claim Fac In - 03 - Wewenang komite  -  ditegakkan di lapisan layanan

Status: ready-for-agent Blocked by: 00  .  claim-facin\issues\08 (wewenang klaim) Menutup: AC 23  .  24  .  25  .  26  .  27  .  28  .  29 (7 AC)  -  US 19-21

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini [!]  [terverifikasi] Hanya satu pemeriksaan pemilik giliran ada di korpus, dan ia menempel pada tombol Submit di layar. [~]  Di modul saudaranya tidak ada sama sekali. [!]  Siapa pun yang dapat memanggil lapisan layanan dapat menyimpan keputusan untuk jenjang mana pun.

Sesudah tiket ini, []  Hanya akun beku pada jenjang berjalan yang dapat menyimpan keputusan, dan penolakannya terjadi di lapisan layanan*  -  [!]  bukan di layar.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Pemeriksaan pemilik giliran | satu-satunya di korpus; menempel pada tombol Submit |
| [~] Penukaran identitas | [!] dua akun ditukar menjadi akun ketiga SEBELUM pemeriksaan - [] tidak dibawa* |
| Modul saudara | [!] nol pemeriksaan - tidak di aktivitas, tidak di layar |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K10  -  []  ADR-U-0014 BERDIRI  -  penegakan pemilik giliran tetap di lapisan layanan*

K3  .  K12  -  []  Pembandingan memakai identitas akun*, [!]  bukan alias

#### Yang harus diuji

[ ] Hanya akun beku pada jenjang berjalan dapat menyimpan keputusan

[ ] Percobaan oleh akun lain ditolak dengan galat  -  [!]  bukan diabaikan diam-diam

[ ] Percobaan yang ditolak terekam di jejak audit

[ ] [!]  Penukaran akun menjadi akun ketiga tidak dibawa

[ ] []  Layar boleh menyembunyikan tindakan tak berwenang  -  [!]  itu bukan penegakan*

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 6 | [AWAS] Isi daftar jabatan dan susunan jenjang BELUM ADA - korpus tidak memuat satu pun rule otorisasi; 13 medan privilese seluruhnya kosong | [AWAS] MENAHAN PEMBANGUNAN tiket ini. [] Tiketnya tetap ditulis dan jahitannya disebut; [!] ia tidak dapat selesai* sebelum work owner memberikan daftarnya |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  []  uji lewat sini, bukan lewat layar*.

Panggil sebagai bukan pemegang giliran =>  [!]  ditolak.

Sembunyikan tombolnya di layar, lalu panggil layanan langsung =>  [!]  tetap ditolak.

Periksa jejak audit =>  []  percobaan yang ditolak tercatat*.

Panggil sebagai akun yang dulu 'menyamar' =>  [!]  ditolak  -  [*]  penukaran tidak dibawa.

## Komite Claim Fac In - 04 - Layar komite  -  92 medan, dua kotak centang terkunci

Status: ready-for-agent Blocked by: 00  .  02 Menutup: AC 30  .  31  .  32  .  33  .  34  .  35 (6 AC)  -  US 6-11

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Anggota komite belum punya layar untuk menilai penyesuaian, dan aturan siapa boleh menyunting apa belum ditetapkan.

Sesudah tiket ini, Anggota komite melihat rekapitulasi penyesuaian dalam mata uang asli dan dalam rupiah, dapat menuliskan catatan, dan []  dua kotak centang usulan hanya dapat disunting penyetuju pertama*.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Layar komite | 92 medan; [] tepat dua* terkunci bagi jenjang selain yang pertama |
| Dua kotak centang | usul menutup klaim dan usul mencadangkan |
| [~] Jebakan alih | [!] pembanding di Pega bertipe teks, padahal pencacahnya bilangan |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K4  -  []  Ditiru apa adanya  -  usulan tindak lanjut dibuat penyetuju pertama; jenjang berikutnya menilai*, [!]  tidak mengganti

#### Yang harus diuji

[ ] Penyetuju pertama dapat menyunting kedua kotak centang usulan

[ ] Penyetuju kedua ke atas melihat keduanya terkunci

[ ] []  90 medan lain TIDAK terkunci* oleh aturan itu  -  [!]  jangan menguncinya karena salah membaca

[ ] Layar menampilkan rekapitulasi dalam mata uang asli dan total dalam rupiah

[ ] Anggota komite dapat menuliskan catatan pada keputusannya

[ ] [!]  Pembandingan memakai bilangan dengan bilangan  -  [~]  Pega memaafkan teks, sistem baru tidak

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 11 | [~] 29 medan bergantung jenis objek | [~] menahan bentuk tampilan objek |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite untuk data; layar hanya menampilkan.

Buka layar sebagai penyetuju pertama =>  []  kedua kotak centang dapat disunting*.

Buka sebagai penyetuju kedua =>  []  keduanya terkunci*.

Periksa 90 medan lain pada penyetuju kedua =>  [!]  tidak ikut terkunci.

Bandingkan total rupiah dengan hitungan manual =>  [*]  cocok.

## Komite Claim Fac In - 05 - Keputusan tersimpan  -  akun dirujuk, jabatan disalin

Status: ready-for-agent Blocked by: 02  .  03 Menutup: AC 36  .  37  .  38  .  39  .  40  .  41  .  42 (7 AC)  -  US 12  .  24  .  25

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Keputusan tiap jenjang belum tersimpan dengan jejak yang dapat dipertanggungjawabkan  -  [~]  dan di sistem lama, jabatan yang tercatat diambil dari daftar yang ditanam di kode, dengan nilai bawaan jabatan direksi bagi siapa pun yang tak dikenal.

Sesudah tiket ini, Setiap keputusan tersimpan bersama akun pemutus, salinan kode jabatan saat itu, waktu, dan keputusannya  -  dan []  tidak dapat diubah* sesudah tersimpan.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Penyimpan keputusan | dua rule khas modul ini, keduanya dari salinan produksi; [!] nol gerbang wewenang di dalamnya |
| [~] Nilai bawaan jabatan | [!] siapa pun di luar daftar tercatat sebagai jabatan direksi |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K13  -  [PENTING]  Identitas orang DIRUJUK  .  jabatan DISALIN  .  tulisan jabatan DIRUJUK

K11  -  []  Jabatan dibaca dari data pengguna; [!]  bila tidak diketahui, tolak  -  [!]  tidak ada jabatan bawaan*

#### Yang harus diuji

[ ] Keputusan tersimpan bersama akun, salinan kode jabatan saat itu, waktu, dan keputusannya

[ ] []  Jabatan disimpan sebagai SALINAN kode  -  [!]  naik jabatan tidak mengubah catatan lama*

[ ] []  Akun disimpan sebagai RUJUKAN  -  nama tampil yang berubah memang* ikut berubah

[ ] []  Tulisan jabatan dirujuk dari daftar induk  -  [!]  catatan lama tidak boleh berpindah ke jabatan yang berbeda*

[ ] [!]  Jabatan pemutus tidak diketahui =>  penyimpanan ditolak; [!]  tidak ada bawaan

[ ] [!]  Keputusan yang tersimpan tidak dapat diubah

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 6 | Isi daftar induk jabatan | [~] menahan pencatatan jabatan; [] tidak menahan pencatatan akun* |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  penyimpanan keputusan.

Simpan satu keputusan =>  [*]  akun, kode jabatan, waktu, dan keputusan tercatat.

Coba ubah keputusan yang sudah tersimpan =>  [!]  ditolak.

Simpan keputusan oleh akun yang jabatannya tidak diketahui =>  [!]  ditolak, tanpa bawaan.

## Komite Claim Fac In - 06 - Efek akhir  -  terbit sekali, oleh jenjang terakhir

Status: ready-for-agent Blocked by: 05 Menutup: AC 43  .  44  .  45  .  46  .  47  .  48  .  49  .  50  .  51 (9 AC)  -  US 28  .  29  .  32  .  33

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Ringkasan akseptasi, nomor akseptasi, dokumen, dan surel belum terbit sama sekali  -  dan [~]  di sistem lama, langkah yang menyusunnya terpisah dari langkah yang menyimpannya, sehingga pernah dikira penerimaan tidak tersimpan.

Sesudah tiket ini, []  Efek akhir terbit HANYA ketika jenjang terakhir menyetujui, dan tepat satu kali: ringkasan akseptasi disusun lalu disimpan*, nomor terbit, dokumen tercetak, surel terkirim.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Penyusun ringkasan | 51 langkah; [!] langkah penyimpan di dalamnya ber-remark |
| [*] Penyimpan sesungguhnya | [] langkah penyimpan diangkat ke rule pemanggil, bergerbang keputusan terima dan jenjang terakhir* |
| [~] Jalur kegagalan | [!] NOL jalur kegagalan pada 25 langkah penyimpanan di sistem lama |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K1  -  []  Efek akhir menempel pada jenjang terakhir menyetujui*

#### Yang harus diuji

[ ] []  Efek akhir terbit hanya ketika jenjang terakhir menyetujui*

[ ] []  Ringkasan akseptasi disusun lalu disimpan  -  penyimpanan terjadi sekali*

[ ] [!]  RALAT yang wajib dibaca: vonis lama "penolakan tersimpan, penerimaan tidak" BATAL  -  []  keduanya tersimpan; yang berbeda hanya di rule mana* langkah penyimpannya duduk

[ ] Urutannya: ringkasan  ->  nomor  ->  dokumen  ->  surel  ->  kasir

[ ] Surel terkirim hanya di lingkungan produksi

[ ] [~]  Kegagalan salah satu efek tidak boleh membatalkan efek yang sudah terbit tanpa jejak  -  []  sistem baru wajib* punya jalur kegagalan

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolom tabel data kutipan - [data DBA] | tidak menahan |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  penyelesaian kasus.

Jalankan tangga tiga jenjang sampai selesai =>  []  efek akhir terbit tepat satu kali*.

Periksa jenjang pertama dan kedua =>  [!]  nol efek akhir di keduanya.

Paksa gagal di tengah rangkaian efek =>  []  kegagalannya tercatat*, tidak hilang diam-diam.

Jalankan di lingkungan bukan produksi =>  [!]  surel tidak terkirim.

## Komite Claim Fac In - 07 - Nomor akseptasi  -  satu rangkaian, dikunci kelas kasus induk

Status: ready-for-agent Blocked by: 06 Menutup: AC 52  .  53  .  54  .  55 (4 AC)  -  US 28

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Nomor akseptasi belum terbit, dan di korpus ada tujuh pembangkit per lini usaha yang seluruhnya ber-remark  -  sehingga tidak jelas mana yang berlaku.

Sesudah tiket ini, []  Nomor akseptasi terbit dari satu rangkaian, dikunci pada jenis kasus induk  -  [!]  bukan per lini usaha  -  dan tidak dibangkitkan ulang* untuk akseptasi yang sudah bernomor.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Pembangkit yang hidup | satu prosedur tersimpan, dikunci kelas kasus induk |
| [!] Tujuh pembangkit per lini | [!] ber-remark seluruhnya; sisiran menyeluruh tidak menemukan penggantinya |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K1  -  []  Nomor terbit sesudah ringkasan tersimpan, di jenjang terakhir*

#### Yang harus diuji

[ ] []  Nomor berasal dari satu rangkaian, dikunci jenis kasus induk*

[ ] [!]  Tujuh pembangkit per lini usaha tidak dialihkan

[ ] [!]  Nomor yang sudah terbit tidak dibangkitkan ulang

[ ] [~]  Perilaku prosedur tersimpannya belum terbaca dari korpus  -  []  sistem baru memerikan sendiri* aturan pembangkitannya, [!]  tidak mewarisi yang tak terbaca

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 31 | Isi prosedur tersimpan pembangkit nomor - [data DBA] | [~] menahan peniruan persis; [*] tidak menahan pembuatan aturan sendiri |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  penerbitan nomor.

Selesaikan dua kasus komite =>  []  nomornya berurut dalam satu rangkaian*.

Selesaikan kasus dua lini usaha berbeda =>  []  keduanya dari rangkaian yang sama*.

Coba terbitkan ulang untuk akseptasi yang sudah bernomor =>  [!]  ditolak.

## Komite Claim Fac In - 08 - Penggolongan lini usaha di sisi komite

Status: ready-for-agent Blocked by: 00  .  claim-facin\issues\02 (klasifikasi lini) Menutup: AC 56  .  57  .  58  .  59  .  60 (5 AC)  -  US 34-36

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini [!]  [terverifikasi] Penggolongan lini usaha di sisi komite membaca medan yang tidak pernah disalin ke objek kerja komite. [~]  Akibatnya cabang MBU dan Travel tidak pernah terbit  -  diam-diam, tanpa galat.

Sesudah tiket ini, Setiap lini usaha tergolong benar di sisi komite, termasuk MBU dan Travel yang dulu tak pernah terbit.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| 13 penggolong hidup | [] dari 49 rule penggolong, 13 dipakai hidup; [!] 36 tidak dipakai sama sekali* |
| [~] Cacat lama | [!] sembilan penggolong menguji medan yang tidak disalin; dua dipakai hidup lima kali |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K2  -  []  Data kutipan disalin UTUH  -  [~]  `[penyimpangan sadar]`, cacat yang diperbaiki. [!]  Bukan daftar medan bernama  -  daftar bernama itulah yang melahirkan cacat ini*

#### Yang harus diuji

[ ] []  13 penggolong dialihkan; [!]  36 tidak dibangun*

[ ] []  Penggolongan membaca data kutipan lengkap*

[ ] []  Cabang MBU dan Travel terbit* bila datanya memenuhi  -  [~]  inilah cacat lama yang ditutup

[ ] [!]  Penggolong berhubungan ATAU tetap berperilaku ATAU, [~]  bukan DAN

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 29 | Cacah baris lama MBU/Travel terdampak - [data DBA] | tidak menahan |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  penyusunan ringkasan akseptasi.

Jalankan kasus komite lini MBU =>  []  cabangnya terbit*.

Jalankan lini Travel =>  []  cabangnya terbit*.

[~]  Keduanya tidak terbit di sistem lama  -  [*]  uji ini membuktikan cacatnya tertutup.

Cari pemanggilan salah satu dari 36 penggolong yang tidak dialihkan =>  [!]  nihil.

## Komite Claim Fac In - 09 - Jalur kasir  -  penjaga ganda-bayar eksplisit

Status: ready-for-agent Blocked by: 06  .  claim-facin\issues\11 (efek keluar klaim) Menutup: AC 61  .  62  .  63  .  64  .  65  .  66  .  67  .  68  .  69  .  70 (10 AC)  -  US 30  .  31

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Instruksi pembayaran belum terkirim ke kasir, dan [~]  di sistem lama penjaga ganda-bayar bersandar pada gerbang bertanda sama dengan TUNGGAL yang [!]  belum dapat dipastikan apakah ia pembandingan atau penugasan. [~]  Pemberitahuan galat pun terkirim setiap kali, sebab gerbangnya ber-bendera mati.

Sesudah tiket ini, []  Instruksi pembayaran terkirim tepat satu kali, penandanya tersimpan dalam transaksi yang sama, dan []  pemberitahuan galat terkirim HANYA ketika pengiriman gagal.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Jalur kasir | 53 langkah, sarang 6 tingkat, [!] nol parameter - rule terdalam di modul |
| Dua panggilan luar | keduanya bergerbang lingkungan produksi; [] keduanya punya lompatan kegagalan* - satu-satunya penanganan kegagalan eksplisit di modul |
| [~] Penjaga ganda-bayar | [!] gerbangnya memakai tanda sama dengan tunggal |
| [~] Pemberitahuan galat | [!] gerbang ber-bendera mati => terkirim setiap kali; [~] medannya salah eja |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K5  -  []  Penjaga ganda-bayar dibuat EKSPLISIT  -  penanda tersimpan dalam transaksi yang sama; panggilan kedua ditolak*. [~]  [penyimpangan sadar]

K6-lama  -  []  Pemberitahuan galat HANYA pada kegagalan  -  [!]  perilaku lama tidak ditiru*. [~]  [penyimpangan sadar]

#### Yang harus diuji

[ ] []  Pembayaran terkirim tepat satu kali* per akseptasi

[ ] []  Penanda terkirim tersimpan dalam transaksi yang sama* dengan pengirimannya

[ ] [!]  Panggilan kedua atas akseptasi yang sama ditolak

[ ] []  Pemberitahuan galat terkirim hanya pada kegagalan*

[ ] []  Medan tanggapan layanan dinamai dengan benar*  -  [~]  di sistem lama salah eja

[ ] []  Kegagalan pengiriman tidak membatalkan akseptasi yang sudah tersimpan; ia dicatat dan dapat diulang*

[ ] [!]  Rancangan tidak bergantung pada tafsir tanda sama dengan tunggal

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 26 | [~] Tanda sama dengan TUNGGAL pada penjaga ganda-bayar - pembandingan atau penugasan | [!] TIDAK menahan - [] K5 mengurungnya; jawabannya dipakai untuk memeriksa DATA LAMA*, yakni apakah sistem lama pernah membayar dua kali |
| 27 | Apakah pemberitahuan galat lama benar-benar sampai ke seseorang | [~] tidak menahan - [] bila ternyata tidak, penanganan galat lama sebenarnya tidak ada* |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  pengiriman ke kasir. [!]  Uji sebagai PERILAKU, bukan sebagai isi kolom penanda.

Kirim satu instruksi =>  []  terkirim, penanda terisi dalam transaksi yang sama*.

Kirim ulang untuk akseptasi yang sama =>  [!]  ditolak.

Paksa kegagalan =>  []  pemberitahuan galat terkirim, akseptasi tetap tersimpan*.

Kirim yang berhasil =>  [!]  pemberitahuan galat TIDAK terkirim  -  [~]  di sistem lama ia terkirim.

Jalankan di lingkungan bukan produksi =>  [!]  panggilan luar tidak dijalankan.

## Komite Claim Fac In - 10 - Jalur Fac Retro  -  jalur yang melompati penyiapan wewenang

Status: ready-for-agent Blocked by: 00  .  03 Menutup: AC 71  .  72  .  73  .  74  .  75  .  76 (6 AC)  -  US 37  .  38

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Penyesuaian bertanda Fac Retro melompati penyiapan wewenang penyetujuan  -  [!]  dan itu tidak terlihat oleh siapa pun yang membaca aturan, sebab ia terkubur di dalam detail.

Sesudah tiket ini, []  Jalur Fac Retro dikenali sebagai jalur tersendiri, disebut terang-terangan, sehingga siapa pun yang membaca aturan melihat jalur itu ada*  -  [!]  bukan menemukannya sesudah sesuatu terjadi.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Penanda Fac Retro | jenis treaty tertentu menandai penyesuaian sebagai Fac Retro |
| [!] Akibatnya | [!] penyiapan wewenang penyetujuan keluar seketika bila penanda itu menyala |
| [~] Tiga jalur pemicu | [!] [terverifikasi] penanda dipicu setidaknya tiga jalur, [~] salah satunya tanpa gerbang sama sekali |
| [~] Medan jenis treaty | [!] mencampur kode master dengan teks harfiah |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K7  -  [~]  DITIRU APA ADANYA  -  [!]  BERBEDA dari rekomendasi asisten, yang mengusulkan menjadikan penanda jenis treaty sebagai data. [!]  Disengaja

#### Yang harus diuji

[ ] []  Penyesuaian bertanda Fac Retro mengikuti jalur tersendiri yang melompati penyiapan wewenang*

[ ] [~]  Nilai penanda jenis treaty tetap tetapan di dalam kode =>  [!]  setiap perubahan daftar treaty menuntut RILIS perangkat lunak

[ ] [AWAS]  Spec dan tiket ini menyebut jalur itu SECARA TERBUKA sebagai jalur yang melompati pemeriksaan wewenang  -  []  supaya ia terlihat*, bukan terkubur

[ ] [~]  Ketiga jalur pemicu ditelusuri sebelum dibangun  -  [!]  termasuk yang tanpa gerbang

[ ] [~]  Pencampuran kode master dengan teks harfiah pada medan jenis treaty wajib beres sebelum medan itu boleh menjadi kolom bernilai kode

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 28 | [~] Arti nilai penanda jenis treaty, dan apakah ketiga jalur pemicu memang dikehendaki | [~] tidak menahan pembangunan - [] menahan kepastian bahwa seluruh jalurnya sudah dikenali* |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  penyiapan wewenang penyetujuan.

Jalankan penyesuaian bertanda Fac Retro =>  []  penyiapan wewenang dilewati*.

Jalankan penyesuaian biasa =>  []  penyiapan wewenang dijalankan*.

[~]  Picu penanda lewat ketiga jalur =>  []  ketiganya menghasilkan perilaku yang sama*.

Periksa dokumentasi jalur =>  []  ia disebut sebagai jalur tersendiri*, bukan catatan kaki.

## Komite Claim Fac In - 11 - Jabatan, tabel login, dan jejak audit

Status: ready-for-agent Blocked by: 05  .  claim-facin\issues\12 (jejak audit klaim) Menutup: AC 77  .  78  .  79  .  80  .  81  .  82  .  83  .  84  .  85 (9 AC)  -  US 21  .  22  .  23  .  26

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Jabatan ditanam di dalam kode sebagai rantai pencocokan ID pengguna perorangan, dan [~]  orang yang sama tertulis dengan jabatan berbahasa berbeda antar modul. [!]  Mengubah susunan jenjang menuntut rilis.

Sesudah tiket ini, []  Jabatan menjadi kolom berisi KODE di tabel login, susunan jenjang komite ada di daftar terpisah, dan []  perubahan jabatan masuk jejak audit  -  sebab jabatan menentukan siapa boleh menyetujui.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| [~] Tabel jabatan lama | [!] rantai pencocokan ID pengguna perorangan dengan jabatan |
| [~] Dua bahasa | [!] orang yang sama tertulis berbeda antar modul, dan kuncinya beda medan |
| Roster lama | [!] menyimpan nama orang, bukan jabatan - [*] itulah akar penukaran akun |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K13  -  [PENTING]  Empat syarat: (1) isinya KODE menunjuk daftar induk jabatan  .  (2) urutan jenjang di daftar terpisah  .  (3) catatan keputusan menyimpan SALINAN kode jabatan  .  (4) perubahan kolom jabatan masuk jejak audit

K12  -  []  Roster berbasis JABATAN*, [!]  bukan nama orang

K11  -  []  Jabatan dibaca dari data pengguna; [!]  nilai bawaan tidak dibawa*

#### Yang harus diuji

[ ] []  Kolom jabatan berisi kode, menunjuk daftar induk jabatan*  -  [!]  bukan teks bebas

[ ] []  Susunan jenjang komite disimpan terpisah* dari tabel login

[ ] []  Mengubah susunan jenjang adalah mengubah baris data*  -  [!]  bukan rilis

[ ] []  Perubahan kolom jabatan masuk jejak audit*: siapa mengubah, kapan, dari kode apa ke kode apa

[ ] [!]  Nama orang tidak menjadi kunci di mana pun

[ ] []  Tulisan jabatan seragam*  -  [~]  di sistem lama berbeda bahasa antar modul

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 6 | [AWAS] Isi daftar induk jabatan dan susunan jenjang BELUM ADA | [AWAS] MENAHAN PEMBANGUNAN |
| 33-lama | Alasan historis pemetaan akun menjadi nama orang lain | tidak menahan |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan  -  pembacaan jabatan dan penulisan jejak audit. [PENTING]  UJI SALINAN JABATAN  -  inti tiket ini: (a) catat satu keputusan komite; (b) naikkan jabatan orang yang memutuskannya; (c) []  catatan lama TIDAK berubah. [~]  Ini bukan uji fungsi  -  ia yang membedakan SALINAN dari RUJUKAN*. [!]  Tanpa uji ini, pengembang berikutnya akan menggantinya dengan rujukan karena terlihat lebih rapi.

Ubah nama tampil orangnya =>  []  catatan lama ikut nama baru  -  []  itu memang dikehendaki.

Ubah kolom jabatan seseorang =>  []  perubahannya tercatat di jejak audit*.

Ubah susunan jenjang =>  []  cukup mengubah baris*, tanpa rilis.

## Komite Claim Fac In - 12 - Kronologi komite dan penandaan data lama

Status: ready-for-agent Blocked by: 05  .  11 Menutup: AC 86  .  87  .  88  .  89  .  90  .  91  .  92  .  93  .  94  .  95 (10 AC)  -  US 24  .  25  .  27

#### Hasil & nilai pengguna

Hari ini Catatan kronologi komite disimpan sebagai kalimat jadi, sehingga [~]  jabatan yang keliru membeku di dalam teks. [~]  Dan catatan akseptasi lama lini MBU dan Travel dibangun tanpa cabangnya  -  tanpa penanda apa pun yang membedakannya.

Sesudah tiket ini, []  Catatan kronologi disusun dari medan tersimpan saat ditampilkan, [!]  bukan disimpan sebagai kalimat jadi. Dan []  catatan lama MBU/Travel DITANDAI sehingga laporan dapat menyaringnya.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Yang dibaca | Rule |
| --- | --- |
| Catatan kronologi | setiap keputusan komite menambah satu catatan |
| [!] RALAT penting | [!] sasarannya catatan kronologi kasus - [] jejak internal, [~] bukan* dokumen akseptasi yang keluar perusahaan |
| [~] Nilai bawaan | [!] siapa pun di luar daftar tercatat sebagai jabatan direksi |

[*]  Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5.

#### Keputusan work owner yang mengikat

K8  -  []  Data lama MBU dan Travel DIBIARKAN, tetapi DITANDAI  -  [!]  tidak dibangun ulang, sebab angkanya mungkin sudah dilaporkan keluar*

K13  -  []  Catatan disusun dari medan tersimpan*  -  akun, kode jabatan, keputusan, waktu

#### Yang harus diuji

[ ] []  Setiap keputusan komite menambah catatan kronologi*

[ ] []  Catatan disusun dari medan tersimpan, [!]  bukan disimpan sebagai kalimat jadi*

[ ] [AWAS]  Menghapus kasus TIDAK menghapus kronologinya  -  []  jejak yang ikut terhapus berhenti menjadi jejak*

[ ] [!]  RALAT: sasaran catatan itu jejak internal, [~]  bukan dokumen keluar  -  []  tetapi akibatnya tetap serius: jejak audit mencatat jabatan yang keliru*

[ ] []  Catatan akseptasi lama MBU/Travel ditandai* dengan kolom penanda ber-nilai dua keadaan

[ ] []  Alasan penandanya KOLOM, bukan catatan prosa: supaya laporan dapat menyaringnya*  -  [!]  bukan hanya pembaca manusia yang kebetulan membaca catatan kaki

[ ] [!]  Catatan baru tidak menerima penanda itu

[ ] [!]  Data lama tidak dibangun ulang

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

| Butir | Isinya | Menahan? |
| --- | --- | --- |
| 29 | Cacah baris MBU/Travel terdampak - [data DBA] | [~] menahan cacahnya, [*] tidak menahan cara penandaannya |

#### Seam & verifikasi

Seam: lapisan layanan komite  -  penulisan kronologi dan penandaan migrasi.

Putuskan satu jenjang =>  [*]  kronologi bertambah satu baris.

Hapus kasus komitenya =>  [!]  kronologinya tetap ada.

Ubah tulisan sebuah jabatan di daftar induk =>  []  catatan lama ikut tulisan baru, [!]  tetapi tidak berpindah ke jabatan yang berbeda*.

Periksa catatan akseptasi lama MBU =>  []  penandanya menyala*.

Terbitkan catatan baru =>  [!]  penandanya padam.

Jalankan laporan dengan saringan penanda =>  []  kedua kelompok terpisah bersih*.

## Komite Claim Fac In - uru - Urutan tiket  -  Komite Claim Fac In

[!]  Ini bukan tiket. Berkas ini hanya menjelaskan tiket mana harus selesai sebelum tiket mana. Isinya tidak menambah keputusan apa pun.

Sumber: komite-claim-facin\spec.md  .  claim-facin\STRUKTUR-TABEL-CLAIM-FACIN.md §5  .  claim-facin\RELASI-TABEL-CLAIM-FACIN.md relasi 12-15.

#### [AWAS]  Nomor di dua folder BERDIRI SENDIRI

[~]  Modul ini dan modul Claim Fac In punya folder tiket masing-masing, dan keduanya bernomor mulai dari `00`.

[!]  Tiket `00` di sini BUKAN tiket `00` di `claim-facin\issues\`. []  Rujukan lintas-modul WAJIB berawalan foldernya*  -  contoh: claim-facin\issues\13.

[]  Sebabnya folder dipisah: tiket memerikan perilaku sebuah modul, dan modul ini punya spec sendiri dengan 100 AC sendiri. []  Tiket tinggal bersama spec yang ia tutup  -  sehingga Menutup: AC ... tidak pernah ambigu.

[~]  Tabel basis datanya tetap satu  -  [keputusan work owner] K4  .  K6, komite lini FAC dan lini PROP memakai tabel yang sama. []  Tabel bersama tidak menuntut tiket bersama.*

#### Tiga belas tiket

| # | Judul | Blocked by |
| --- | --- | --- |
| [] 00* | Kasus komite lahir dari penyesuaian - jenjang dibekukan | claim-facin\issues\13 |
| [~] 01 | Pengeluaran pengaju - jenjang pertama saja | 00 |
| [] 02* | Tangga berjalan - giliran, maju, selesai, tutup seketika | 00 . 01 |
| [!] 03 | Wewenang komite - ditegakkan di lapisan layanan | 00 . claim-facin\issues\08 |
| 04 | Layar komite - 92 medan, dua kotak centang terkunci | 00 . 02 |
| [] 05* | Keputusan tersimpan - akun dirujuk, jabatan disalin | 02 . 03 |
| [] 06* | Efek akhir - terbit sekali, oleh jenjang terakhir | 05 |
| 07 | Nomor akseptasi - satu rangkaian, dikunci kelas kasus induk | 06 |
| 08 | Penggolongan lini usaha di sisi komite | 00 . claim-facin\issues\02 |
| [~] 09 | Jalur kasir - penjaga ganda-bayar eksplisit | 06 . claim-facin\issues\11 |
| [~] 10 | Jalur Fac Retro - jalur yang melompati penyiapan wewenang | 00 . 03 |
| [] 11* | Jabatan, tabel login, dan jejak audit | 05 . claim-facin\issues\12 |
| 12 | Kronologi komite dan penandaan data lama | 05 . 11 |

#### [*]  Rantai terdalam

claim-facin\issues\00 ──>  ... ──>  claim-facin\issues\13

└─>  00 ──>  01 ──>  02 ──>  05 ──>  06 ──>  09

[]  Enam tingkat di dalam modul ini, [~]  menumpang rantai delapan tingkat di modul Claim Fac In. [!]  Jadi tiket 09 adalah yang paling jauh dari titik mulai* pada seluruh pekerjaan Fac In.

#### [*]  Yang dapat berjalan bersamaan

| Sesudah selesai | Dapat mulai bersamaan |
| --- | --- |
| 00 | 01 . 08 (penggolongan hanya butuh kasus lahir) . 10 |
| 02 | 04 . (03 bila wewenang klaim sudah selesai) |
| 05 | 06 . 11 |
| 06 | 07 . 09 |
| 11 | 12 |

#### [~]  Lima tiket bergantung pada modul Claim Fac In

| Tiket di sini | Menunggu | Kenapa |
| --- | --- | --- |
| 00 | claim-facin\issues\13 | [] kontrak muatan* - kasus komite lahir dari penyerahan |
| 03 | claim-facin\issues\08 | [] wewenang dibangun sekali*, dipakai kedua modul |
| 08 | claim-facin\issues\02 | [] penggolongan lini usaha dibangun sekali* |
| 09 | claim-facin\issues\11 | [] jalur kasir dibangun sekali* |
| 11 | claim-facin\issues\12 | [] jejak audit dibangun sekali* |

[]  Kelimanya benar  -  [!]  keduanya bukan* salinan yang berdiri sendiri.

#### [!]  Dua tiket yang TERTAHAN

| Tiket | Penahan | Sifat |
| --- | --- | --- |
| [!] 03 . Wewenang | butir 6 - [!] isi daftar jabatan dan susunan jenjang belum ada | [AWAS] MENAHAN PEMBANGUNAN. [] Tiketnya tetap ditulis*, jahitannya disebut |
| [!] 11 . Jabatan & jejak audit | butir 6 yang sama | [AWAS] MENAHAN PEMBANGUNAN |

[~]  Tiket 00 tertahan sebagian  -  []  kasus dapat lahir, [!]  tetapi jumlah jenjang menunggu butir 6, dan butir 39 (satu jabatan, beberapa pemegang)* menahan bila keadaan itu terjadi.

#### [PENTING]  Liputan Acceptance Criteria

komite-claim-facin\spec.md memuat 100 AC, bernomor 1-100, [!]  tanpa nomor hilang.

|  | Jumlah |
| --- | --- |
| [] tertutup tepat satu kali* | [] 100* |
| tertutup lebih dari satu kali | [!] 0 |
| [!] tidak tertutup | [] 0* |

[]  Dihitung DUA CARA  -  (a) dari baris `Menutup:` tiap tiket; (b) sisiran pola nomor pada seluruh berkas tiket. [ya]  Keduanya sepakat.*

[]  Liputan penuh, dan itu berbeda dari sisi klaim. [~]  Di `claim-facin\issues\`, 5 dari 114 AC tidak tertutup  -  sebab spec di sana punya bab "Butir yang belum punya sasaran uji". []  [terverifikasi] Spec modul ini TIDAK punya bab serupa  -  15 bab AC-nya seluruhnya perilaku yang dapat diuji.

#### [*]  Dua uji yang MENGUNCI keputusan, bukan menguji fungsi

[!]  Keduanya wajib ada, dan sebab keberadaannya wajib tertulis di tiketnya.

| Uji | Tiket | Kenapa |
| --- | --- | --- |
| [] Pengeluaran pengaju - DUA ARAH* | 01 | [!] Arah kedua membuktikan pengaju di jenjang kedua TETAP di daftar - [] mengunci K9* supaya tidak "terperbaiki" diam-diam |
| [] Salinan jabatan* | 11 | [!] Naik jabatan => catatan lama tidak berubah - [] inilah yang membedakan salinan dari rujukan* |

#### Bukti berkas lain tidak disentuh

| Berkas / folder | Keadaan |
| --- | --- |
| [!] claim-life\ . komite-claim-life\ . premiumlist-life\ . endorsement-life\ | [ya] NOL disentuh |
| komite-claim-facin\spec.md dan 5 berkas grilling/keputusan | [ya] NOL disunting - hanya dibaca |
| claim-facin\issues\00-14 | [ya] NOL disunting |
| claim-facin\issues\urutan-tiket.md | [] disunting hanya pada blok RALAT* |
| claim-prop\ . komite-claim-prop\ . docs\adr\ . CLAUDE.md . struktur mana pun | [ya] NOL disunting |
| korpus | [ya] md5 tidak berubah |

[!]  Kode NOL  .  DDL NOL  .  CREATE TABLE NOL  .  jalur berkas Go NOL  .  nomor baris XML NOL.

# Komite Claim Life

Jumlah tiket: 10

## Komite Claim Life - 01 - Terima kasus dari Claim Life + inbox komite per posisi

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema penyimpanan komite  -  PREFACTOR)  .  CL-01 (kerangka aplikasi + seam API)  .  kontrak muatan penyerahan CL-10  -  bukan penyelesaian CL-10. Lihat §"Kontrak muatan penyerahan".

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai anggota komite, kasus yang diserahkan Claim  -  Life muncul di inbox saya  -  dan hanya kasus pada tingkat yang saya miliki  -  lengkap dengan rincian klaim dan baris AdjustmentList yang diputuskan. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan tanpa melihat pekerjaan orang lain. (User story 1, 2, 7 di spec)

Ini tracer bullet konteks Komite: menembus React  ->  HTTP  ->  handler  ->  service  ->  repository  ->  Oracle, memakai ulang seam yang sudah ditetapkan CL-01.

#### Area codebase

internal/models (kasus komite + koleksi KomiteList per tingkat), internal/repository (pembacaan kasus + roster), internal/services (penyaringan inbox per posisi), internal/handlers (endpoint inbox + detail kasus), frontend/ (halaman inbox komite + layar detail).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Identitas | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- | --- |
| Komite Claim Life/Flow/KomiteLife_Flow.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITELIFE_FLOW / RULE-OBJ-FLOW | [terverifikasi] Assignment "KomiteRouter", pyImplementation = WorkList, pyRouteTo = Custom - antrean per-pengguna |
| Komite Claim Life/FlowAction/ViewTransferDtl.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / VIEWTRANSFERDTL / RULE-OBJ-FLOWACTION, 31.963 byte | layar detail kasus |
| Komite Claim Life/Section/ShowTransfer.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / SHOWTRANSFER / RULE-HTML-SECTION, 1.125.234 byte | bentuk tampilan kasus - berkas terbesar modul |

[terverifikasi] Kelas kasus: ASM-FW-GCNMFW-Work-KomiteLife. Muatan penyerahan membawa CLMNO, KomiteCount, KomiteLoop, IndexAdjustment, IndexPremiumList, dan KomiteList berisi KomiteID / IDKomite / KomiteAproval / KomiteEmail  -  ditambah nilai klaim, CURRENCY, dan STS_REJECT saat penyerahan (ADR-U-0001, keputusan Ronde 2 Q15 Claim Life).

#### ADR terkait

ADR-U-0001 (kontrak batas  -  penyerahan masuk), ADR-U-0014 (inbox hanya menampilkan kasus sesuai posisi roster), ADR-U-0003 (uang non-float pada tampilan nilai klaim), ADR-U-0011 (yang diputuskan adalah baris `AdjustmentList`, bukan klaim).

#### Acceptance criteria

[ ] Kasus yang diserahkan Claim  -  Life dapat dibuka lewat API dan menampilkan klaim beserta

baris `AdjustmentList` yang diputuskan.

[ ] Inbox seorang anggota komite hanya memuat kasus pada tingkat yang ia miliki  -  bukan

seluruh antrean komite. (AC 10 spec)

[ ] Muatan penyerahan yang diterima memuat nilai klaim dan CURRENCY; nilai uang ditampilkan

tanpa melewati binary floating point. (AC 17 spec)

[ ] KomiteLoop yang diterima dari muatan dipakai apa adanya sebagai batas tangga  -  tidak

dihitung ulang di konteks ini.

[ ] [~]  Muatan ber-KomiteLoop < 1 atau ber-KomiteList kosong ditolak di lapisan layanan;

T_GENERAL_KOMITE dan T_KOMITE_KOMITELIST tidak dibuat, dan T_CLAIMLF_ADJUSTMENT.KOMITE_ID tidak terisi. Menolak bukan menghitung ulang  -  checkbox di atas tetap berlaku. (AC 4 spec; `[keputusan work owner]`  -  penjaga berlapis; `[terverifikasi]` Pega tidak memuat gerbang ini di sisi mana pun)

[ ] Status ditampilkan sebagai kata (Outstanding / Aksep / Ditolak), bukan nama field

STS_REJECT dan bukan angka. (AC 29 spec)

[ ] Ada satu test ujung-ke-ujung yang menggerakkan sistem lewat HTTP dan memeriksa hasilnya lewat

##### Penyimpanan kasus komite [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §9

[ ] [~]  Menerima penyerahan membuat `T_GENERAL_KOMITE` (header) beserta satu baris

T_KOMITE_KOMITELIST per anggota roster, masing-masing ber-KOMITE_APROVAL = 0 dan ber-KOMITE_URUT sesuai jenjangnya. (AC 30 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] [~]  Menerima penyerahan melahirkan baris baru di `T_WORK_CLAIM`  -  ID = identitas kasus

komite (teks berformat `KMT-xxxxxx`), COVER_KEY = ID baris klaim  -  dan header T_GENERAL_KOMITE memakai `ID` yang sama persis (shared primary key). REVISI 2026-09-18: [!]  tidak ada kolom `WORK_CLAIM_ID`  -  dibuang; hubungannya dijamin oleh ID identik, bukan kolom penyambung. Test yang menemukan kolom WORK_CLAIM_ID gagal. (§9 spec; REVISI 2026-09-17  -  menggantikan `T_WORK_CLAIM.KMT_NO` yang dibuang; REVISI 2026-09-18  -  shared PK, `[keputusan work owner]`)

[ ] [~]  Penunjuk dua arah konsisten dalam SATU transaksi: T_GENERAL_KOMITE.ADJUSTMENT_ID dan

T_CLAIMLF_ADJUSTMENT.KOMITE_ID terisi bersama. Test yang menemukan salah satunya kosong sementara yang lain terisi gagal. (AC 32 spec)

[ ] KOMITE_LOOP diisi jumlah tingkat hasil hitung roster aktif; KOMITE_COUNT dimulai pada

tingkat pertama. (AC 30 spec; tiket 02)

[ ] [~]  Roster dibaca dari master EMAILKOMITE; master itu tidak ditulis. (`[data DBA]`)

HTTP, terhadap skema uji Oracle.

#### Kontrak muatan penyerahan  -  disepakati di muka

Tiket ini bergantung pada bentuk data yang diserahkan Claim  -  Life, bukan pada selesainya CL-10. Bentuk itu ditetapkan di sini agar kedua konteks dapat dikembangkan paralel, dengan muatan penyerahan di-fake di seam sampai CL-10 nyata.

| Bagian muatan | Isi |
| --- | --- |
| Penunjuk baris | IndexAdjustment, IndexPremiumList - baris AdjustmentList yang diputuskan |
| Nilai klaim | jumlah klaim yang menjadi dasar pita roster |
| CURRENCY | mata uang nilai klaim (ADR-U-0003) |
| KomiteList | roster tingkat - tiap entri berisi KomiteID, IDKomite, KomiteAproval, KomiteEmail |
| KomiteLoop | jumlah tingkat tangga - sudah dihitung Claim Life |
| Status baris saat serah | STS_REJECT pada saat penyerahan |

[terverifikasi] Bentuk ini terbaca dari Claim Life/Activity/CreateKMTLife_Act.xml (ASM-FW-GISFW-DATA-ADJUSTMENTLIFE / CREATEKMTLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY, 121.652 byte)  -  properti childPageKomite.* sebelum Call pxAddChildWork. Tiga tambahan (nilai klaim, CURRENCY, STS_REJECT) adalah [keputusan work owner] dari Ronde 2 Q15 Claim Life (ADR-U-0001).

Perubahan pada bentuk ini adalah perubahan kontrak lintas konteks, bukan perubahan internal.

#### Catatan  -  batas kepemilikan dengan Claim Life

[terverifikasi] Perhitungan roster dan `KomiteLoop` adalah kode Claim Life, bukan Komite. Claim Life/Activity/GetListKomiteLife.xml (ASM-FW-GISFW-DATA-ADJUSTMENTLIFE / GETLISTKOMITELIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY) dan Claim Life/Activity/CreateKMTLife_Act.xml keduanya berada di modul Claim Life.

Konsekuensi: AC "COUNT roster", "nilai mutlak klaim negatif", dan "gagal bila roster kosong" adalah AC CL-10. Di konteks ini ia ekspektasi kontrak  -  Komite menerima KomiteList dan KomiteLoop yang sudah dihitung, dan tidak menghitung ulang.

[terbuka] OQ-007 / OQ-021  -  pemetaan KomiteID  ->  identitas akun bergantung pada model RBAC yang belum ditetapkan. Asumsi tiket ini: satu `KomiteID` memetakan ke satu identitas akun.

[terbuka] OQ-035  -  UpdateWorkObject dan serviceInsertArasapasClaimLife_act dipanggil dari Komite tetapi salinannya ada di modul lain. Bukan pemblokir isi; perilakunya sudah terbaca.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Komite Claim Life - 02 - Mesin tangga  -  rute, naik tingkat, berhenti saat Tolak

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema penyimpanan komite  -  PREFACTOR), 01 (terima kasus + inbox per posisi)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin tangga persetujuan berjalan sendiri: kasus berpindah ke anggota berikutnya saat disetujui, dan berhenti saat ditolak  -  tanpa siapa pun perlu mengatur urutannya manual. (User story 3, 13, 14, 15 di spec)

Ini inti konteks Komite: tangga yang di Pega tidak terlihat di graf, dinyatakan eksplisit.

#### Area codebase

internal/models (KomiteCount, KomiteLoop, entri KomiteList per tingkat), internal/services (mesin tangga: pemilihan tingkat, transisi, penghentian), internal/handlers (endpoint simpan keputusan), frontend/ (layar keputusan).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Identitas | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- | --- |
| Komite Claim Life/Activity/KomiteRouter.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEROUTER / RULE-OBJ-ACTIVITY, 26.387 byte | [terverifikasi] param.AssignTo = .KomiteID (baris ~294), bergerbang .KomiteAproval == 0 (baris ~382) |
| Komite Claim Life/When/IsKomiteLoop.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / ISKOMITELOOP / RULE-OBJ-WHEN | [terverifikasi] .AcceptStatus = "1" DAN .KomiteCount <= .KomiteLoop |
| Komite Claim Life/Flow/KomiteLife_Flow.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITELIFE_FLOW / RULE-OBJ-FLOW | [terverifikasi] 1 Assignment + 1 Decision + 4 connector - satu assignment yang di-loop |
| Komite Claim Life/Activity/KomitePostAdjustment.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEPOSTADJUSTMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY, 515.675 byte | [terverifikasi] jejak per tingkat (baris ~792, ~908); KomiteCount + 1 (baris ~9020) |
| Komite Claim Life/Section/ShowTransfer.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / SHOWTRANSFER / RULE-HTML-SECTION | [terverifikasi] dropdown AcceptStatus wajib, baris 32607 - pyFormat = pxDropdown, pyRequired = true |

#### ADR terkait

ADR-U-0011 (unit keputusan = baris AdjustmentList), ADR-U-0007 (jejak tiap transisi), ADR-U-0001 (tangga adalah isi konteks ini; batasnya ke Claim Life di tiket 05).

#### Acceptance criteria

[ ] Kasus baru dirutekan ke baris roster pertama yang ber-KomiteAproval == 0. (AC 1 spec)

[ ] Keputusan Setuju pada tingkat bukan-terakhir menaikkan KomiteCount satu dan tidak

menyentuh tabel akseptasi. (AC 5 spec)

[ ] Keputusan Tolak menghentikan tangga pada tingkat mana pun ia terjadi. (AC 6 spec)

[ ] Tangga berlanjut hanya bila keputusan Setuju dan KomiteCount <= KomiteLoop.

[ ] Tiap tingkat menghasilkan satu entri berisi keputusan, komentar, dan waktu. (AC 7 spec)

[ ] Nilai keputusan adalah enum tertutup `{1 = Setuju, 2 = Tolak}`; nilai lain ditolak

terang-terangan, bukan menghentikan tangga diam-diam. (AC 35 spec; `[keputusan work owner]`)

[ ] Tidak ada padanan TransferType di kode  -  lihat catatan. (AC 26 spec)

##### Penyimpanan tangga [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §9

[ ] [~]  `KOMITE_COUNT` dan `KOMITE_LOOP` di-persist di `T_GENERAL_KOMITE`  -  bukan hanya hidup di

halaman kerja. Tingkat berjalan terbaca kembali setelah proses dimulai ulang. (AC 30 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] [~]  Keputusan di setiap tingkat menulis baris `T_KOMITE_KOMITELIST` yang bersesuaian  -

KOMITE_APROVAL, KOMITE_COMMENT, DATE_APPROVE. (AC 31 spec)

[ ] [~]  Baris yang ditulis dipilih lewat `KOMITE_URUT` + `DATA_KOMITE_ID`, bukan lewat indeks

posisi. (AC 34 spec; penyimpangan sadar 2)

#### Catatan  -  TransferType tidak direplikasi

[terverifikasi] TransferType tidak pernah diisi di korpus: nol `Property-Set` terhadapnya di Claim Life maupun Komite Claim Life. Ia hanya dibaca di dua tempat  -  precondition kedua KomiteRouter (baris ~442) dan visible-when .TransferType==2 di ShowTransfer.xml (baris ~29177). Karena tak pernah di-set, TransferType == '2' selalu FALSE  ->  cabang mati.

[keputusan work owner] Dibuang, beserta bagian UI ShowTransfer yang bergantung padanya. Routing tingkat digerakkan hanya oleh .KomiteAproval == 0. (OQ-033 tertutup.)

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Komite Claim Life - 03 - Penegakan wewenang per KomiteID + eskalasi naik satu tingkat

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (mesin tangga)  -  gerbang perlu tindakan nyata untuk dijaga

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin keputusan pada sebuah tingkat hanya dapat disimpan oleh anggota komite yang memang ditunjuk tingkat itu  -  dan penolakannya terjadi di lapisan layanan, sehingga tidak dapat dilewati dengan memanggil API langsung.

Sebagai admin komite, saya ingin memindahkan kasus naik satu tingkat bila anggota tingkat berjalan berhalangan, supaya kasus tidak macet menunggu satu orang. (User story 12, 16, 30 di spec)

[~]  Penyimpangan sadar. Sistem lama tidak menegakkan apa pun.

#### Area codebase

internal/services (pemeriksaan wewenang sebelum menyimpan keputusan; aksi eskalasi), internal/handlers (identitas pemanggil), internal/repository (pencatatan eskalasi), frontend/ (kontrol eskalasi untuk admin; kontrol keputusan hanya bagi yang berwenang).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Identitas | Keadaan sekarang |
| --- | --- | --- |
| Komite Claim Life/Activity/KomiteRouter.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEROUTER / RULE-OBJ-ACTIVITY | [terverifikasi] hanya menempatkan tugas: param.AssignTo = .KomiteID, pyImplementation = WorkList |
| Komite Claim Life/Section/ShowTransfer.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / SHOWTRANSFER / RULE-HTML-SECTION | [terverifikasi] keputusan masuk lewat dropdown wajib - tanpa pemeriksaan pemilik |

[terverifikasi] Tidak ada penegakan di sistem lama. Sapuan 47 berkas modul tidak menemukan satu pun pemeriksaan bahwa penyimpan keputusan adalah pemilik KomiteID tingkat berjalan; dan AcceptStatus tidak ditulis rule mana pun (nol <PropertiesName>...AcceptStatus</PropertiesName>). Di Pega, routing WorkList hanya menaruh kasus di antrean  -  penempatan, bukan penegakan.

[terverifikasi] Komite Claim Life tidak memuat identitas orang ter-hardcode (0 berkas)  -  berbeda dari Komite Claim FacIn (4) dan Komite Claim Prop (3). Wewenangnya memang berbasis data.

#### ADR terkait

ADR-U-0014 (penegakan per KomiteID + pengecualian eskalasi naik satu tingkat), ADR-U-0002 (peran ditegakkan di lapisan layanan), ADR-U-0007 (eskalasi dan perubahan roster masuk jejak audit).

#### Acceptance criteria

[ ] Pengguna yang bukan pemilik KomiteList(KomiteCount).KomiteID ditolak saat menyimpan

keputusan, meskipun ia dapat membuka kasusnya. (AC 8 spec)

[ ] Penolakan terjadi di lapisan layanan, dan tetap terjadi meskipun kontrol UI ditampilkan.

(AC 9 spec)

[ ] Admin dapat memindahkan kasus naik satu tingkat; eskalasi turun ditolak.

(AC 11 spec)

[ ] Eskalasi tercatat: siapa memindahkan, kapan, dari tingkat mana ke tingkat mana.

(AC 12 spec)

[ ] Pemutus di tingkat yang sama yang bukan pemilik KomiteID tetap ditolak  -  eskalasi bukan

pintu belakang.

[ ] Perubahan roster tercatat, karena ia mengubah siapa yang berwenang.

[ ] Tidak ada nama orang ter-hardcode di lapisan mana pun.

#### Catatan

[~]  [keputusan work owner] Eskalasi memperpendek tangga: tingkat yang dilewati tidak pernah memberi keputusan, sehingga entri KomiteAproval untuk tingkat itu kosong. KomiteCount ikut naik. Bentuk pencatatannya adalah keputusan implementasi.

[terbuka] OQ-007 / OQ-021  -  model RBAC lintas konteks belum ditetapkan. Asumsi tiket ini: satu `KomiteID` memetakan ke satu identitas akun yang dapat diautentikasi. Bila pemetaan ternyata banyak-ke-banyak, aturan penegakan perlu ditinjau ulang.

[terverifikasi] Identity & Access ditandai ABSENT dari korpus (discovery/context-map.md)  -  nol rule otorisasi. Ia dibangun dari nol.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Komite Claim Life - 04a - 04a: Nomor akseptasi  -  lahir sekali, di keputusan final

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (mesin tangga)  -  tingkat final harus dapat dikenali lebih dulu

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin nomor akseptasi lahir sekali saja  -  pada keputusan Setuju di tingkat tertinggi  -  sehingga satu klaim tidak pernah memperoleh dua nomor, dan tingkat-tingkat di bawahnya tidak membakar sequence. (User story 17, 19 di spec)

#### Area codebase

internal/repository (pemanggilan kedua SQL penomoran), internal/services (gerbang tingkat final; perakitan nomor per Type), internal/handlers (nomor tampil pada respons keputusan), frontend/ (nomor akseptasi terlihat setelah keputusan final).

#### Rule Pega sumber

Rantai aktif di dalam step 4 KomitePostAdjustment.xml (ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEPOSTADJUSTMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY, versi 2026-09-15). Nomor sub-step dari <pyStepPageReference>:

| Sub-step | Rule | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | RDB-List | get tanggal produksi |
| 4.7 | GetKodeProdLife_SQL (ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETKODEPRODLIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL) | AMBIL KODE PROD - prefix |
| 4.9 | GetSequenceNumber_SQL (ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETSEQUENCENUMBER_SQL / RULE-CONNECT-SQL) | generate MM.YYYY DAN SEQUENCE |
| 4.11 | Property-Set | cabang QR,QP |
| 4.12 | Property-Set | cabang TR,TP |

[terverifikasi] Gerbang tingkat final: pyWorkPage.AcceptStatus = 1 && pyWorkPage.KomiteCount == pyWorkPage.KomiteLoop (baris 5695).

[data DBA] POOLDATA.PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER(p_class, p_jenis, p_proddate, OUT p_bulan, OUT p_seq_number)  -  sequence per (class, jenis, tahun) di tabel GENERATE_SEQUENCE_NUMBER (PK komposit), memakai SELECT ... FOR UPDATE; p_jenis membedakan retro/non-retro; periode digulir lewat POOLDATA.TANGGAL_CLOSING, dengan aturan cutover TRUNC(now) <= 02/01/2026  ->  periode 12.2025; keluaran LPAD(seq, 5, '0').

#### ADR terkait

ADR-U-0006 (penomoran lewat stored procedure  -  jangan replikasi logikanya), ADR-U-0011 (keputusan per baris), ADR-U-0015 (batas transaksi dipegang Go; commit segera setelah nomor terbentuk agar lock FOR UPDATE lekas lepas).

#### Acceptance criteria

[ ] Nomor akseptasi dibuat hanya pada keputusan Setuju di tingkat terakhir

(KomiteCount == KomiteLoop). (AC 13 spec)

[ ] Tingkat bukan-terakhir tidak memanggil jalur penomoran sama sekali  -  sequence tidak

bergerak. (AC 5 spec)

[ ] Keputusan Tolak tidak menghasilkan nomor akseptasi.

[ ] Nomor diperoleh lewat rantai GetKodeProdLife_SQL  ->  GetSequenceNumber_SQL; aplikasi

tidak memuat logika pembentukan format nomor. (AC 14 spec; ADR-U-0006)

[ ] Prefix diperoleh lewat lookup ke POOLDATA.KODE_PRODUKSI, tidak ditanam sebagai

konstanta.

[ ] Percabangan per Type (QR/QP versus TR/TP) menentukan skema nomor yang dipakai.

[ ] Commit terjadi segera setelah nomor terbentuk, sehingga lock SELECT ... FOR UPDATE tidak

menahan pemutus lain.

[ ] Dua keputusan final berurutan menghasilkan dua nomor berbeda.

[ ] Tidak ada padanan Generate_NoAccept_KMT_Life / Generate_NoAccept_KMT_LifeRetro di kode  -

[terverifikasi] keduanya RequestType di step ter-remark (//) Komite Claim Life/Activity/KomitePostAdjustment.xml (ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEPOSTADJUSTMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY), baris 1769 dan 1986 (blok remark di 1725 dan 1943). (AC 28 spec)

#### Catatan  -  dua rule penomoran lama tidak dimigrasikan

[terverifikasi] Generate_NoAccept_KMT_Life (step 4.4) dan Generate_NoAccept_KMT_LifeRetro (step 4.5) mati, dibuktikan dua sinyal bebas:

| Sinyal | Hasil |
| --- | --- |
| <pyStepsBlockName> | berisi // -> REMARK (baris 1725 dan 1943) |
| Asimetri indeks rujukan | <RequestType> 1 x , terindeks <pyRuleName> 0 x |

Pola yang sama sudah ditetapkan ADR-U-0006 untuk Claim Life. Jangan dimigrasikan.

[terverifikasi] Step 4.6 Set Nilai Akseptasi juga ter-remark (baris 2160).

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Komite Claim Life - 04b - 04b: Rekam akseptasi  -  satu jalur simpan berparameter status

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema penyimpanan komite  -  PREFACTOR), 04a (nomor akseptasi)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin hasil keputusan komite tersimpan sebagai rekam akseptasi lengkap dengan nomornya  -  lewat satu jalur simpan, apa pun keputusannya  -  sehingga jalur aksep dan jalur tolak tidak pernah menyimpang diam-diam satu sama lain. (User story 17, 20, 21 di spec)

[~]  Penyimpangan sadar dari paritas struktural.

#### Area codebase

internal/models (bentuk rekam akseptasi), internal/repository (penulisan ke tabel akseptasi), internal/services (satu jalur simpan berparameter status), frontend/ (dokumen akseptasi dapat diunduh setelah keputusan final).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Identitas | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- | --- |
| Komite Claim Life/RDBList/UpdateOsAkseptasiClaimLife_sql.xml | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / RNM!UPDATEOSAKSEPTASICLAIMLIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL | blok PL/SQL INSERT INTO POOLDATA.OS_AKSEPTASI_KLAIM_LIFE (...) - 55 kolom terbaca langsung |
| Komite Claim Life/Activity/KomitePostAdjustment.xml step 4.15 | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEPOSTADJUSTMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Insert ke OS - jalur aksep, gerbang AcceptStatus = 1 && KomiteCount == KomiteLoop (baris 5695) |
| idem, step 5.6 | idem | Insert ke OS - jalur reject, gerbang AcceptStatus==2 && KomiteCount == KomiteLoop (baris 8119) |
| idem, step 4.17 / 4.18 | Call PrintAkseptasiPDF / Call LoadDocumentLife_ACT | dokumen akseptasi |

[~]  [terverifikasi] Rule ini dipakai bersama Claim  -  Life  -  hash ternormalisasi c50bfd9a12 identik di kedua modul, dan tidak terdaftar di register konflik OQ-011. Mengubah bentuknya adalah perubahan kontrak lintas konteks.

[data DBA] POOLDATA.OS_AKSEPTASI_KLAIM_LIFE: STS_REJECT NUMBER(38); delapan kolom uang bertipe NUMBER tanpa presisi; CURRENCY VARCHAR2(100); TYPE VARCHAR2(10).

#### ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float  -  NUMBER tanpa presisi menuntut desimal presisi arbitrer), ADR-U-0011 (unit keputusan = baris), ADR-U-0001 (tabel akseptasi adalah kontrak bersama), ADR-U-0015 (batas transaksi dipegang Go).

#### Acceptance criteria

[ ] Rekam akseptasi ditulis hanya pada tingkat terakhir  -  baik untuk keputusan Setuju maupun

Tolak. (AC 13 spec)

[ ] Penyimpanan memakai satu jalur berparameter status; tidak ada dua jalur kembar di kode.

(AC 16 spec)

[ ] Tidak ada nilai uang sebagai binary floating point di lapisan mana pun maupun di JSON.

(AC 17 spec)

[ ] Nilai retro yang ditulis adalah nilai apa adanya dari data policy  -  tidak ada logika

penukaran. (AC 27 spec; OQ-065)

[ ] Dokumen akseptasi dapat dihasilkan dan diunduh setelah keputusan Setuju final.

[ ] Perubahan bentuk rekam akseptasi diperlakukan sebagai perubahan kontrak lintas konteks,

##### Penyimpanan keputusan final [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §9

[ ] [~]  Keputusan final juga menetapkan `T_GENERAL_KOMITE.ACCEPT_STATUS` (1 aksep / 2 tolak).

(AC 30 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] [~]  Keputusan final mengisi `T_CLAIMLF_ADJUSTMENT.KOMITE_ID` sehingga baris adjustment

menunjuk kasus komite yang memutuskannya. (AC 32 spec; User story 42)

[ ] [~]  Ketiganya  -  rekam akseptasi, ACCEPT_STATUS, dan KOMITE_ID  -  ditulis dalam satu

transaksi; kegagalan pada salah satunya membatalkan seluruhnya. (AC 32 spec) dan ditandai demikian di kode.

#### Catatan  -  mengapa dua blok disatukan

[terverifikasi] Kedua blok tulis didahului rangkaian precondition yang sama persis, dan mengisi himpunan properti identik  -  diff strukturalnya nol beda. Yang membedakan hanya nilai status yang ditulis dan satu gerbang tambahan.

Itu adalah salin-tempel jalur aksep menjadi jalur tolak, sepanjang ribuan baris. [keputusan work owner] Disatukan  -  dua blok kembar adalah tempat divergensi diam tumbuh.

#### Catatan  -  langkah tukar-RetroName tidak direplikasi

[terverifikasi] Step 4.14 (jalur aksep, baris 4937-5185) dan step 5.5 (jalur reject, baris 7663-7911), keduanya berjudul "Tukar SecurityReinsurer dengan RetroName", ber- <pyStepsBlockName>//  ->  REMARK.

Ketiga precondition retro berada di dalam langkah yang mati itu  -  termasuk cutover ProdDateTime < "20250207T000000.000 GMT" (baris 5144 dan 7870).

[keputusan work owner] Nilai RetroID/RetroName sudah di-set di langkah sebelumnya, mentah dari data policy. Sistem baru memakainya apa adanya; tidak ada logika penukaran yang direplikasi. (OQ-065 tertutup, OQ-034 diperkuat.)

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Komite Claim Life - 05 - Jalur balik  -  tulis STS_REJECT ke dua tingkat baris

Status: ready-for-agent

Blocked by: 04b (rekam akseptasi  -  satu jalur simpan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai ReasLifeSPV di Claim  -  Life, saya ingin hasil keputusan komite memantul ke baris `AdjustmentList` saya, sehingga status di sistem saya selalu mencerminkan keputusan terakhir  -  dan bila ditolak, saya dapat mengajukan ulang dengan baris baru. (User story 18 di spec)

Ini kontrak keluar konteks Komite. Yang membaca dan menampilkannya adalah Claim  -  Life (CL-11); yang menulisnya adalah tiket ini.

#### Area codebase

internal/services (penerapan hasil keputusan ke dua tingkat baris), internal/repository (penulisan status baris), internal/models (bentuk baris AdjustmentList dan PremiumListDetail).

Tidak menyentuh frontend/ konteks ini  -  tampilannya milik Claim  -  Life.

#### Rule Pega sumber

| Rule | Identitas | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- | --- |
| Komite Claim Life/Activity/KomitePostAdjustment.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEPOSTADJUSTMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY, 515.675 byte | [terverifikasi] menulis STS_REJECT ke dua tingkat baris - ...PremiumListDetail(idx).STS_REJECT dan ...AdjustmentList(idx).STS_REJECT |

[terverifikasi] Sensus penulis: 6 Property-Set bernilai 1 dan 2 bernilai 2. Gerbang baris yang boleh diubah: .ACCEPTEDNO=="" && .IsCheck = true && .STS_REJECT == "0". Gerbang tingkat final: baris 5695 (aksep) dan 8119 (tolak).

[keputusan work owner] Pemetaan hasil: Setuju  ->  `STS_REJECT = 1`, Tolak  ->  `STS_REJECT = 2`. [~]  Nama field menyesatkan  -  nilai 1 berarti diaksep.

#### ADR terkait

ADR-U-0011 (unit keputusan = baris AdjustmentList; PremiumListDetail dan header klaim adalah cerminan baris terakhir), ADR-U-0001 (Kontrak 2  -  jalur balik; AcceptStatus adalah kosakata konteks ini dan dipetakan di batas, tidak disimpan sebagai status kedua di Claim Life), ADR-U-0007 (penerapan hasil merekam siapa + kapan).

#### Acceptance criteria

[ ] Hasil Setuju di tingkat terakhir membuat baris yang diserahkan berstatus Aksep.

[ ] Hasil Tolak di tingkat terakhir membuat baris berstatus Ditolak, dan klaim tetap

dapat menerima baris baru di sisi Claim  -  Life.

[ ] STS_REJECT tertulis pada dua tingkat baris  -  PremiumListDetail dan AdjustmentList  -

dengan nilai yang sama, dalam satu operasi. (AC 15 spec)

[ ] Perubahan status hanya terjadi ketika putaran mencapai tingkat terakhir

(KomiteCount == KomiteLoop). (AC 13 spec)

[ ] Hanya baris yang masih Outstanding, sudah dipilih, dan belum bernomor akseptasi yang

dapat diubah oleh hasil keputusan.

[ ] Setiap penerapan hasil merekam pelaku dan waktu. (ADR-U-0007)

[ ] AcceptStatus tidak diteruskan ke Claim  -  Life sebagai status kedua; ia dipetakan ke

STS_REJECT di batas ini. (ADR-U-0001)

#### Catatan  -  kepemilikan lintas konteks

[terverifikasi] Penulisan ini milik Komite, bukan Claim Life  -  pembuktiannya ada di korpus: KomitePostAdjustment.xml berada di modul Komite Claim Life dengan class ASM-FW-GCNMFW-Work-KomiteLife.

Konsekuensinya untuk CL-11: tiket itu membaca dan menampilkan hasil yang ditulis di sini, dan tidak menulis `STS_REJECT` sendiri. Cakupan CL-11 sudah diselaraskan.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

make check

## Komite Claim Life - 06 - Transactional outbox  -  keputusan + daftar efek dalam satu transaksi

Status: ready-for-agent

Blocked by: 04b (rekam akseptasi  -  satu jalur simpan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin keputusan komite dan antrean efek keluarnya tersimpan dalam satu transaksi  -  sehingga tidak ada efek yang hilang bila proses mati tepat setelah keputusan disimpan. (User story 24, 28 di spec)

Ini fondasi jaminan "wajib berhasil"; pengirimannya sendiri ada di tiket 07.

#### Area codebase

internal/models (entri outbox: efek apa, muatan apa, keadaan apa), internal/repository (penulisan outbox dalam transaksi yang sama dengan keputusan), internal/services (penyusunan daftar empat efek saat keputusan final).

Belum menyentuh frontend/  -  permukaan manusia ada di tiket 08.

#### Rule Pega sumber

| Rule | Identitas | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- | --- |
| Komite Claim Life/Activity/KomitePostAdjustment.xml step 6 | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEPOSTADJUSTMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY | [terverifikasi] Obj-Save - persist; keempat efek berjalan sesudahnya |

[terverifikasi] Urutan efek yang harus masuk antrean, dibaca dari <pyStepPageReference> versi 2026-09-15:

| Urutan | Step | Efek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Call InsertJsonClaimLife_Act |
| 2 | 10 | Call serviceInsertArasapasClaimLife_act |
| 3 | 11 | Call SendEmailKlaimLife |
| 4 | 12 | Call HitServiceToKasirKMTLife_Act - Kasir/pembayaran |

[terverifikasi] Step 10 dan 12 digerbangi AcceptStatus = 1 && KomiteCount == KomiteLoop (baris 8648, 8887)  -  hanya pada keputusan Setuju di tingkat final.

#### ADR terkait

ADR-U-0015 (efek keluar wajib berhasil  -  transactional outbox, at-least-once; menyimpang dari ADR-U-0008), ADR-U-0013 (alamat endpoint di-lookup runtime, bukan disimpan di outbox sebagai URL), OQ-013 (batas transaksi dipegang Go).

#### Acceptance criteria

[ ] Keputusan dan daftar keempat efeknya tersimpan dalam satu transaksi database.

(AC 19 spec)

[ ] Bila transaksi gagal, tidak ada keputusan tersimpan dan tidak ada entri outbox  -  tidak

ada keadaan separuh.

[ ] Bila proses mati tepat setelah commit, antrean efek tetap ada dan dapat diambil worker.

[ ] Tiap entri outbox membawa ID idempoten unik sejak dibuat. (AC 21 spec)

[ ] Entri outbox menyimpan kunci kategori endpoint, bukan URL  -  alamat di-resolve saat

kirim (ADR-U-0013).

[ ] Efek hanya diantrekan pada keputusan yang benar-benar final; keputusan di tingkat bukan-

terakhir tidak menghasilkan entri outbox.

[ ] Keputusan dilaporkan tersimpan, belum tuntas  -  kedua keadaan itu dibedakan.

(ADR-U-0015)

#### Catatan  -  mengapa Komite berbeda dari Claim Life

[~]  ADR-U-0015 menyimpang dari ADR-U-0008. Di Claim  -  Life, efek keluar boleh gagal tanpa memblokir. Di sini tidak  -  pemicunya Kasir, integrasi pembayaran yang [terverifikasi] tidak ada di Claim Life.

Kegagalan diam di Kasir berarti klaim disetujui tetapi tidak pernah sampai ke pembayaran, dan tidak ada yang tahu.

[keputusan work owner] Step 14 SetInformationData bukan efek keluar  -  hanya temporary penampung hasil submit. Tidak masuk outbox.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

make check

## Komite Claim Life - 07 - Worker pengirim  -  retry + anti-dobel Email & Kasir

Status: ready-for-agent

Blocked by: 06 (transactional outbox)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai Finance, saya ingin klaim yang disetujui komite pasti sampai ke Kasir  -  dan tidak pernah dua kali. Sebagai operator sistem, saya ingin efek yang gagal diantre ulang sampai berhasil, bukan menguap. (User story 22-25, 27 di spec)

#### Area codebase

worker (proses terpisah  -  pengambil entri outbox, pengirim, penjadwal retry), internal/services (interface keempat efek keluar; aturan cek-status-sebelum-kirim-ulang), internal/repository (lookup M_LINK_SERVICE; pembaruan keadaan entri outbox).

Tidak menyentuh frontend/  -  permukaan manusia ada di tiket 08.

#### Rule Pega sumber

| Efek | Rule | Identitas |
| --- | --- | --- |
| 1 . step 8 | Komite Claim Life/Activity/InsertJsonClaimLife_Act.xml | RULE-OBJ-ACTIVITY |
| 2 . step 10 | Claim Life/Activity/serviceInsertArasapasClaimLife_act.xml | [terverifikasi] satu-satunya salinan di korpus - OQ-035 |
| 3 . step 11 | Komite Claim Life/Activity/SendEmailKlaimLife.xml | RULE-OBJ-ACTIVITY |
| 4 . step 12 | Komite Claim Life/Activity/HitServiceToKasirKMTLife_Act.xml | ASM-FW-GISFW-DATA-ADJUSTMENTLIFE / HITSERVICETOKASIRKMTLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY - Kasir/pembayaran |
| resolusi alamat | Komite Claim Life/Activity/GetLinkService.xml | ASM-FW-GISFW-INT-M_LINK_SERVICE / GETLINKSERVICE / RULE-OBJ-ACTIVITY - Obj-Browse M_LINK_SERVICE pada (KATEGORI_1, KATEGORI_2), ambil .URL, lalu Connect-REST |
| jejak Kasir | POOLDATA.DIRECTTOKASIR_LOG | [terverifikasi] jejak di sisi database |

[terverifikasi] Kunci kategori Arasapas: Kategori_1 = "Klaim", Kategori_2 = "insertClaimLife" (Claim Life/Activity/serviceInsertArasapasClaimLife_act.xml).

#### ADR terkait

ADR-U-0015 (at-least-once; ID idempoten unik; cek status sukses sebelum kirim ulang untuk Email & Kasir  -  menyimpang dari ADR-U-0008), ADR-U-0013 (alamat di-lookup runtime; dilarang URL sebagai literal, konstanta, maupun env var), ADR-U-0005 (flag lingkungan menggerbangi efek keluar).

#### Acceptance criteria

[ ] Keempat efek dikirim sampai berhasil, atau ditandai perlu intervensi. (AC 20 spec)

[ ] Tiap kiriman membawa ID idempoten unik, sehingga penerima dapat menolak duplikat.

(AC 21 spec)

[ ] Sebelum mengirim ulang Email atau Kasir, sistem memeriksa status "sudah terkirim

sukses"; bila sudah, tidak dikirim lagi. (AC 22 spec)

[ ] Alamat endpoint di-resolve runtime dari M_LINK_SERVICE lewat (KATEGORI_1, KATEGORI_2);

tidak ada URL sebagai literal, konstanta, maupun env var. (AC 24 spec; ADR-U-0013)

[ ] Kunci kategori tidak ditemukan dibedakan dari jaringan gagal: yang pertama tidak

diulang berkali-kali, yang kedua diulang.

[ ] Keputusan dilaporkan tuntas hanya setelah keempat efek berhasil. (AC 25 spec)

[ ] Semua klaim menjalankan keempat efek  -  tidak ada pengecualian berdasarkan identitas retro.

(AC 26 spec; OQ-064)

[ ] Kegagalan pengiriman tidak membatalkan keputusan yang sudah tersimpan. (AC 18 spec)

#### Catatan  -  gerbang EXIT retro dibuang

[~]  [terverifikasi] Di korpus, step 9 adalah langkah gerbang tersendiri berlabel EXIT JIKA RETROID "L0000141" (baris 8483), dengan precondition RetroID=="L0000141" || SecurityReinsurerID=="L0000134" (baris 8525) dan RetroID=="1000013" (baris 8548). Ia berdiri di antara efek 1 dan efek 2  -  saat memicu, step 10-14 tidak berjalan.

[keputusan work owner] Dibuang (OQ-064). Konsekuensi yang diterima: klaim ber-retro tersebut yang selama ini dikecualikan kini menjalankan seluruh efek keluar, termasuk Kasir. Ini perubahan perilaku yang menyentuh uang, diterima sadar.

[dugaan] Bahwa kode transisi numerik step 9 berarti "Exit Activity" tidak terbukti dari ekspor  -  nilai yang terbaca (2) muncul juga di step 8 yang bukan EXIT. Yang terbukti adalah label penulisnya dan bentuk langkahnya. Tidak berpengaruh pada implementasi: gerbangnya dibuang.

#### Catatan  -  seam kedua

[asumsi] Perilaku retry dan anti-dobel tidak teramati lewat API HTTP saja, karena pengiriman berjalan di proses terpisah. Tiket ini mengasumsikan seam kedua di batas pengirim outbox, dengan keempat layanan luar di-fake. Bila seam itu tidak disetujui, cara mengujinya perlu ditetapkan ulang sebelum tiket dikerjakan.

[terbuka] OQ-002  -  kontrak layanan Kasir tidak ada di korpus: bentuk permintaan, makna jawaban, dan apakah ia menghormati ID idempoten belum diketahui. Tiket ini menetapkan jaminan pengirimannya, bukan bentuk pesannya.

[terbuka] OQ-035  -  serviceInsertArasapasClaimLife_act satu salinan dipakai dua konteks. Bukan pemblokir isi.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

make check

## Komite Claim Life - 08 - Status "perlu intervensi" di UI Komite + laporan harian

Status: ready-for-agent

Blocked by: 07 (worker pengirim  -  retry + anti-dobel)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai anggota komite, saya ingin melihat kasus yang efek keluarnya gagal dan perlu intervensi  -  dan sebagai operator, saya ingin daftar itu sampai ke saya setiap hari tanpa harus mencarinya. (User story 26 di spec)

Tanpa tiket ini, "wajib berhasil" (ADR-U-0015) hanya memindahkan kegagalan diam ke antrean  -  tidak ada yang melihatnya. Itulah sebabnya ia tiket terpisah dari 07: ini permukaan untuk manusia, bukan mesin.

#### Area codebase

internal/models (keadaan "perlu intervensi" pada entri outbox), internal/services (kriteria kapan sebuah entri masuk keadaan itu; penyusunan laporan harian), internal/handlers (endpoint daftar kasus bermasalah), frontend/ (penanda status di inbox dan layar kasus).

#### Rule Pega sumber

Tidak ada padanan di korpus. [terverifikasi] Sistem lama tidak memuat permukaan pemantauan apa pun untuk kegagalan efek keluar. Yang ada hanya pencatatan di sisi database:

| Objek | Peran |
| --- | --- |
| POOLDATA.DIRECTTOKASIR_LOG | [terverifikasi] jejak panggilan Kasir |
| POOLDATA.MONITORING_KLAIM_LOG | [terverifikasi] log layanan - dipakai jalur Claim Life |

Keduanya log, bukan antrean kerja: tidak ada yang menampilkannya kepada manusia, dan tidak ada keadaan "belum selesai" yang dapat ditindaklanjuti.

Tiket ini karena itu perilaku baru sepenuhnya, bukan paritas  -  ia konsekuensi langsung ADR-U-0015.

#### ADR terkait

ADR-U-0015 (status "perlu intervensi" di UI Komite + laporan harian adalah syarat pengaman wajib, bukan tambahan), ADR-U-0007 (kegagalan masuk jalur audit, bukan hanya log layanan), ADR-U-0014 (siapa yang melihat daftar itu mengikuti wewenang).

#### Acceptance criteria

[ ] Entri outbox yang tidak pulih setelah retry masuk keadaan "perlu intervensi" yang

eksplisit  -  bukan diam di antrean. (AC 23 spec)

[ ] Kasus ber-status itu terlihat di UI Komite, menempel pada kasusnya, bukan di halaman

terpisah yang harus dicari.

[ ] Tampilan menyebut efek mana yang gagal (InsertJson / Arasapas / Email / Kasir) dan

sejak kapan.

[ ] Ada laporan harian berisi seluruh kasus ber-status itu.

[ ] Laporan harian tetap terkirim meskipun kosong  -  ketiadaan laporan tidak boleh ambigu

dengan ketiadaan masalah.

[ ] Keputusan yang efeknya belum tuntas dilaporkan tersimpan, bukan tuntas.

(AC 25 spec; ADR-U-0015)

[ ] Kegagalan juga tercatat di jalur audit, bukan hanya di log layanan. (ADR-U-0007)

#### Catatan

[~]  Kasus yang paling penting terlihat adalah Kasir. [terverifikasi] HitServiceToKasirKMTLife_Act tidak ada di Claim Life  -  ia khas Komite, dan ia memicu jalur pembayaran. Klaim yang disetujui tetapi gagal sampai ke Kasir adalah kegagalan yang paling mahal bila tidak terlihat.

[keputusan work owner] Siapa yang menindaklanjuti keadaan "perlu intervensi"  -  anggota komite, admin, atau operator  -  belum ditetapkan. Tiket ini menampilkannya; alur penanganannya keputusan terpisah. Tidak memblokir: yang penting kegagalan berhenti tersembunyi.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Komite Claim Life - 09 - Riwayat tangga persetujuan di UI

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema penyimpanan komite  -  PREFACTOR), 03 (penegakan wewenang + eskalasi)  -  riwayat harus memuat eskalasi juga

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai pengguna mana pun, saya ingin melihat riwayat lengkap tangga pada satu kasus  -  siapa memutuskan apa, kapan, dengan komentar apa  -  sehingga saya paham mengapa kasus berada di keadaannya sekarang tanpa bertanya kepada orang.

Sebagai auditor, saya ingin eskalasi ikut terbaca di riwayat yang sama, sehingga pengetatan wewenang tidak dilubangi diam-diam. (User story 9, 10, 29, 30, 31 di spec)

#### Area codebase

internal/services (penyusunan riwayat dari entri per tingkat + catatan eskalasi), internal/handlers (endpoint riwayat kasus), frontend/ (tampilan riwayat pada layar kasus).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Identitas | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- | --- |
| Komite Claim Life/Activity/KomitePostAdjustment.xml | ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITELIFE / KOMITEPOSTADJUSTMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY, 515.675 byte | [terverifikasi] menulis entri per tingkat |

[terverifikasi] Tiga Property-Set mengisi elemen list yang diindeks pencacah tangga, dengan Local.Komite = pyWorkPage.KomiteCount:

| Properti | Nilai |
| --- | --- |
| ...AdjustmentList(IndexAdjustment).KomiteList(Local.Komite).KomiteAproval | pyWorkPage.AcceptStatus |
| ...KomiteList(Local.Komite).KomiteComment | pyWorkPage.Comment |
| ...KomiteList(Local.Komite).DateApprove | @CurrentDateTime() |

Hal yang sama juga ditulis ke pyWorkPage.KomiteList(Local.Komite).

Jadi setiap tingkat tangga menghasilkan satu entri berisi keputusan, komentar, dan waktu  -  riwayatnya sudah ada di data; tiket ini membuatnya terbaca.

#### ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit setiap transisi  -  termasuk eskalasi), ADR-U-0014 (eskalasi adalah tindakan yang direkam: siapa, kapan, dari tingkat mana ke tingkat mana), ADR-U-0011 (riwayat melekat pada baris `AdjustmentList`, bukan pada klaim).

#### Acceptance criteria

[ ] Riwayat menampilkan tiap tingkat tangga secara berurutan, dengan keputusan, komentar, dan

waktu. (AC 7 spec)

[ ] Keputusan ditampilkan sebagai kata (Setuju / Tolak), bukan angka dan bukan nama field.

(AC 29 spec)

[ ] Eskalasi ikut terbaca di riwayat yang sama: siapa memindahkan, kapan, dari tingkat mana ke

tingkat mana. (AC 12 spec)

[ ] Tingkat yang dilewati karena eskalasi terlihat sebagai dilewati  -  bukan hilang tanpa jejak.

[ ] Riwayat melekat pada baris `AdjustmentList` yang diputuskan; satu klaim dengan beberapa

baris menampilkan riwayat per baris.

[ ] Riwayat dapat dibaca tanpa wewenang memutuskan  -  melihat bukan memutuskan.

##### Sumber riwayat [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §9

[~]  Koreksi premis. Catatan lama menyebut "riwayatnya sudah ada di data"  -  yang dimaksud adalah page runtime Pega. Di sistem baru page itu dibuang; riwayat punya tabelnya sendiri.

[ ] [~]  Riwayat tangga dibaca dari `T_KOMITE_KOMITELIST` diurut `KOMITE_URUT`  -  bukan dari page

runtime maupun JSON. Test yang menemukan pembacaan dari page gagal. (AC 33 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] Tiap baris riwayat menampilkan anggota pemutus, keputusannya, komentarnya, dan

tanggal putus  -  langsung dari kolom KOMITE_ID, KOMITE_APROVAL, KOMITE_COMMENT, DATE_APPROVE. (AC 31 spec)

[ ] Tingkat yang belum memutus terbaca sebagai KOMITE_APROVAL = 0, dan ditampilkan sebagai

kata  -  bukan angka. (AC 29, 31 spec)

#### Catatan

[keputusan work owner] Eskalasi menaikkan KomiteCount tanpa tingkat yang dilewati memberi keputusan, sehingga entri KomiteAproval untuk tingkat itu kosong. Bentuk penampilannya  -  "dilewati (eskalasi)" atau serupa  -  adalah keputusan implementasi; yang mengikat adalah ia tidak boleh tampak seperti tingkat yang belum diputuskan.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

# Komite Claim Prop

Jumlah tiket: 14

## Komite Claim Prop - 01 - Terima penyerahan dari Claim Prop  -  kasus komite lahir

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema  -  PREFACTOR)  .  kontrak muatan penyerahan Claim Prop  -  bukan penyelesaian modul Claim Prop.

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai petugas klaim, ketika saya menyerahkan satu baris penyesuaian ke komite, kasus komite terbentuk lengkap dengan daftar penyetuju, pencacah tangga, dan penunjuk ke baris penyesuaian saya. Saya tahu penyerahan saya diterima.

(User story 5, 19 di spec)

Ini tracer bullet pertama yang terlihat: menembus penerimaan penyerahan  ->  penyimpanan  ->  pembacaan kembali.

#### [~]  Penyerahan membekukan baris penyesuaian induknya  -  PERILAKU BARU

[keputusan work owner] 2026-09-19  -  saat kasus komite lahir, baris penyesuaian induknya ditandai BEKU di sisi Claim Prop: tidak dapat diubah dan tidak dapat dihapus, selamanya. Bekunya tidak mencair meskipun komite menolak  -  perbaikan dilakukan dengan baris penyesuaian baru, bukan dengan menyunting baris lama.

[!]  PENEGAKANNYA MILIK CLAIM PROP, BUKAN TIKET INI. Daftar penyesuaian adalah milik modul Claim Prop, jadi penolakan sunting dan penolakan hapus dibangun di sana  -  pada tiket 08 (baris adjustment) dan tiket 11 (penyerahan ke Komite) modul itu. Tiket ini hanya pemicunya: ia mencatat penyerahan, dan pencatatan itulah yang menjadikan baris induknya beku.

[~]  Ini perilaku BARU, bukan paritas. [terverifikasi] Di seluruh ekspor modul ini: nol pemeriksaan, nol pesan kesalahan, nol penanganan untuk baris penyesuaian yang berubah atau hilang sesudah diserahkan. Aturan ini dibangun, bukan dimigrasikan.

Lingkup: Claim Prop dan Claim Non Prop; [keputusan work owner] Claim Non Prop menyusul  -  fokus sekarang Claim Prop saja. Claim  -  Life tidak termasuk.

[!]  Tidak berlaku surut  -  kasus komite lama hasil migrasi tidak terlindungi; lihat butir 14 register [terbuka] dan tiket 13.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Claim Prop/Activity/AddKomiteTreatyChild_ACT.xml | [terverifikasi] langkah 13 menetapkan jenis pengajuan dan penunjuk posisi baris . langkah 14 menyalin isi baris penyesuaian . langkah 15 menyalin catatan komite . langkah 22.1 membangun daftar penyetuju, tiap baris ber-keputusan awal 0 |
| idem | [terverifikasi] pencacah jumlah penyetuju diisi dari jumlah baris daftar penyetuju, sekali saat kasus dibuat; pada jalur tutup/tolak yang memakai satu penyetuju tetap nilainya 1 |

[]  `[terverifikasi]` Daftar penyetuju ditetapkan saat kasus dibuat dan tidak berubah di tengah jalan*  -  nol penulis di modul komite ini.

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Pencacah jumlah penyetuju disimpan, diisi ulang di titik yang sama dengan Pega - bukan dihitung ulang tiap dibaca |
| 2026-09-18 | Aturan awalan: data berawalan titik dan halaman kasus = komite; berawalan halaman induk = klaim, dibaca saja |

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 1  .  8  .  9  .  16  .  76  .  77  .  78

[ ] Penyerahan satu baris penyesuaian melahirkan baris komite di tabel lintas-lini dan

header kasus komite ber-kunci sama.

[ ] Penyerahan membuat satu baris penyetuju per anggota daftar, masing-masing ber-keputusan

awal kosong dan ber-urutan sesuai jenjangnya.

[ ] Pencacah jumlah penyetuju terisi dari jumlah baris daftar; pencacah penyetuju keberapa

dimulai di penyetuju pertama.

[ ] Penunjuk ke baris penyesuaian induk terisi, dan penunjuk balik dari sisi klaim terisi

dalam satu transaksi yang sama. Test yang menemukan salah satunya kosong gagal.

[ ] Muatan penyerahan tanpa daftar penyetuju, atau dengan jumlah penyetuju kurang dari satu,

ditolak  -  kasus komite tidak dibuat.

[ ] [~]  Sesudah kasus komite lahir, baris penyesuaian induknya tidak dapat disunting dan

tidak dapat dihapus  -  termasuk lewat kaskade hapus klaim. Ditegakkan di sisi Claim Prop; tiket ini menguji bahwa penandanya benar-benar terpasang saat penyerahan tercatat.

[ ] [~]  Bekunya tidak mencair sesudah komite menolak; test yang berhasil menyunting baris

sesudah penolakan gagal.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Berapa kali perulangan berputar di Pega belum terbaca  -  menyentuh berapa kali nilai

penyesuaian ditulis saat kasus dibuat.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop. Muatan penyerahan dipalsukan di seam sampai sisi Claim Prop nyata, supaya kedua modul bisa dikerjakan paralel.

## Komite Claim Prop - 02 - Kotak kerja penyetuju dan rute giliran

Status: ready-for-agent

Blocked by: 01 (kasus komite lahir)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai penyetuju komite, kasus yang menunggu keputusan saya muncul di kotak kerja saya  -  dan hanya saat giliran saya. Saya tidak melihat pekerjaan orang lain, dan saya tidak diminta menilai sesuatu yang belum dilihat penyetuju sebelum saya.

(User story 1, 2, 3 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Flow/KomiteTreaty_Flow.xml . ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITETREATY!KOMITETREATY_FLOW | [terverifikasi] satu assignment bernama KomiteRouter, dirutekan khusus ke satu pengguna, berbentuk antrean per-pengguna |
| Komite Claim Prop/Activity/KomiteRouter.xml | [terverifikasi] 8 langkah, 6 di-remark. Yang hidup langkah 6 dan anaknya 6.1: bergerbang "keputusan penyetuju masih kosong", lalu menetapkan tujuan rute dari akun operator penyetuju yang sedang giliran. Pencacah dinaikkan langkah 5 |

[]  `[terverifikasi]` Tangga persetujuan yang lama  -  antrean berjenjang `komitepnc1..4`  -  sudah mati; keenam langkah itulah yang di-remark. [!]  Jangan dipindahkan.*

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Hak akses per activity diabaikan - daftar hak akses Pega menyebut kelas tanpa menyebut hak, jadi ia tidak menegakkan apa pun |

[~]  Konsekuensinya: siapa boleh melihat apa ditentukan aturan peran sistem baru, bukan disalin dari Pega. Tiket ini hanya menegakkan giliran, bukan wewenang.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 3  .  4  .  10  .  11  .  14  .  67

[ ] Kotak kerja seorang penyetuju hanya memuat kasus yang sedang gilirannya.

[ ] Penyetuju yang belum tiba gilirannya tidak melihat kasus itu.

[ ] Penyetuju yang sudah memutuskan tidak melihatnya lagi di kotak kerja.

[ ] Tujuan rute diambil dari akun operator penyetuju, bukan jabatan dan bukan nama antrean.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Pewarisan kelas kerja tidak ada di ekspor Pega  -  menyentuh bagaimana properti kasus komite

diwarisi. Tidak menghambat tiket ini.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 03 - Layar komite  -  93 kolom, tiga wajah menurut jalur

Status: ready-for-agent

Blocked by: 01 (kasus komite lahir)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai penyetuju komite, saya membuka kasus dan melihat data klaim induknya  -  tertanggung, nomor polis, tanggal kejadian, penyebab, lokasi  -  beserta nilai penyesuaian yang diajukan. Layarnya menyesuaikan diri dengan jenis pengajuan, jadi saya tidak dibingungkan kolom yang tidak relevan.

(User story 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di spec)

#### Bentuk layar

[terverifikasi] 93 kolom  -  62 milik kasus komite, 31 milik kasus klaim induk. Angka ini SAH [keputusan work owner] 2026-09-18.

[]  Tiga wajah menurut jenis pengajuan. Dari 62 kolom komite, 24 hanya tampil pada jalur penyesuaian*. Tiga judul bagian layar juga bergerbang jenis pengajuan.

[~]  Dua kolom yang wajib ikut terbawa meski di luar hitungan 93: "dibuat oleh" dan "tanggal dibuat". Keduanya tampil di layar; keduanya di luar hitungan hanya karena aturan pencatatan memisahkan properti bawaan Pega.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/FlowAction/ViewTransferDtl.xml . ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITETREATY!VIEWTRANSFERDTL | [terverifikasi] pembungkus, nol kolom sendiri. Kontraknya: penyiap memuat -> layar menampilkan -> penyimpan menyimpan |
| Komite Claim Prop/Section/ShowTransfer.xml . ASM-FW-GCNMFW-WORK-KOMITETREATY!SHOWTRANSFER | [terverifikasi] 348 sel; dua famili gerbang - satu di tingkat sel, satu di tingkat layout. 12 sel di balik gerbang mati |
| Komite Claim Prop/Activity/SetKomiteList_Act.xml | [terverifikasi] penyiap layar; langkah 1 menghentikan activity bila jenis pengajuan bukan penyesuaian |
| Komite Claim Prop/Section/ViewDetailInterest.xml | [terverifikasi] layar kedua - 3 kolom, ketiganya hanya-baca, dan ketiganya sudah ada di layar utama |

[]  `[terverifikasi]` Layar kedua tidak menambah satu kolom pun.*

#### [*]  Daftar penyetuju DITAMPILKAN  -  perilaku BARU

[keputusan work owner  -  atas rekomendasi asisten] 2026-09-19  -  layar komite menampilkan daftar penyetuju: urutan  .  siapa  .  dan untuk yang sudah memutuskan  -  keputusan, catatan, dan tanggalnya. Yang belum memutuskan tampil tanpa isi.

[~]  Di Pega ia tidak tampil sama sekali. [terverifikasi] Ketiga penggerak tangga  -  KomiteLoop, KomiteCount, KomiteList  -  nol di antaranya tampil di layar, padahal KomiteList justru berisi daftar penyetuju berikut keputusan, catatan, dan tanggalnya. Akibatnya di Pega: setiap penyetuju memutuskan tanpa konteks penyetuju sebelumnya.

[!]  NOL kolom basis data baru. Ketiganya sudah tersimpan di baris penyetuju  -  kesembilan kolom yang dikunci tiket 00. Ini murni penambahan tampilan, dan ia menutup US 3 dan US 4, dua user story yang sebelumnya tidak ditutup satu AC pun.

[~]  Tandanya `atas rekomendasi asisten`, jadi murah dicabut  -  pencabutannya menyentuh AC 79 dan AC 80, satu baris bab 11, satu keputusan bab 10, dan dua butir uji di bawah. [!]  Nol kolom tersentuh. Alasan lengkapnya di spec.md bab 4.

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Properti jenis treaty dibuang - hanya ada di balik gerbang mati, tidak pernah tampil |
| 2026-09-18 | Nomor klaim dan dua kotak total estimasi di balik gerbang mati dibuang |
| 2026-09-18 | Angka 93 . komite 62 . klaim induk 31 SAH |
| 2026-09-18 | Data klaim dibaca dari Claim Prop, tidak digarap modul ini |

#### [~]  TITIK YANG SENGAJA DIUBAH  -  ketelitian tampilan

[keputusan work owner] 2026-09-18  -  angka di layar ditampilkan dengan 4 angka di belakang koma. Pega tidak punya aturan tampilan yang seragam. Ini perubahan sadar.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 2  .  18  .  19  .  20  .  21  .  22  .  26  .  27  .  28  .  41  .  79  .  80

[ ] Membuka kasus komite menampilkan data klaim induk dan nilai penyesuaian yang diajukan.

[ ] Pada jalur penyesuaian ke-24 kolom bergerbang tampil; pada jalur tolak dan

tutup ke-24 kolom itu tidak tampil.

[ ] Ketiga judul bagian layar berganti sesuai jenis pengajuan.

[ ] Kolom yang tidak boleh diubah penyetuju tampil sebagai bacaan saja.

[ ] "Dibuat oleh" dan "tanggal dibuat" tampil di layar.

[ ] Properti jenis treaty, nomor klaim di balik gerbang mati, dan dua kotak total estimasi

tidak dibuat sama sekali. Test yang menemukannya gagal.

[ ] Angka uang di layar tampil dengan 4 angka di belakang koma.

[ ] [~]  Layar menampilkan daftar penyetuju berikut urutan dan siapa-nya, untuk

seluruh tingkat  -  bukan hanya yang sudah lewat. Test yang tidak menemukannya gagal (AC 79 spec)

[ ] [~]  Untuk penyetuju yang sudah memutuskan, layar menampilkan keputusan, catatan, dan

tanggal-nya; yang belum memutuskan tampil tanpa isi. Test yang menemukan kolom basis data baru untuk ini gagal  -  datanya sudah ada di baris penyetuju (AC 80 spec)

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Dari mana layar kedua dibuka belum terbaca  -  layar kedua tidak dirujuk layar utama,

pembungkusnya, maupun berkas alur.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 04 - Keputusan penyetuju tersimpan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (kotak kerja dan rute giliran)  .  03 (layar komite)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai penyetuju komite, saya menyatakan setuju atau tolak dan menulis catatan, lalu menekan kirim. Keputusan saya tersimpan pada baris saya, lengkap dengan tanggal dan identitas saya  -  tanpa saya perlu mengisinya.

(User story 13, 14, 18 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Section/ShowTransfer.xml | [terverifikasi] dua isian selalu dapat disunting dan wajib isi: keputusan setuju/tolak, dan catatan. Keduanya tanpa gerbang |
| Komite Claim Prop/Activity/KomitePostAdjustment.xml | [terverifikasi] langkah 6 menulis keputusan, catatan, dan tanggal ke baris penyesuaian induk . langkah 27 menulis catatan . tanggal diisi waktu saat itu |
| idem | [terverifikasi] langkah 4 membuka kasus klaim induk dengan penguncian, dan kuncinya dilepas saat penyimpanan - bukan dipegang selama komite menimbang |

[]  `[terverifikasi]` Penguncian hanya menyelimuti proses simpan*, beberapa detik. Penyetuju bisa membuka layar berjam-jam tanpa mengunci apa pun.

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Satu kolom tanggal persetujuan saja - properti tanggal kedua di Pega sengaja tidak dijadikan kolom; jangan ditambahkan kembali karena "ada di korpus" |
| 2026-09-18 | Pada jalur tolak dan tutup, penyetuju memang hanya mengisi dua hal ini. Ditiru apa adanya |

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 23  .  25  .  29  .  53  .  54

[ ] Keputusan dan catatan tersimpan pada baris penyetuju yang bersangkutan, bukan di header.

[ ] Tanggal dan identitas penyetuju terisi otomatis; penyetuju tidak bisa mengubahnya.

[ ] Keduanya wajib isi  -  pengiriman tanpa salah satunya ditolak.

[ ] Pada jalur tolak dan tutup, hanya kedua isian ini yang tersedia.

[ ] Penguncian kasus klaim induk hanya berlangsung selama proses simpan, dan dilepas

sesudahnya. Test yang menemukan kunci tertahan sesudah simpan gagal.

[ ] Hanya satu kolom tanggal persetujuan yang ada. Test yang menemukan kolom tanggal kedua

gagal.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Tidak ada.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 05 - Persetujuan bersyarat dan dua penanda usul

Status: ready-for-agent

Blocked by: 04 (keputusan penyetuju tersimpan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai penyetuju komite, saya bisa menandai bahwa persetujuan saya bersyarat, lalu menulis isi syaratnya. Saya juga bisa mengusulkan penutupan atau pencadangan klaim. Keempatnya hanya muncul ketika memang relevan, jadi layar tidak penuh isian yang tidak berlaku.

(User story 15, 16, 17 di spec)

#### Rantai gerbangnya

[terverifikasi] Keempat isian ini bersyarat, dan rantainya bertingkat:

| Isian | Muncul bila |
| --- | --- |
| penanda persetujuan bersyarat | penyetuju menyetujui dan jalur penyesuaian |
| isi syarat | penanda bersyarat dicentang |
| usul tutup klaim | jalur penyesuaian |
| usul cadangkan klaim | jalur penyesuaian |

[!]  RALAT ke catatan lama: keempatnya pernah disebut "selalu dapat disunting". Itu keliru  -  yang selalu dapat disunting hanya dua isian di tiket 04.

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Section/ShowTransfer.xml | [terverifikasi] keempatnya bergerbang famili sel; kedua penanda usul berupa kotak centang, dapat disunting, tidak wajib isi |
| idem | [terverifikasi] nol penulis di activity mana pun - keduanya ditulis langsung dari layar |
| Komite Claim Prop/Activity/KomitePostAdjustment.xml | [terverifikasi] langkah 24 menulis penanda bersyarat dan isi syaratnya ke baris penyesuaian induk |

#### [*]  Kedua penanda usul punya DUA tempat di Pega

[terverifikasi] KomitePostAdjustment langkah 11  -  "add propose close and propose reserve", tanpa gerbang, jadi selalu berjalan  -  menyalin keduanya ke kasus klaim induk dengan nama berbeda:

kasus komite . usul tutup klaim       ->  kasus klaim . penanda tutup berkas

kasus komite . usul cadangkan klaim   ->  kasus klaim . penanda klaim dicadangkan

[~]  RALAT ke catatan lama: pernyataan "tidak ada tulis-menulis lintas modul" hanya benar untuk layar. Lewat activity, komite memang menulis ke kasus klaim induk.

[!]  Apakah sisi klaim ikut disimpan adalah urusan modul Claim Prop, bukan tiket ini.

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Dua penanda usul disimpan di tabel komite, karena penyetuju yang mengisinya |
| 2026-09-19 | Keduanya disimpan di header kasus komite - "komite menyimpan catatan usulnya sendiri, terpisah dari nilai akhir yang tercatat di kasus klaim" |

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 24  .  55  .  74

[ ] Penanda bersyarat hanya muncul bila penyetuju menyetujui dan jalurnya penyesuaian.

[ ] Isi syarat hanya muncul setelah penanda bersyarat dicentang.

[ ] Kedua penanda usul hanya muncul pada jalur penyesuaian.

[ ] Keempatnya tidak wajib isi  -  pengiriman tanpa mengisinya tetap diterima.

[ ] Kedua penanda usul tersimpan di header kasus komite.

[ ] Nilai yang sama juga sampai ke kasus klaim induk, sesuai perilaku Pega.

[ ] Kedua penanda usul tersimpan hanya sebagai '1' atau '0'; kotak yang tidak disentuh

tersimpan '0', bukan kosong, dan nilai lain ditolak.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

[ya]  TERJAWAB [keputusan work owner] 2026-09-19  -  kedua penanda usul disimpan sebagai teks

satu huruf: '1' bila diusulkan, '0' bila tidak. Kolomnya CHAR(1) dan wajib isi  -  kotak centang yang tidak pernah disentuh tersimpan '0', bukan kosong. [~]  Migrasi data lama: nilai yang di Pega bermakna benar/salah dikonversi otomatis menjadi '1'/'0', dan baris lama yang nilainya kosong menjadi '0'.

[!]  Kalimat lamanya dikutip, tidak dihapus: "Nilai apa yang tersimpan untuk kedua penanda usul  -  di Pega ia kotak centang, tetapi nilai tersimpannya tidak terbaca dari korpus. [!]  Jangan ditebak."  [~]  Butir ini tidak pernah masuk register 13 butir di spec.md, jadi menjawabnya tidak mengubah jumlah register. [!]  Nol butir register ditutup.

Tidak ada butir `[terbuka]` lain yang menyentuh tiket ini.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 06 - Tangga maju ke penyetuju berikutnya, atau selesai

Status: ready-for-agent

Blocked by: 04 (keputusan penyetuju tersimpan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai pengelola proses, kasus otomatis berpindah ke penyetuju berikutnya setelah satu penyetuju memutuskan, dan selesai ketika penyetuju terakhir menyetujui. Tidak ada langkah manual dan tidak ada tahap menggantung.

(User story 19, 20 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Flow/KomiteTreaty_Flow.xml | [terverifikasi] satu jalur balik: dari gerbang keputusan kembali ke assignment yang sama, bersyarat "masih ada penyetuju berikutnya". Bila tidak, kasus selesai dengan status akhir selesai-tuntas |
| idem | [terverifikasi] empat bentuk saja: mulai -> assignment -> gerbang keputusan -> selesai. Aksi pengguna pada layar komitelah yang memindahkan kasus dari assignment ke gerbang |
| Komite Claim Prop/Activity/KomiteRouter.xml | [terverifikasi] langkah 5 menaikkan pencacah penyetuju |
| Komite Claim Prop/Activity/KomitePostAdjustment.xml | [terverifikasi] langkah 40 juga menaikkan pencacah, tetapi gerbangnya dimatikan |

[]  `[terverifikasi]` Tangga berputar DI DALAM satu tahap. Setiap penyetuju adalah kunjungan baru ke tahap yang sama, bukan tahap baru. Yang berubah tiap putaran hanya kepada siapa kasus dirutekan dan nilai pencacah*.

[~]  [terverifikasi] Pembacaan riwayat pada langkah 8 dan 9 terjadi jauh sebelum penambahan pencacah di langkah 40  -  jadi tidak ada pembacaan indeks di luar daftar.

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Pencacah jumlah penyetuju disimpan dan tidak dihitung ulang tiap dibaca |

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 5  .  6  .  7  .  12  .  15  .  17

[ ] Sesudah satu penyetuju memutuskan, kasus berpindah ke penyetuju berikutnya.

[ ] Penyetuju terakhir yang menyetujui menyelesaikan kasus.

[ ] Kasus yang selesai tidak muncul lagi di kotak kerja siapa pun.

[ ] Pencacah penyetuju naik tepat satu per putaran; test yang menemukannya melompat gagal.

[ ] Jumlah putaran tidak melebihi jumlah penyetuju yang dibutuhkan.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Arti dua jenis perulangan Pega dan halaman apa yang diulang belum terbaca.

Berapa kali perulangan berputar belum terbaca  -  menyentuh berapa kali langkah di dalamnya

berjalan.

Urutan pemeriksaan bila dua keluarga gerbang sama-sama terisi tidak terbaca dari struktur.

[~]  Ketiganya tidak menghambat perilaku tangga di atas, yang terbaca dari berkas alur, bukan dari perulangan langkah.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 07 - Penolakan menghentikan tangga dan menolak sisa penyetuju

Status: ready-for-agent

Blocked by: 06 (tangga maju atau selesai)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai pengelola proses, satu penolakan menghentikan rangkaian  -  penyetuju berikutnya tidak diminta menilai sesuatu yang sudah ditolak. Sisa penyetuju ditandai otomatis, jadi daftarnya tidak tertinggal setengah terisi.

(User story 21, 22 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Activity/KomitePostAdjustment.xml | [terverifikasi] langkah 12 - bila keputusan tolak, melompat ke tanda EXT, yaitu langkah 25 |
| idem | [terverifikasi] langkah 25 memaksa pencacah ke nilai akhir sehingga tangga berhenti |
| idem | [terverifikasi] langkah 26 menyisir daftar penyetuju; anaknya 26.1 menandai sisa penyetuju tertolak otomatis. Langkah 26 adalah langkah berulang |
| idem | [terverifikasi] langkah 23 . 25 menulis status penolakan ke baris penyesuaian induk |

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Lima perintah lompat menggantung dibuang - kelimanya menunjuk tanda yang tidak ada, dan kelimanya bergerbang mati. [!] Tidak ditebak ke mana seharusnya melompat, tidak ditandai cacat, dibuang |

[~]  Lompatan yang HIDUP tetap dipindahkan. Yang dibuang hanya yang mati. Lompatan ke tanda EXT pada langkah 12 hidup dan tandanya ada  -  ia bagian dari tiket ini.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 5  .  13  .  62  .  68

[ ] Satu keputusan tolak menghentikan rangkaian; penyetuju berikutnya tidak menerima kasus.

[ ] Seluruh sisa penyetuju ditandai tertolak; tidak ada baris penyetuju yang tertinggal

berkeputusan kosong.

[ ] Status penolakan sampai ke baris penyesuaian induk.

[ ] Kasus selesai sesudah penolakan  -  tidak menggantung.

[ ] [!]  Tidak ada perintah lompat menggantung yang ikut dipindahkan. Test yang menemukan lompatan

ke tanda yang tidak ada gagal.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Berapa kali perulangan berputar  -  menyentuh berapa kali penandaan sisa penyetuju dikerjakan.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 08 - Nomor akseptasi  -  terbit sekali, di tingkat akhir

Status: ready-for-agent

Blocked by: 06 (tangga maju atau selesai)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai bagian akseptasi, nomor akseptasi terbit tepat sekali, saat penyetuju terakhir menyetujui tanpa syarat. Tidak ada nomor ganda, dan nomor tidak terbit ketika persetujuannya masih bersyarat.

(User story 23, 24 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Activity/KomitePostAdjustment.xml | [terverifikasi] blok langkah 16 dan anak 16.1-16.9. Langkah 16 adalah induk, bergerbang bukan persetujuan bersyarat, dan merupakan langkah berulang |
| idem | [terverifikasi] 16.1 . 16.2 . 16.3 . 16.4 di-remark - tidak berjalan . 16.5 mengambil kode produksi . 16.7 membangkitkan bulan-tahun dan nomor urut . 16.8 merangkai . 16.9 menuliskan nomor dan menandai status akseptasi |
| idem | [terverifikasi] 16.9 bergerbang "penyetuju terakhir dan disetujui" |

[]  Gerbangnya berlapis dua: di tingkat induk "bukan persetujuan bersyarat", di tingkat anak "penyetuju terakhir dan disetujui". Itulah yang membuat nomor terbit sekali saja*.

Rule pengambil data yang dipanggil [terverifikasi]:

| Langkah | Rule |
| --- | --- |
| 16.1 (remark) | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON!RNM!GETTANGGALCLOSING_SQL |
| 16.4 (remark) | ASM-FW-GCNMFW-INT-V_POLIS!GCNM!GENERATENOACCEPTTREATY |
| 16.5 | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON!RNM!GETKODEPRODNONLIFE_SQL |
| 16.7 | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON!RNM!GETSEQUENCENUMBER_SQL |

[~]  Dua rule yang langkahnya di-remark tidak ada di ekspor modul ini  -  konsisten: yang dimatikan tidak ikut diekspor. [!]  Jangan dipindahkan.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 31  .  32  .  33  .  34  .  35

[ ] Nomor akseptasi terbit tepat sekali  -  pada penyetuju terakhir yang menyetujui tanpa syarat.

[ ] Nomor tidak terbit ketika persetujuan bersyarat, meski penyetuju terakhir menyetujui.

[ ] Nomor tidak terbit pada penyetuju selain yang terakhir.

[ ] Menjalankan ulang alur pada kasus yang sudah bernomor tidak menerbitkan nomor kedua.

[ ] Status akseptasi pada baris penyesuaian induk terisi bersama nomornya.

[ ] [!]  Kedua rule yang langkahnya di-remark tidak dipanggil.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Tidak ada.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 09 - Angka uang  -  total penyesuaian per mata uang

Status: ready-for-agent

Blocked by: 03 (layar komite)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai penyetuju komite, saya melihat total nilai penyesuaian per mata uang beserta totalnya dalam rupiah, sehingga saya bisa membandingkan antar mata uang sebelum memutuskan.

(User story 8, 32, 33 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Activity/SetKomiteList_Act.xml | [terverifikasi] satu-satunya penghitung uang berkelas komite. Langkah 1 menghentikan activity bila jenis pengajuan bukan penyesuaian. Langkah 6 membuang baris bermata-uang-sama dari daftar sementara |
| idem | [terverifikasi] langkah 7.1.1, di dalam perulangan, menjumlahkan per mata uang: total kotor, total bersih, dan keduanya dikali kurs untuk rupiah. Langkah 7.2 menaruh kedua total pertama ke properti kasus |
| idem | [terverifikasi] gerbang penjumlahan: baris berstatus tolak tidak ikut dijumlahkan, dan penjumlahan hanya untuk mata uang yang sedang diproses |

[]  `[terverifikasi]` Nol perhitungan uang di potongan Java*  -  seluruh rumus terbaca dari penugasan properti biasa.

#### Kurs

[keputusan work owner] 2026-09-18  -  "ikuti aja query di xml CurrencyStandard."

[terverifikasi] Kurs diambil lewat fungsi tersimpan basis data dengan dua masukan saja: kode mata uang dan tanggal server saat query dijalankan. Tidak ada nomor kasus, tidak ada lini, tidak ada tanggal kasus.

[]  Kurs yang terkunci adalah kurs TANGGAL PENCARIAN DIJALANKAN  -  bukan tanggal kasus dibuat, bukan tanggal komite menyetujui. [~]  Isi fungsi tersimpannya tidak ada di korpus dan `[keputusan work owner]` tidak diminta ke DBA*.

[terverifikasi] Penguncian nilainya terjadi di luar modul ini  -  pola ambil-hanya-bila-kosong ada di modul Claim Prop. Di dalam modul ini nol pola penguncian untuk uang.

#### [~]  TITIK YANG SENGAJA DIUBAH  -  ketelitian angka

[keputusan work owner] 2026-09-18, diralat 2026-09-19. Ini perubahan sadar, bukan peniruan.

[terverifikasi] Di Pega tidak ada pembulatan sama sekali, dan persen dibagi seratus dengan tiga cara berbeda  -  dua di antaranya di activity yang sama untuk menghitung hal yang sama.

| Di sistem baru | Ketetapan |
| --- | --- |
| Hitungan | sampai 20 angka di belakang koma, nol pembulatan di tengah jalan |
| Penyimpanan | mengikuti bentuk kolom yang sudah ada - 20 digit, 8 di belakang koma |
| Tampilan | 4 angka di belakang koma |
| Tipe | desimal, bukan bilangan pecahan biner |

[~]  Pembulatan terjadi di batas penyimpanan, diterima sadar. Angka persen yang di Pega dihitung sampai 10 desimal akan menjadi 8 saat disimpan. Hasil sistem baru AKAN BERBEDA dari Pega di angka belakang koma, dan itu disengaja.

[~]  [keputusan work owner] 2026-09-19  -  bila nilai melewati batas digit, basis data menolak menyimpan, bukan membulatkan. Kegagalan itu harus terlihat.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 30  .  36  .  37  .  38  .  39  .  40  .  41  .  42  .  43  .  44  .  71

[ ] Total per mata uang benar, dan baris berstatus tolak tidak ikut dijumlahkan.

[ ] Total rupiah = total mata uang dikali kurs yang tersimpan pada baris itu.

[ ] Baris bermata-uang-sama digabung sebelum dijumlahkan.

[ ] Pada jalur bukan penyesuaian, penghitungan tidak berjalan sama sekali.

[ ] Nilai uang melewati aplikasi tanpa melewati bilangan pecahan biner.

[ ] Hitungan berjalan sampai 20 angka di belakang koma; tidak ada pembulatan di tengah.

[ ] Nilai yang melewati batas digit ditolak dengan galat yang terlihat.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Ketelitian pembagian persen di Pega tidak seragam  -  mana yang sah belum ditetapkan. Ini

menentukan bagaimana selisih terhadap data lama diterangkan, bukan apa yang dikerjakan sistem baru.

Seberapa besar selisih akibat persen 10 desimal menjadi 8 saat disimpan  -  belum diukur,

dan menumpuk lewat perulangan sebelum sampai ke tiket 12.

Berapa kali perulangan berputar  -  menyentuh berapa kali angka berubah.

#### Seam & verifikasi

Memakai ulang seam Claim Prop.

## Komite Claim Prop - 10 - Efek keluar ke basis data  -  akseptasi, riwayat, log

Status: ready-for-agent

Blocked by: 08 (nomor akseptasi)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai bagian akseptasi, baris akseptasi tercatat di daftar akseptasi klaim sehingga angkanya bisa ditelusuri. Sebagai auditor, setiap keputusan komite tercatat di riwayat akseptasi, dan penolakan klaim tercatat tersendiri.

(User story 25, 30, 31 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

[terverifikasi] Empat dari delapan efek keluar bersifat penulisan basis data, di Komite Claim Prop/Activity/KomitePostAdjustment.xml:

| Langkah | Rule yang dipanggil | Yang ditulis |
| --- | --- | --- |
| 17 | SaveAcceptation_Act | baris akseptasi ke daftar akseptasi klaim |
| 28 | InsertJsonClaimTreaty_act | data klaim bentuk JSON |
| 31 | InsertLogServiceClaim | baris log pemantauan |
| 33 | InsertHistoryAkseptasiPega_Sql | 6 kolom riwayat akseptasi |

[terverifikasi] Penulisan penolakan klaim ada di KomitePost_Close langkah 13 dan KomitePost_Reject langkah 13, keduanya di dalam langkah berulang.

[~]  [terverifikasi] Kolom kotak kerja pada riwayat akseptasi diisi literal tetap, selalu, tanpa cabang. [terbuka] di modul lain: baris komite ikut terhitung oleh pembaca riwayat di modul Fac In / Treaty In. [!]  Bukan urusan tiket ini, dan jangan mengusulkan membuang kolomnya.

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-18 | Sembilan rule yang menyimpan sendiri tetap menyimpan sendiri. "Ditiru apa adanya." |

[~]  Risiko diterima sadar: bila langkah sesudahnya gagal, kesembilan tabel tetap terisi, dan tidak ada rule pembatal di korpus  -  tidak ada penghapusan, pembatalan, maupun penanda batal. Data separuh jadi adalah perilaku yang disengaja ditiru, bukan cacat yang terlewat.

#### [~]  TITIK YANG SENGAJA DIUBAH  -  urutan terhadap penyimpanan

[keputusan work owner] 2026-09-18. Ini perubahan sadar, bukan peniruan.

[terverifikasi] Di Pega kedelapan efek keluar berjalan SEBELUM penyimpanan. Penyimpanan ada di langkah 41, sedangkan pengiriman ke Kasir di 34 dan email di 35. Nol yang sesudah.

[~]  Akibatnya di Pega: bila penyimpanan gagal, uang sudah dikirim, email sudah sampai, dokumen sudah dibuat, dan tiga tabel log sudah terisi  -  sementara kasusnya sendiri tidak tersimpan.

[keputusan work owner]  -  URUTAN INI TIDAK DITIRU. Fakta di atas dicatat sebagai fakta, tidak mengikat rancangan. Urutannya akan disesuaikan.  [!]  Jangan mengunci urutan Pega sebagai syarat. [!]  Urutan penggantinya belum diputuskan, dan tidak ditetapkan di tiket ini.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 45  .  56  .  57  .  58  .  59  .  62  .  63  .  69  .  70  .  73

[ ] Nomor akseptasi terbit  ->  baris akseptasi, riwayat, dan log tercatat.

[ ] Riwayat akseptasi terisi 6 kolom; kolom ketujuh yang tidak pernah diisi jalur komite

tetap kosong.

[ ] Penolakan klaim tercatat tersendiri.

[ ] Keempat penulisan menyimpan sendiri dan tidak dibatalkan bila langkah sesudahnya gagal.

[ ] Kolom kotak kerja terisi literal tetap, tanpa cabang.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Kolom akun operator pada riwayat akseptasi tidak pernah diisi jalur komite. Adakah penulis

lain di luar modul ini, atau kolom itu memang selalu kosong. [!]  Tidak ditebak, tidak diusulkan dibuang.

Urutan terhadap penyimpanan belum ditetapkan  -  lihat blok di atas.

#### Seam & verifikasi

[keputusan work owner] 2026-09-18  -  efek keluar diuji dengan layanan sungguhan, bukan pengganti tiruan, di lingkungan uji terpisah, bukan produksi. [~]  Pengujian urutan efek keluar MENUNGGU urutan barunya ditetapkan.

## Komite Claim Prop - 11 - Efek keluar  -  dokumen PDF akseptasi

Status: ready-for-agent

Blocked by: 08 (nomor akseptasi)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai bagian akseptasi, dokumen akseptasi dibuat otomatis sebagai PDF dan tersimpan, jadi tidak perlu disusun manual.

(User story 26 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Rule | Perilaku yang ditiru |
| --- | --- |
| Komite Claim Prop/Activity/KomitePostAdjustment.xml | [terverifikasi] langkah 21 memanggil pembuat dokumen akseptasi |
| Komite Claim Prop/Activity/HTMLToPDF.xml | [~] [terverifikasi] rule bawaan Pega, berkelas dasar - bukan buatan Nusantara Re. [!] Tidak perlu dipindahkan; yang dipindahkan adalah pemakaiannya |
| Komite Claim Prop/Activity/InsertDocument_Act.xml | [terverifikasi] menyimpan baris dokumen lalu memanggil pengunggah berkas |
| Komite Claim Prop/Activity/InsertGoogleStorage_Act.xml | [terverifikasi] mengunggah berkas ke penyimpanan luar, lalu mencatatnya ke tabel penyimpanan berkas |
| Komite Claim Prop/Activity/GetLinkService.xml | [terverifikasi] mengambil alamat layanan dari tabel alamat, disaring dua kunci - kategori dan sub-kategori - sehingga hasilnya satu baris |

#### [~]  Sikap terhadap kegagalan  -  berhenti dengan galat

[terverifikasi] Rantai PDF melempar galat dan berhenti bila gagal  -  berbeda dari sikap pengiriman ke Kasir, yang melompat dan melanjutkan (tiket 12). Empat titik penanganannya:

| Di mana | Bila gagal |
| --- | --- |
| pembuat PDF, langkah 6 | melempar galat bila markup kosong |
| pembuat PDF, langkah 9 | mencatat galat dan berhenti bila pembuat tidak menghasilkan isi |
| tiga langkah pengubah berkas jadi teks | melempar galat bila lampiran gagal |

[]  Modul ini punya dua sikap berbeda terhadap kegagalan, dan keduanya disengaja.*

[~]  [terverifikasi] Pengunggahan berkas TIDAK punya penanganan gagal. Catatan pengembangnya sendiri berbunyi "FIX ERROR HANDLING", tetapi jejaknya tidak terbaca di keempat keluarga wadah yang sudah disisir habis. [!]  Jangan ditebak.

#### [~]  TITIK YANG SENGAJA DIUBAH  -  urutan terhadap penyimpanan

[keputusan work owner] 2026-09-18. Ini perubahan sadar, bukan peniruan.

[terverifikasi] Di Pega kedelapan efek keluar berjalan SEBELUM penyimpanan. Penyimpanan ada di langkah 41, sedangkan pengiriman ke Kasir di 34 dan email di 35. Nol yang sesudah.

[~]  Akibatnya di Pega: bila penyimpanan gagal, uang sudah dikirim, email sudah sampai, dokumen sudah dibuat, dan tiga tabel log sudah terisi  -  sementara kasusnya sendiri tidak tersimpan.

[keputusan work owner]  -  URUTAN INI TIDAK DITIRU. Fakta di atas dicatat sebagai fakta, tidak mengikat rancangan. Urutannya akan disesuaikan.  [!]  Jangan mengunci urutan Pega sebagai syarat. [!]  Urutan penggantinya belum diputuskan, dan tidak ditetapkan di tiket ini.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 48  .  49  .  50  .  51  .  52  .  69  .  70  .  73

[ ] Nomor akseptasi terbit  ->  dokumen PDF dibuat dan tersimpan, dan baris dokumen tercatat.

[ ] Kegagalan pembuatan PDF menghentikan dengan galat yang terlihat, bukan diam-diam dilewati.

[ ] Alamat layanan penyimpanan diambil dengan dua kunci penyaring, bukan baris pertama tanpa

saringan.

[ ] [~]  Kegagalan pengunggahan berkas  -  perilakunya mengikuti apa yang ada, dan bila memang

tidak tertangani, itu didokumentasikan, bukan ditambal diam-diam.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Pengunggahan berkas dan email tanpa penanganan gagal  -  belum dibawa ke work owner.

Catatan pengembang "FIX ERROR HANDLING" yang tidak berjejak.

Urutan terhadap penyimpanan belum ditetapkan.

Baris mana di tabel alamat layanan yang menunjuk lingkungan uji belum ditetapkan.

#### Seam & verifikasi

Efek keluar diuji dengan layanan sungguhan di lingkungan uji terpisah [keputusan work owner] 2026-09-18.

## Komite Claim Prop - 12 - Efek keluar  -  Kasir, arasapas, dan email

Status: ready-for-agent

Blocked by: 08 (nomor akseptasi)  .  10 (efek keluar ke basis data)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai bagian keuangan, data pembayaran terkirim ke Kasir setelah akseptasi, sehingga pembayaran bisa diproses  -  dan hanya bila nomor akseptasi sudah tercatat. Sebagai pihak terkait, saya menerima email pemberitahuan hasil akseptasi tanpa membuka sistem.

(User story 27, 28, 29 di spec)

#### Perilaku Pega yang ditiru

| Langkah | Rule | Yang keluar |
| --- | --- | --- |
| 29 | KonversiKlaim_Act | panggilan layanan arasapas |
| 34 | HitServiceToKasirKMT_Act | data pembayaran ke Kasir |
| 35 | SendEmailKlaim_KMT | email ke penerima akseptasi |

[terverifikasi] Alamat tujuan diambil dari tabel alamat layanan, disaring dua kunci. Pasangan kuncinya berbeda per tujuan: satu untuk Kasir, satu untuk klaim, dua untuk penyimpanan berkas.

#### Syarat sebelum mengirim ke Kasir

[data work owner] 2026-09-18  -  pengiriman ke Kasir hanya boleh jalan bila nomor akseptasi sudah tercatat di daftar akseptasi klaim. Itu syarat resmi yang dipertahankan.

[terverifikasi] Rule pemeriksanya mengambil nomor akseptasi, membuang titiknya, mencari di tabel akseptasi, dan menyalakan penanda hanya bila ketemu. [!]  SQL-nya di luar modul ini  -  tidak ditelusuri.

#### [~]  Sikap terhadap kegagalan  -  melompat dan melanjutkan

[keputusan work owner] 2026-09-18  -  kiriman ke Kasir gagal  ->  email TETAP dikirim, kasus tetap jalan, nol percobaan ulang. DITIRU APA ADANYA.

[terverifikasi] Mekanismenya: bila pengiriman gagal, alur melompat ke langkah pengiriman email lalu selesai. Pola serupa pada arasapas, yang melompat ke langkah pencatatan log. Di dalam rule pengirim Kasir ada jalur galat tersendiri yang mengirim email khusus kegagalan.

[~]  Risiko diterima sadar: kegagalan tidak terlihat sampai ada orang yang memeriksa belakangan. Tidak ada pemberitahuan bahwa transfer gagal; yang sampai ke penerima justru email keberhasilan akseptasi. Selisih antara "email terkirim" dan "uang terkirim" hanya ketahuan dari pemeriksaan manual.

[~]  [terverifikasi] Email sendiri tidak punya penanganan gagal sama sekali.

#### [~]  TITIK YANG SENGAJA DIUBAH  -  urutan terhadap penyimpanan

[keputusan work owner] 2026-09-18. Ini perubahan sadar, bukan peniruan.

[terverifikasi] Di Pega kedelapan efek keluar berjalan SEBELUM penyimpanan. Penyimpanan ada di langkah 41, sedangkan pengiriman ke Kasir di 34 dan email di 35. Nol yang sesudah.

[~]  Akibatnya di Pega: bila penyimpanan gagal, uang sudah dikirim, email sudah sampai, dokumen sudah dibuat, dan tiga tabel log sudah terisi  -  sementara kasusnya sendiri tidak tersimpan.

[keputusan work owner]  -  URUTAN INI TIDAK DITIRU. Fakta di atas dicatat sebagai fakta, tidak mengikat rancangan. Urutannya akan disesuaikan.  [!]  Jangan mengunci urutan Pega sebagai syarat. [!]  Urutan penggantinya belum diputuskan, dan tidak ditetapkan di tiket ini.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 45  .  46  .  47  .  49  .  50  .  52  .  69  .  70  .  73

[ ] Nomor akseptasi tercatat  ->  data pembayaran terkirim ke Kasir.

[ ] Nomor akseptasi belum tercatat  ->  pengiriman ke Kasir tidak berjalan.

[ ] Kegagalan pengiriman ke Kasir tidak menghentikan kasus, dan email tetap terkirim.

[ ] Tidak ada percobaan ulang otomatis.

[ ] Kegagalan pengiriman tercatat di jalur galatnya sendiri.

[ ] Alamat tujuan diambil dengan pasangan kunci yang benar untuk masing-masing tujuan.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

Unggah berkas dan email tanpa penanganan gagal  -  belum dibawa ke work owner.

Urutan terhadap penyimpanan belum ditetapkan.

Baris mana di tabel alamat layanan yang menunjuk lingkungan uji belum ditetapkan.

Seberapa besar selisih akibat pembulatan di batas penyimpanan  -  angka yang dikirim ke Kasir

berasal dari hitungan di tiket 09.

#### Seam & verifikasi

Efek keluar diuji dengan layanan sungguhan di lingkungan uji terpisah [keputusan work owner] 2026-09-18. [~]  Pengujian urutan MENUNGGU urutan barunya ditetapkan.

## Komite Claim Prop - 13 - Migrasi data lama

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema  -  PREFACTOR)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai pengguna sistem baru, kasus komite lama beserta daftar penyetuju dan keputusannya terbaca di sistem baru, sehingga riwayat tidak hilang saat pindah.

#### Yang dipindahkan

| Dari Pega | Ke sistem baru |
| --- | --- |
| kasus komite | baris komite di tabel lintas-lini + header kasus komite |
| daftar penyetuju | satu baris per penyetuju, beserta keputusan, catatan, dan tanggalnya |
| pencacah tangga | kedua pencacah apa adanya |
| penunjuk ke baris penyesuaian induk | penunjuk baris penyesuaian di header kasus |
| dua penanda usul | [] benar/salah -> `'1'`/`'0'` . kosong -> `'0'`* - lihat aturan konversi di bawah |

##### [*]  Aturan konversi dua penanda usul

[keputusan work owner] 2026-09-19  -  kolom tujuannya `CHAR(1)`, wajib isi, nilai sah hanya `'1'` dan `'0'` (tiket 00). Karena itu:

| Nilai lama di Pega | Menjadi |
| --- | --- |
| bermakna benar (dicentang) | `'1'` |
| bermakna salah (tidak dicentang) | `'0'` |
| kosong / tidak ada nilainya | `'0'` |

[!]  Konversinya otomatis dan tanpa pengecualian  -  migrasi tidak boleh meninggalkan kolom usul kosong, dan tidak boleh menolak baris hanya karena nilainya kosong.

[~]  Ini satu-satunya tempat migrasi memperbaiki nilai. Ia tidak melonggarkan keputusan 2026-09-19 tentang penunjuk posisional di bawah  -  penunjuk tetap dipindahkan apa adanya.

#### [~]  Kunci lama bersifat POSISIONAL

[terverifikasi] Di Pega, kasus komite menunjuk baris penyesuaian induknya lewat nomor urut baris, bukan pengenal. Kuncinya dua bagian: kunci kasus klaim induk, ditambah posisi di dalam daftar penyesuaian klaim itu.

[~]  Artinya: bila sebuah baris penyesuaian pernah disisipkan atau dihapus di klaim induk sesudah kasus komitenya dibuat, kasus komite itu menunjuk baris yang KELIRU  -  dan tidak ada yang menyadarinya. [terverifikasi] Tidak ada penanganan untuk hal itu di Pega  -  tidak ada pemeriksaan, tidak ada pesan.

#### Keputusan work owner yang mengikat

| Tanggal | Keputusan |
| --- | --- |
| 2026-09-19 | Penunjuk posisional DIPINDAHKAN APA ADANYA, termasuk yang sudah salah alamat di Pega. Tidak diperiksa dulu, tidak diperbaiki. Konsisten dengan preseden "tiru apa adanya" |

[~]  Risikonya, ditulis tegas: penunjuk yang salah di Pega akan TETAP SALAH sesudah migrasi. Sistem baru mewarisi kekeliruan itu apa adanya, tanpa penanda. [!]  Migrasi tidak boleh memperbaikinya diam-diam, dan tidak boleh menolak baris yang mencurigakan.

#### Yang harus diuji

Diverifikasi oleh: spec.md AC 61  .  64  .  65  .  66  .  71  .  75

[ ] Kasus komite lama terbaca lengkap dengan daftar penyetuju dan keputusannya.

[ ] Penunjuk posisional diterjemahkan menjadi penunjuk baris penyesuaian apa adanya  -  termasuk

yang mengarah ke baris yang berbeda dari yang semestinya.

[ ] [!]  Migrasi tidak menolak dan tidak memperbaiki baris yang penunjuknya mencurigakan.

Test yang menemukan baris ditolak atau diperbaiki gagal.

[ ] Kedua pencacah tangga dipindahkan apa adanya.

[ ] Kedua penanda usul terisi '1' atau '0' sesudah migrasi  -  nol baris berkolom usul

kosong. Test yang menemukan kolom usul kosong sesudah migrasi gagal.

[ ] Nilai uang lama yang melewati batas digit menyebabkan kegagalan yang terlihat, bukan

pembulatan diam-diam.

#### Butir [terbuka] yang menyentuh tiket ini

[]  DIPERSEMPIT 2026-09-19  -  kini hanya untuk KASUS LAMA HASIL MIGRASI.* Kasus komite lama yang

penunjuk baris penyesuaiannya sudah salah alamat atau menunjuk baris yang tidak ada: apa yang dilakukan aplikasi saat kasus itu dibuka  -  menolak terang-terangan, atau diam seperti Pega. Terdaftar sebagai butir 14 di register spec.md.

[!]  Kalimat lamanya dikutip, tidak dihapus: "Apa yang terjadi bila baris penyesuaian induk tidak ketemu (saat berjalan, bukan saat migrasi)  -  tidak ada penanganannya di korpus."  Kenapa menyempit: [keputusan work owner] 2026-09-19 membekukan baris penyesuaian sejak ia diserahkan ke komite (bab 11), sehingga kasus baru tidak bisa lagi kehilangan baris induknya. [~]  Kunci beku itu tidak berlaku surut, jadi pertanyaannya tidak hilang  -  ia hanya tinggal berlaku untuk data lama hasil migrasi. [!]  Butir ini TIDAK ditutup.

#### Seam & verifikasi

Migrasi diverifikasi terhadap skema uji, bukan produksi.

## Komite Claim Prop - uru - Urutan tiket  -  Komite Claim Prop

[!]  Ini bukan tiket. Berkas ini hanya menjelaskan tiket mana harus selesai sebelum tiket mana. Isinya tidak menambah keputusan apa pun.

Sumber: spec.md dan STRUKTUR-TABEL-KOMITE-CLAIM-PROP.md.

#### Empat belas tiket

| # | Judul | Blocked by |
| --- | --- | --- |
| 00 | Skema penyimpanan komite - tiga tabel + dua kolom usul - PREFACTOR | skema klaim Claim Prop |
| 01 | Terima penyerahan dari Claim Prop - kasus komite lahir | 00 . kontrak muatan Claim Prop |
| 02 | Kotak kerja penyetuju dan rute giliran | 01 |
| 03 | Layar komite - 93 kolom, tiga wajah | 01 |
| 04 | Keputusan penyetuju tersimpan | 02 . 03 |
| 05 | Persetujuan bersyarat dan dua penanda usul | 04 |
| 06 | Tangga maju ke penyetuju berikutnya, atau selesai | 04 |
| 07 | Penolakan menghentikan tangga dan menolak sisa penyetuju | 06 |
| 08 | Nomor akseptasi - terbit sekali, di tingkat akhir | 06 |
| 09 | Angka uang - total penyesuaian per mata uang | 03 |
| 10 | Efek keluar ke basis data - akseptasi, riwayat, log | 08 |
| 11 | Efek keluar - dokumen PDF akseptasi | 08 |
| 12 | Efek keluar - Kasir, arasapas, dan email | 08 . 10 |
| 13 | Migrasi data lama | 00 |

#### Urutan pengerjaan

00  PREFACTOR

|

+---------+---------+

|                   |

01                  13  migrasi

|

+-----+-----+

|           |

02          03

|           |

+-----+-----+-----------+

|                 |

04                09  angka uang

|

+-----+-----+

|           |

05          06

|

+-----+-----+

|           |

07          08

|

+-----+-----+

|     |     |

10    11    12

(12 juga menunggu 10)

Frontier awal: hanya 00. Sesudah 00 selesai, 01 dan 13 terbuka bersamaan.

Jalur terpanjang: 00  ->  01  ->  02/03  ->  04  ->  06  ->  08  ->  10  ->  12  -  delapan tingkat.

Yang bisa dikerjakan paralel:

02 dan 03 sesudah 01

05, 06, dan 09 sesudah prasyaratnya masing-masing

07 dan 08 sesudah 06

10 dan 11 sesudah 08

13 berjalan sendiri sepanjang waktu, hanya menunggu 00

#### [~]  Tiket yang menunggu modul Claim Prop

[keputusan work owner] 2026-09-18  -  seam memakai ulang milik Claim Prop, tidak menambah seam baru. Akibatnya menyentuh seluruh empat belas tiket: tidak satu pun bisa diverifikasi ujung-ke-ujung sampai seam Claim Prop berdiri.

Di luar itu, tiga tiket punya ketergantungan isi pada modul Claim Prop:

| Tiket | Menunggu apa dari Claim Prop |
| --- | --- |
| 00 | tabel klaim - baris komite tinggal di tabel lintas-lini yang sama |
| 01 | kontrak muatan penyerahan - bentuk data yang diserahkan ke komite. Bukan penyelesaian modul Claim Prop; muatannya dapat dipalsukan di seam supaya kedua modul jalan paralel |
| 09 | rumus angka klaim - empat dari lima penghitung berkelas kasus klaim, jadi pemiliknya Claim Prop. Modul ini hanya menjumlahkan penyesuaian per mata uang |

[~]  Tiket 12 menyentuh Claim Prop lewat syarat nomor akseptasi, tetapi rule pemeriksanya sudah ada di modul ini  -  yang di luar hanyalah SQL-nya, dan itu tidak ditelusuri [keputusan work owner].

#### Pengujian  -  berlaku untuk seluruh tiket

[keputusan work owner] 2026-09-18:

| Hal | Ketetapan |
| --- | --- |
| Seam | memakai ulang seam Claim Prop, tidak menambah |
| Efek keluar | diuji dengan layanan sungguhan, bukan pengganti tiruan, di lingkungan uji terpisah |
| Urutan efek keluar | pengujiannya MENUNGGU urutan barunya ditetapkan |

[~]  [terbuka] Baris mana di tabel alamat layanan yang menunjuk lingkungan uji belum ditetapkan. Menyentuh tiket 11 dan 12.

#### [~]  Dua titik yang SENGAJA DIUBAH  -  muncul di tiket mana saja

| Titik | Muncul di tiket |
| --- | --- |
| Urutan efek keluar terhadap penyimpanan | 10 . 11 . 12 |
| Ketelitian angka | 00 . 03 (tampilan) . 09 (hitungan) |

[!]  Keduanya bukan peniruan. Jangan diperlakukan sebagai cacat pemindahan bila hasilnya berbeda dari Pega.

# Komite Claim Non Prop

Jumlah tiket: 13

## Komite Claim Non Prop - 01 - Roster dan tabel seleksi berdiri sebagai data yang dikelola

status: aktif

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Pemilik proses menyemai dan menyunting roster jenjang dan tabel seleksi tanpa menyentuh kode; konfigurasi seleksi yang meninggalkan satu pun kombinasi masukan tanpa aturan ditolak saat disimpan, bukan ditemukan oleh klaim pertama yang jatuh ke dalamnya.

ROSTER_JENJANG dan ATURAN_SELEKSI beserta sequence dan constraint-nya; operasi KelolaRoster dan KelolaTabelSeleksi; jalur baca dan tulis keduanya; layar pengelolaan.

Persyaratan: S-050, S-051, S-053, S-054, S-055, S-056, S-057, S-036, S-069.

Tidak termasuk: S-052  -  pergantian pemegang tercatat sebagai peristiwa. Ia menunggu objek PERISTIWA_ROSTER ditambahkan ke model data; PERISTIWA_SIRKULASI tidak dapat menampungnya karena pengenal sirkulasinya wajib. Nama peran administratif juga tidak ditetapkan di sini  -  gerbangnya dibangun, namanya menunggu pemilik proses.

Jalur gagal: baris yang menduplikasi kombinasi masukan yang sudah ada  ->  422, tabel yang berlaku tidak berubah  .  penyimpanan yang meninggalkan kombinasi tak tercakup  ->  422 dengan galat yang menyebut kombinasinya  .  delegasi menunjuk orang yang tidak aktif  ->  422, baris roster tidak berubah  .  dua baris roster aktif berderajat sama dalam satu kelas  ->  ditolak constraint  .  pemanggil tanpa peran administratif  ->  403.

Uji: P5-09, P5-10, P5-11 (kelas dari kombinasi masukan)  .  P5-16 (hak diperiksa)  .  BARU untuk penolakan cakupan tidak lengkap dan untuk kosong-berarti-tidak-membatasi.

Menggantikan: FilterEmailKomiteWithLimit  -  penyaring roster; .LIMIT_TOP dibuang, ia diambil tetapi tidak pernah menyaring (F-14)  .  CreateChildKomiteCNP_Act . 12, 13  -  dua tetapan kelas di dalam langkah  .  CreateChildKomiteCNP_Act . 26.8.3  -  substitusi satu orang ke orang lain, dibuang (F-19)  .  SetKomiteList_Act  -  pemetaan nama orang ke jabatan (F-18)  .  EMAILKOMITE sebagai sumber runtime.

Blocked by:

None (can start immediately)

Dasar: DECIDED(K5-5, K6-1, K6-3, D-5, H-1, H-3, H-7, keputusan beku no. 5, ADR-D-CNP-0006, ADR-D-CNP-0016). EVIDENCED: F-14, F-16, F-18, F-19.

[ ] Aturan seleksi disunting sebagai data; perubahan berlaku tanpa rilis.

[ ] Penyimpanan yang meninggalkan satu pun kombinasi masukan tanpa aturan ditolak, dan

galatnya menyebut kombinasi yang tidak tercakup.

[ ] Keempat kolom batas dan penanda bersyarat pada ATURAN_SELEKSI boleh kosong, dan

kosong berarti "tidak membatasi", bukan nol  -  dinyatakan eksplisit di komentar kolom dan di kaki berkas DDL. Tanpa pernyataan itu baris semai akan "dirapikan" jadi nol oleh pembaca berikutnya, dan seluruh isinya berubah arti (ADR-D-CNP-0019, K5-6).

[ ] Isi awal disemai dari nilai yang berpenulis di sistem lama, meninggalkan batas

nilainya kosong; nol angka ambang di dalam kode, dan angka yang hanya ada pada deskripsi langkah tidak dipakai (K6-1).

[ ] Baris roster yang dinonaktifkan tetap tersimpan; mencabut seseorang tidak menghapus

jejaknya.

[ ] Delegasi tetap adalah atribut roster, bukan penukaran nama di dalam aturan.

[ ] Nol cabang berdasarkan identitas orang di jalur mana pun  -  diuji dengan pencarian atas

kode, bukan dengan memanggil operasi.

[ ] Nama tabel, kolom, constraint, dan sequence di bawah 30 byte, berbentuk

<peran>_<tabel>[_n] yang tidak mengeja kolom; pemeriksa penamaan keluar dengan kode gagal bila satu pun melewati batas.

Ketidakpastian: Nama peran administratif belum ditetapkan  -  keputusan pemilik proses. Gerbangnya dibangun sekarang; bila jawabannya lain, yang berubah adalah nama peran yang dicocokkan, bukan adanya gerbang. Menunggui, tidak menahan.

## Komite Claim Non Prop - 02 - Sirkulasi usulan pembayaran lahir lengkap dengan jenjangnya

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Analis mengirim satu usulan pembayaran ke komite; sistem memilih kelas kewenangan dari tabel seleksi, menyusun jenjang dari roster urut derajat menaik, dan sirkulasi itu terbaca kembali lengkap dengan jenjangnya. Kombinasi masukan yang tidak tercakup aturan ditolak sebagai galat konfigurasi, dan sirkulasi tanpa jenjang ditolak saat dibuat  -  bukan lahir lalu diam.

SIRKULASI dan JENJANG_SIRKULASI beserta sequence dan constraint-nya; operasi BentukSirkulasi dan BacaSirkulasi; jalur pembentukan dan jalur baca satu sirkulasi serta seluruh sirkulasi sebuah klaim.

Ini peluru penjejak inti: ia memotong skema, perintah, kueri, dan uji sekaligus. Ia tidak dipecah karena tiap belahannya menjadi irisan mendatar yang tidak dapat didemokan sendiri.

Persyaratan: S-001, S-002, S-003, S-004, S-005, S-006, S-007, S-013, S-014, S-016, S-044, S-047, S-064, S-065, S-067, S-070.

Tidak termasuk: jalur menutup dan menolak klaim  -  tiket 07. Jalur gagal pembentukan dan maksud pengajuan  -  tiket 03. Memutus  -  tiket 04.

Jalur gagal: jenis sirkulasi kosong atau di luar tiga nilai  ->  422 menyebut medan jenis  .  kombinasi masukan tak tercakup aturan seleksi  ->  422 menyebut ketiga nilainya, nol sirkulasi dan nol roster tersusun  .  roster terpilih kosong  ->  422 menyebut kelas kewenangan yang tidak punya pemegang aktif  .  pemanggil tidak berhak mengajukan atas klaim itu  ->  403, dapat dibedakan dari 503  .  kunci idempotensi sama dengan muatan berbeda  ->  409  .  sirkulasi atas usulan itu masih berjalan  ->  409.

Uji: P5-01, P5-03 (derajat dan giliran pertama)  .  P5-09, P5-11 (kombinasi tak tercakup)  .  P5-10 (kelas dari nilai dan bagian)  .  P5-13 (nilai usulan yang diajukan, wajib memakai klaim dengan dua usulan beda kelas  -  pada klaim berusulan tunggal deviasi ini lolos tanpa terlihat)  .  P5-06 (roster idempoten)  .  P5-16 (hak)  .  BARU untuk idempotensi dan nomor urut.

Menggantikan: KomiteTreaty_Flow  -  mesin keadaan sirkulasi  .  CreateChildKomiteCNP_Act . 9, 26.13-26.15  -  jumlah jenjang dari cacah baris laporan, menjadi akibat isi roster (F-13)  .  CreateChildKomiteCNP_Act . 10  -  bagian treaty ke pembanding  .  CreateChildKomiteCNP_Act . 11  -  nilai baris terakhir sebagai penentu (F-17)  .  CreateChildKomiteCNP_Act . 14  -  cabang yang syaratnya tidak pernah dapat benar, dibuang (F-16)  .  CreateChildKomiteCNP_Act . 28  -  pembatalan hanya pada alokasi layer kosong (F-22)  .  KomitePostAdjustment . 16  -  nomor urut sirkulasi atas satu usulan (F-11)  .  KomiteCount dan KomiteLoop sebagai kolom, dibuang  -  keduanya turunan (D-2, K5-1).

Blocked by:

01  -  Roster dan tabel seleksi berdiri sebagai data yang dikelola

Dasar: DECIDED(K5-1, K5-4, K5-5, K6-4, H-6, D-2, E-2, keputusan beku no. 8, ADR-D-KCNP-0030, ADR-D-KCNP-0031, ADR-D-KCNP-0032). EVIDENCED: F-11, F-13, F-14, F-16, F-17, F-22, F-24.

[ ] Jenis sirkulasi datang dari pemanggil; nol pembacaan kolom analisis.

[ ] Kelas kewenangan ditentukan satu pencarian ke tabel seleksi dengan tiga masukan; nol

cabang kelas di dalam kode.

[ ] Masukan nilai adalah nilai usulan yang sedang diajukan, bukan baris terakhir daftar

dan bukan jumlah seluruh usulan.

[ ] Derajat disalin dari roster saat pembentukan, urut menaik, dan tidak dihitung ulang

sesudahnya.

[ ] Dua jenjang berderajat sama dalam satu sirkulasi tidak dapat ditulis  -  ditolak

constraint, bukan diperiksa kode. Ini yang mewujudkan invarian I-2.

[ ] Membentuk ulang roster sebuah sirkulasi menghasilkan roster sama panjang, bukan

bertambah.

[ ] Sirkulasi tanpa jenjang ditolak saat dibuat; nol berkas lahir.

[ ] Nol kolom menyimpan jumlah jenjang  -  dibuktikan pencarian atas katalog skema yang

pulang kosong. Ini yang mewujudkan invarian I-8.

[ ] Dua sirkulasi bernomor urut sama atas satu usulan ditolak constraint.

[ ] Permintaan berulang berkunci sama mengembalikan sirkulasi yang sama, bukan yang kedua.

[ ] Tali klaim-sirkulasi dibaca dari sisi sirkulasi; nol pembacaan yang bersandar pada

pengenal tersimpan di sisi klaim.

[ ] Pembaca yang berhak membuka klaim dapat membaca sirkulasinya, tanpa peran tambahan.

Ketidakpastian: Tidak ada.

## Komite Claim Non Prop - 03 - Pembentukan yang gagal terlihat, dan klaim tidak membawa jejaknya

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Analis yang pembentukannya gagal diberi tahu alasannya dan klaimnya tidak berubah  -  tidak menerima pengenal sirkulasi, tidak berpindah keadaan, tidak menerima akibat apa pun. Maksud pengajuan tercatat pada kolom tersendiri sejak pengajuan dan tetap tercatat meski sirkulasinya gagal lahir.

Kolom maksud pengajuan pada tabel klaim; batas transaksi pembentukan; jalur galat yang terlihat di permukaan.

Persyaratan: S-009, S-010, S-011, S-012, S-015.

Tidak termasuk: kolom maksud ini menyentuh tabel milik sisi Klaim. Penambahannya perlu persetujuan pemilik tabelnya; itu di luar papan ini.

Jalur gagal: gangguan di tengah transaksi  ->  seluruh transaksi batal, 503 yang dapat dibedakan dari penolakan, klaim tanpa pengenal sirkulasi dan tanpa niat pemberitahuan tercatat  .  validasi tidak terpenuhi  ->  422 menyebut medan yang gagal, nol berkas, nol roster, nol tulisan ke klaim  .  maksud tidak dapat ditulis  ->  pembentukan batal seluruhnya, klaim tidak berubah sama sekali.

Uji: P5-07 (pembentukan gagal karena pesan validasi)  .  P5-08 (alokasi penyebaran kosong)  .  BARU untuk ketiadaan jalur keluar senyap.

Menggantikan: CreateChildKomiteCNP_Act . 29  -  penjaga yang hanya melewati satu langkah sementara langkah sesudahnya menulis pengenal milik sirkulasi lain lalu menyimpan  .  CreateChildKomiteCloseNP_Act . 6  -  penanda maksud ditulis ke induk pada langkah yang membuat berkas anak, sebelum komite memutus apa pun  .  ProteksiSendKomiteCNP_Act  -  gerbang yang menandai galat dan tidak menghentikan (F-21)  .  IsFlagError  -  penanda yang tidak dibaca satu rule pun, dibuang.

Blocked by:

02  -  Sirkulasi usulan pembayaran lahir lengkap dengan jenjangnya

Dasar: DECIDED(K5-2, K5-3, K5-7, H-5, ADR-D-KCNP-0031). EVIDENCED: F-21, F-22; GRILL-05 N-07, N-08.

[ ] Tiap jalur pembentukan yang berakhir tanpa sirkulasi berakhir dengan galat yang

terlihat pengaju dan tercatat; pemanggil tidak pernah menerima jawaban berhasil tanpa sirkulasi.

[ ] Klaim yang pembentukannya gagal tidak berubah selain maksudnya  -  diperiksa dengan

membandingkan seluruh barisnya sebelum dan sesudah.

[ ] Nol klaim membawa pengenal sirkulasi tanpa sirkulasi yang bersesuaian. Ini yang

mewujudkan invarian I-11.

[ ] Maksud dan akibat menempati kolom yang berbeda; maksud tidak pernah menjadi akibat.

[ ] Validasi menolak kasus-guna; nol jalur yang memasang pesan lalu melanjutkan.

Ketidakpastian: Penambahan kolom maksud pada tabel klaim menunggu persetujuan pemilik tabel sisi Klaim. Menunggui, tidak menahan: bila ditolak, yang berubah adalah tempat maksud disimpan, bukan bahwa maksud dan akibat terpisah.

## Komite Claim Non Prop - 04 - Keputusan tercatat pada jenjang yang benar, dan orang lain ditolak

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Pemegang jenjang aktif memutus dengan komentarnya; siapa pun yang bukan pemegang jenjang aktif ditolak di server dengan pencocokan identitas penuh. Penolakan menutup sirkulasi dan menyisakan jenjang di bawahnya berkeadaan TIDAK_SAMPAI  -  bukan "menolak" atas nama orang yang tidak pernah bertindak.

Operasi CatatKeputusan; jalur pencatatan keputusan; keadaan jenjang dan keadaan sirkulasi.

Persyaratan: S-017, S-018, S-019, S-020, S-021, S-022, S-023, S-026, S-027, S-028, S-029, S-030, S-068.

Tidak termasuk: akibat pada klaim dan tulis-balik  -  tiket 05. Versi usulan dan penanda usulan  -  tiket 06. Nomor akseptasi  -  tiket 08.

Jalur gagal: pemanggil bukan pemegang jenjang aktif  ->  403 menyatakan giliran bukan miliknya, berbeda bentuk dari 503  .  keputusan kedua atas jenjang yang sudah memutus  ->  409, catatan yang ada tidak berubah  .  keputusan atas sirkulasi yang sudah selesai  ->  409  .  nilai penanda di luar dua keadaan  ->  422  .  kunci idempotensi sama dengan muatan berbeda  ->  409  .  gangguan di tengah  ->  503, nol keputusan tersimpan.

Uji: P5-01, P5-02 (urutan giliran, paritas  -  dirancang lulus)  .  P5-02b (dua penentu berselisih, dirancang gagal)  .  P5-14, P5-15 (peran dan jabatan dari roster)  .  P5-05 (penanda dua-keadaan)  .  BARU untuk TIDAK_SAMPAI, ketetapan keputusan, dan idempotensi.

Menggantikan: KomiteRouter . 1-4  -  penugasan lewat hitungan jenjang, dibuang (K5-1)  .  KomiteRouter . 6, 6.1  -  baris pertama yang belum memutuskan, dipertahankan sebagai paritas  .  KomiteRouter  -  empat cabang mati, dibuang  .  IsKomiteLoop  -  gerbang loop, dibuang  .  DateApproval dan DateApprove  -  dua kolom untuk satu fakta, dilebur jadi satu.

Blocked by:

02  -  Sirkulasi usulan pembayaran lahir lengkap dengan jenjangnya

Dasar: DECIDED(K5-1, K5-6, E-2, E-1, keputusan beku no. 1, 2, 3, 4, ADR-D-KCNP-0030). EVIDENCED: F-24  -  nol pyPrivilegeName berisi pada 59 rule; GRILL-06 P6-3  -  pemeriksaan wewenang memasang pesan dan tidak menghentikan apa pun.

[ ] Identitas dicocokkan dengan kesetaraan penuh; pengguna yang identitasnya mengandung

pemegang sebagai potongan teks ditolak.

[ ] Jenjang aktif adalah jenjang berderajat terendah yang belum memutuskan, dan hitungan

jenjang tidak pernah menjadi syarat penugasan maupun penutupan.

[ ] Sirkulasi berjalan punya tepat satu jenjang aktif  -  dihitung per sirkulasi. Ini yang

mewujudkan invarian I-7.

[ ] Penolakan menutup sirkulasi, dan seluruh jenjang berderajat lebih tinggi berkeadaan

TIDAK_SAMPAI tanpa komentar dan tanpa waktu milik orang lain. Invarian I-5.

[ ] Persetujuan jenjang terakhir menutup sirkulasi; penutupan lahir dari keadaan

keputusan, bukan dari perbandingan dua bilangan. Invarian I-6.

[ ] Keputusan tidak dapat disunting sesudah tercatat. Invarian I-9.

[ ] Tabel jenjang memuat tepat satu kolom waktu keputusan  -  pencarian katalog skema

menemukan tidak ada yang kedua. Invarian I-10.

[ ] Peran dan jabatan disalin pada saat keputusan diambil; mutasi jabatan sesudahnya tidak

mengubah riwayat.

[ ] Galat gangguan dan penolakan wewenang berbeda bentuk di permukaan.

[ ] Komentar, penanda bersyarat, dan penanda usulan yang sudah diisi tidak hilang ketika

penyimpanan gagal.

Ketidakpastian: Tidak ada.

## Komite Claim Non Prop - 05 - Akibat pada klaim dihitung di satu tempat dan ditulis dalam transaksi yang sama

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Nasib klaim dihitung dari tiga masukan  -  jenis sirkulasi, bersyarat, dan hasil  -  oleh satu fungsi yang ditulis sekali, lalu ditulis ke klaim di dalam transaksi keputusan yang sama. Pembaca melihat "komite menyetujui usulan penutupan" sebagai klaim ditutup, tidak pernah sebagai "klaim disetujui".

Fungsi akibat berikut ketujuh barisnya; tulis-balik ke sisi Klaim; model baca yang menyajikan nilai tampil dari fungsi yang sama.

Persyaratan: S-031, S-032, S-033, S-034, S-035, S-046, S-049.

Tidak termasuk: nomor akseptasi  -  tiket 08. Efek ke luar  -  tiket 11.

Jalur gagal: kombinasi yang tidak tercakup ketujuh baris  ->  422 sebagai galat konfigurasi, keputusan tidak tersimpan  .  salah satu tulis-balik gagal  ->  seluruh transaksi batal, 503.

Uji: BARU  -  ketujuh baris fungsi akibat, ketiga nilai tampil diperiksa dari model baca, bukan dari kode  .  BARU untuk keputusan bersyarat mendarat pada jenjang yang memutus  .  BARU  -  uji DDL: nol kolom menyimpan "sedang disirkulasikan".

Menggantikan: KomitePostAdjustment  -  akibat jalur A, tersebar  .  KomitePostAdjustmentCWP  -  akibat jalur B  .  KomitePostAdjustment . 14.12  -  penanda usul tutup mendarat di induk pada persetujuan terakhir non-bersyarat (F-5)  .  KomitePostAdjustment . 20  -  penolakan satu usulan menolak seluruh klaim; dipertahankan sebagai baris ketiga tabel, ditandai D-1 paritas-dengan-pertanyaan-bisnis, bukan cacat  .  InsertChronology_DT  -  kronologi, tanpa pengecualian per peran  .  KOMITECOUNT dan FLAGONGOINGCOMMITTE sebagai kolom, dibuang.

Blocked by:

04  -  Keputusan tercatat pada jenjang yang benar, dan orang lain ditolak

Dasar: DECIDED(D-3, J-3, D-1, D-2, K-07, keputusan beku no. 9, ADR-D-CNP-0016, ADR-D-KCNP-0032). EVIDENCED: F-5; GRILL-06 P6-4  -  jalur bersyarat menulis ke halaman yang berbeda, bukan hanya ke baris yang berbeda.

[ ] Fungsi akibat ditulis sekali, di satu tempat; ketujuh barisnya diuji.

[ ] Hasil tidak pernah berarti nasib klaim; keadaan sirkulasi dan akibat pada klaim

menempati kolom yang berbeda.

[ ] Model baca menyajikan ketiga nilai tampil dari fungsi yang sama; nol pembaca

menafsirkan hasil sendiri.

[ ] Seluruh tulis-balik terjadi di dalam transaksi keputusan  -  nol pesan antar-konteks, nol

tautan basis data.

[ ] Keputusan bersyarat mendarat pada jenjang yang memutus, bukan pada baris terakhir

daftar dan bukan pada halaman yang berbeda. Invarian I-3.

[ ] Penanda "sedang disirkulasikan" tidak disimpan; ia dihitung dari jenjang saat

dibaca.

[ ] Pengaju dan maksud tersaji terpisah dari akibat.

Ketidakpastian: Tidak ada.

## Komite Claim Non Prop - 06 - Versi usulan naik saat penanda berubah, dan penjaga menolak versi yang berselisih

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Pemegang jenjang berderajat terendah menyunting penanda usulan sambil memutus, dan suntingan itu terekam sebagai dua peristiwa dalam satu transaksi  -  usulan diubah, membawa nilai sebelum dan sesudah, dan jenjang memutus. Jenjang berikutnya yakin bahwa yang ia putuskan sama persis dengan yang dilihat jenjang sebelumnya.

VERSI_USULAN dan PERISTIWA_SIRKULASI beserta constraint-nya; penjaga versi di batas tulis.

Persyaratan: S-024, S-025.

Tidak termasuk: S-052  -  peristiwa pergantian pemegang pada roster. Ia menunggu objek PERISTIWA_ROSTER; PERISTIWA_SIRKULASI tidak dapat menampungnya.

Jalur gagal: penyuntingan datang dari jenjang bukan yang pertama  ->  422, penanda usulan dan versi dan keputusan sama-sama tidak tersimpan  .  versi usulan berubah oleh jenjang selain yang pertama  ->  409 menyebut versi yang diharapkan dan versi yang ditemukan.

Uji: BARU  -  penyuntingan oleh jenjang bukan pertama ditolak  .  BARU  -  dua peristiwa lahir dalam satu transaksi, dan keduanya hilang bersama ketika transaksi batal.

Menggantikan: suntingan yang menimpa nilai sebelumnya tanpa jejak  -  tidak ada padanan di sistem lama; bentuk yang dijamin 296 kendali layar saja, kini ditegakkan juga sebagai penjaga murah di batas tulis (J-1).

Blocked by:

04  -  Keputusan tercatat pada jenjang yang benar, dan orang lain ditolak

Dasar: DECIDED(E-1, J-1, J-2, E-3). EVIDENCED: F-2, F-8; 3-to-tickets/FAKTA-LAYAR-01.md  -  keempat medan berkunci jenjang pertama bernama.

[ ] Versi usulan naik hanya ketika penanda usulan berubah.

[ ] Tiap keputusan mencatat versi yang diputusnya.

[ ] Penyuntingan terekam dua peristiwa dalam satu transaksi; keduanya batal bersama.

[ ] Jenjang pertama yang menolak tetap meninggalkan suntingannya tercatat sebagai

peristiwa, tanpa akibat hilir.

[ ] Nilai sebelum dan sesudah menyimpan penanda, bukan uang  -  nol kolom uang di kedua

objek.

Ketidakpastian: Tidak ada.

## Komite Claim Non Prop - 07 - Sirkulasi menutup dan menolak klaim, pemegangnya diselesaikan dari peran

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Analis mengirim usulan menutup atau menolak klaim; sirkulasinya tetap satu jenjang, dan pemegangnya diselesaikan dari roster berdasarkan peran  -  bukan dari nama yang ditulis di dalam aturan. Bila tidak ada baris roster aktif yang memegang peran itu, sirkulasi ditolak saat dibuat.

Jenis sirkulasi menutup dan menolak klaim pada BentukSirkulasi; baris fungsi akibat untuk keduanya.

Persyaratan: S-008.

Tidak termasuk:  -

Jalur gagal: nol baris roster aktif memegang peran itu  ->  422 menyebut peran yang kosong, nol sirkulasi lahir, dan maksud tidak ditulis ke klaim.

Uji: P5-04 (jalur tutup klaim)  .  P5-05 (jalur tolak klaim)  .  PS-01 (jenis dinyatakan pemanggil)  .  PS-02 (pemegang dari peran)  .  PS-03 (penolakan saat peran kosong). Ketiga uji PS-xx dirancang gagal terhadap sistem lama  -  deviasi 23, 24, 25 pada REGISTER-DEVIASI.md bagian 6, seluruhnya belum diratifikasi.

Menggantikan: CreateChildKomiteCloseNP_Act . 8, 9  -  satu jenjang dengan pemegang dari nama orang, surel, inisial, dan dua sebutan jabatan berbeda untuk satu kedudukan (F-20)  .  CreateChildKomiteCloseNP_Act . 12  -  jenis dibedakan dari nilai kolom analisis.

Blocked by:

05  -  Akibat pada klaim dihitung di satu tempat dan ditulis dalam transaksi yang sama

Dasar: DECIDED(K6-4, keputusan beku no. 5). EVIDENCED: F-20. K6-4 menggantikan H-2, yang tetap tercatat BUNYI HILANG.

[ ] Jenis sirkulasi datang dari pemanggil; nol pembacaan kolom analisis untuk menentukannya.

[ ] Pemegang diselesaikan dari roster berdasarkan peran; nol nama orang di dalam aturan.

[ ] Peran yang kosong menolak pembentukan, dan galatnya menyebut peran itu.

[ ] Ketiga uji PS-xx gagal terhadap sistem lama. Uji PS-xx yang lulus paritas

adalah tanda deviasinya tidak terpasang, dan itu kegagalan tiket ini.

[ ] Deret uji tetap dieja PS-xx; ia tidak dinormalkan menjadi P-xx, karena

penamaannya sengaja tidak terbaca sebagai ronde tujuh.

Ketidakpastian: Tidak ada.

## Komite Claim Non Prop - 08 - Nomor akseptasi terbit sekali, di dalam transaksi keputusan

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Persetujuan jenjang terakhir atas usulan yang tidak bersyarat menerbitkan nomor akseptasi, di dalam transaksi keputusan yang sama. Persetujuan bersyarat menutup sirkulasi tanpa menerbitkan nomor. Gagal menerbitkan membatalkan seluruh keputusan  -  tidak pernah ada keputusan tersimpan tanpa nomor ketika syaratnya terpenuhi.

Pembungkus pencatat di atas sumber urutan Oracle yang ada; constraint keunikan pada kolom nomor akseptasi yang sudah ada di sisi Klaim.

Persyaratan: S-038, S-039, S-040, S-041, S-042, S-043, S-066.

Tidak termasuk: nilai ambang periode buku  -  PAGAR-01. Mekanika penomoran ditulis penuh; nilainya adalah parameter bernama tanpa isi, dan pembukanya adalah isi badan PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER pada basis data berjalan (INVENTARIS-BUKTI.md §2.5 baris 4). Isi baris akseptasi dan bentuk simpannya  -  PAGAR-02, tiket 11.

Jalur gagal: sumber urutan tidak menjawab  ->  503, seluruh transaksi batal, nol keputusan tersimpan  .  penerbitan kedua atas usulan yang sama  ->  ditolak constraint, pemanggil menerima hasil penerbitan pertama  .  permintaan menyunting nomor  ->  409  .  parameter periode buku tidak terisi  ->  503; nol nomor terbit dengan periode terkaan.

Uji: BARU  -  syarat terbit, idempotensi dengan mengulang perintah ber-kunci sama, pembatalan transaksi saat penerbitan gagal  .  BARU  -  uji DDL untuk keunikan nomor.

Menggantikan: GetSequenceNumber_SQL dan PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER  -  prosedur lama dipakai apa adanya pada fase 1, dibungkus pencatat (D-4)  .  GetKodeProdNonLife_SQL  -  kode produksi, berpagar PAGAR-01  .  idempotensi lewat baca-lalu-tulis  -  diganti constraint.

Blocked by:

05  -  Akibat pada klaim dihitung di satu tempat dan ditulis dalam transaksi yang sama

Dasar: DECIDED(D-4, J-3, E-2, keputusan beku no. 7). Dasar faktualnya bertanda TAFSIR (menunggu C-01)  -  berkas DDL yang dipegang adalah hasil reverse-engineer, bukan ekspor langsung.

[ ] Nomor terbit bila dan hanya bila jenjang terakhir menyetujui dan usulan tidak

bersyarat.

[ ] Persetujuan bersyarat menutup sirkulasi, tidak menerbitkan nomor, dan nilai

tampilnya berbunyi disetujui bersyarat.

[ ] Idempotensi ditegakkan constraint, bukan baca-lalu-tulis.

[ ] Percobaan ulang ber-kunci sama mengembalikan nomor yang sama, bukan nomor kedua.

[ ] Nomor tidak pernah disunting sesudah terbit.

[ ] Nol keputusan final tidak bersyarat tersimpan tanpa nomor.

[ ] Periode buku ditentukan di satu lapis, Oracle; sisi aplikasi tidak menggeser ulang

dan tidak menambal. Ambangnya parameter bernama, bukan angka di dalam kode.

Ketidakpastian: C-01  -  isi badan prosedur penerbit pada basis data berjalan belum pernah dibandingkan. Menunggui, tidak menahan: mekanika sudah ditetapkan D-4; bila isinya berbeda, yang berubah adalah pembungkusnya, bukan bahwa nomor terbit di dalam transaksi.

## Komite Claim Non Prop - 09 - Layar persetujuan komite dengan tiga masukan dan kunci yang ditegakkan dua kali

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Pemegang jenjang membuka layar persetujuan, membaca seluruh nilai sebagai proyeksi baca-saja, dan mengisi tiga hal saja  -  keputusan, komentar, dan penanda usulan. Empat penanda berkunci jenjang pertama; medan induk yang baca-saja tidak memblokir keputusan.

Layar persetujuan komite; penegakan kunci sisi klien.

Persyaratan: S-058, S-059, S-060, S-061, S-062, S-063.

Tidak termasuk: kebenaran tiap aturan kunci  -  ia diuji sekali di seam perintah, bukan dua kali. Seam layar sempit dengan sengaja: ia memeriksa bahwa penegakan pertama ada.

Jalur gagal: keputusan tanpa komentar  ->  422, keputusan tidak tersimpan  .  penyuntingan penanda dari jenjang bukan pertama  ->  422 di server, meski klien mengizinkannya  .  medan di luar ketiga masukan terkirim  ->  diabaikan, dan ditolak 422 bila berbeda dari nilai tersimpan.

Uji: BARU  -  tiap kunci diperiksa ada di klien, lalu diperiksa ditegakkan di server dengan permintaan yang melewati klien. Kunci yang hanya ada di klien bukan kunci, dan uji itu yang membuktikannya.

Menggantikan: ShowTransfer  -  layar persetujuan  .  ViewTransferDtl  -  pembuka layar  .  ResetSubjectivityNote  .  medan rekening, 16 kemunculan, seluruhnya baca-saja (F-1, F-6)  .  16 properti nilai, seluruhnya baca-saja (F-9)  .  medan bersufiks dua, dibuang  -  nol pembaca di Activity modul ini (F-3)  .  blok bersyarat yang syaratnya tidak pernah dapat benar dan blok bersyarat "tidak pernah", dibuang  .  dua pyDisabledWhen yang menunjuk kendali yang sudah baca-saja, dibuang  -  lihat FAKTA-LAYAR-01.md.

Blocked by:

04  -  Keputusan tercatat pada jenjang yang benar, dan orang lain ditolak

Dasar: DECIDED(E-4, J-2, J-1, ADR-D-CNP-0006). EVIDENCED: F-1, F-3, F-6, F-7, F-8, F-9; 3-to-tickets/FAKTA-LAYAR-01.md  -  enam pyDisabledWhen, keenamnya terbaca dari pyValue selnya sendiri, bukan dari kedekatan posisi.

[ ] Satu-satunya masukan komite adalah keputusan, komentar, dan penanda usulan.

[ ] Seluruh panel nilai baca-saja; komite tidak dapat mengubah satu pun angka uang dan

tidak pernah menyunting rekening penerima.

[ ] Keempat penanda berkunci jenjang pertama adalah .IsSubjectivity, .SubjectivityNote,

.Adjustment.IsProposeClose, .Adjustment.IsPropReserved  -  bernama, bukan dicacah.

[ ] Label mata uang baca-saja bagi seluruh jenjang.

[ ] Medan induk baca-saja tidak memblokir keputusan; komentar wajib.

[ ] Tiap blok yang dibuang tercatat beserta syarat lamanya, bukan dihilangkan diam-diam.

[ ] Tiap kunci ditegakkan di klien dan di server; nol kunci yang hanya ada di klien.

Ketidakpastian: Bentuk kendali catatan syarat. .SubjectivityNote di sistem lama adalah pxDropdown, bukan kotak teks, sementara SPEC-KOMITE-01.md menuliskannya "teks panjang" dan kolomnya VARCHAR2(2000 CHAR). Isi daftar pilihannya tidak terbaca, dan itu lubang bukti yang sah: Rule-Obj-FieldValue memang tidak ikut diekspor  -  INVENTARIS-BUKTI.md §1, baris "XML rule Komite", kolom "Apa yang TIDAK diliput", entri Field Value. Baris itu sudah ada; tidak ada baris baru ditambahkan.

## Komite Claim Non Prop - 10 - Giliran saya hari ini, dan umur yang tidak pernah disimpan

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Pemegang jenjang membuka daftar sirkulasi yang menunggu keputusannya, dan melihat sudah berapa lama tiap sirkulasi berjalan serta berapa lama jenjang aktif menunggu  -  tanpa ada yang perlu menuliskannya, dan tanpa satu pun kolom umur tersimpan.

Jalur baca daftar menunggu pemanggil; umur sebagai atribut turunan.

Persyaratan: S-045, S-048.

Tidak termasuk: masa tenggat dan eskalasi. Tidak ada keadaan kedaluwarsa dan tidak ada pekerja latar (E-5); umur dikumpulkan sebagai data agar aturan tenggat kelak diputuskan dengan bukti, bukan dengan angka karangan.

Jalur gagal: pemanggil bukan pemegang jenjang mana pun  ->  daftar kosong, bukan galat  .  pemanggil tidak berhak membaca klaimnya  ->  403, nol sebagian isi bocor lewat pesan galat.

Uji: P5-03  -  empat nama keranjang sistem lama tidak terpakai; daftar dihitung dari jenjang aktif  .  BARU  -  uji DDL: nol kolom umur tersimpan.

Menggantikan: keranjang kerja Pega  -  daftar dihitung dari jenjang aktif, bukan dari keranjang yang ditulis terpisah  .  KomiteTreaty_Flow  -  nol SLA, timer, eskalasi, reassign, dan delegasi di seluruh modul (F-4); tidak ada yang menggantikannya, umur menjadi turunan.

Blocked by:

04  -  Keputusan tercatat pada jenjang yang benar, dan orang lain ditolak

Dasar: DECIDED(E-5, K5-1, K6-2, J-4). EVIDENCED: F-4.

[ ] Daftar dihitung dari jenjang aktif, bukan dari keranjang tersimpan.

[ ] Umur sirkulasi dan umur tunggu jenjang aktif dihitung saat dibaca.

[ ] Nol kolom umur tersimpan  -  dibuktikan pencarian atas katalog skema.

[ ] Nol keadaan kedaluwarsa dan nol pekerja latar.

Ketidakpastian: Tidak ada.

## Komite Claim Non Prop - 11 - Lima port hilir berdiri kosong dengan niat tercatat lebih dulu

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Tidak satu pun jalur berakhir di efek hilir tanpa port yang dinamai. Niat memanggil tiap port dicatat sebelum panggilan, dengan kunci idempotensi per efek, dan kegagalan port tidak membatalkan keputusan yang sudah tercatat  -  ia meninggalkan niat yang belum terpenuhi dan terbaca.

Lima port: pencatatan akseptasi, pembalikan akseptasi, pengiriman kasir, penerbitan surat, pengunggahan dokumen. Kelimanya kosong.

Persyaratan: S-037.

Tidak termasuk: isi kelima port, seluruhnya berpagar. PAGAR-02 dan PAGAR-03  -  PEGA_JSON_OS_AKSEP_KLAIM, PEGA_JSON_OS_AKSEP_SUBJECTIVITY, HISTORYAKSEPTASIPEGA (INVENTARIS-BUKTI.md §2.1) dan nol baris OS_AKSEPTASI_KLAIM.DATA_JSON (§2.5 baris 2). PAGAR-04  -  XOL2_AKSEP_KLAIM (§2.1) dan SetProtectionEstimation (§2.3). PAGAR-05 dan PAGAR-06  -  nol baris POOLDATA.DIRECTTOKASIR_LOG (§2.5 baris 1). PAGAR-07  -  PostEmailKomiteCNP (§2.3). PAGAR-08  -  SendEmailWithAttachments (§2.3).

Jalur gagal: port dipanggil tanpa niat tercatat lebih dulu  ->  uji gagal  .  port gagal  ->  keputusan yang sudah tercatat tidak dibatalkan; niat tetap ada dan terbaca sebagai belum terpenuhi.

Uji: BARU  -  port diuji sebagai port kosong: uji memeriksa bahwa port dipanggil dengan niat yang tercatat lebih dulu dan kunci idempotensi, bukan memeriksa apa yang dikirimnya.

Menggantikan: KomitePostAdjustment . 19.1  ->  PostEmailKomiteCNP  .  InsertOSKlaimCNP, InsertOSSubjectivityCNP  .  InsertXOLKlaimCNP  .  SaveRejectOSKomiteCNP  .  HitServiceToKasirKMT_Act . 10.3, 10.7, 10.9  .  GenerateAccCNP_act  ->  InsertDocument_Act  .  SendEmailKlaim_KMT, SendEmailKlaimRejectClose_KMT  .  InsertHistoryAkseptasiPega_Sql. Seluruhnya DIPAGARI, bukan digantikan  -  yang dibangun hanyalah pintunya.

Blocked by:

05  -  Akibat pada klaim dihitung di satu tempat dan ditulis dalam transaksi yang sama

08  -  Nomor akseptasi terbit sekali, di dalam transaksi keputusan

Dasar: DECIDED(keputusan beku no. 6, ADR-D-KCNP-0031, ADR-D-KCNP-0032). Kelima port berpagar PAGAR-02 sampai PAGAR-08 pada SPEC-KOMITE-01.md bagian Out of Scope.

[ ] Kelima port dinamai dan kosong; nol jalur berakhir di efek hilir tanpa melewati

salah satunya.

[ ] Niat dicatat sebelum panggilan, dengan kunci idempotensi per efek.

[ ] Efek ke luar berada di luar batas transaksi dan dijalankan sesudahnya.

[ ] Kegagalan port tidak membatalkan keputusan; niat yang belum terpenuhi terbaca.

[ ] Nol persyaratan, nol muatan, dan nol penjaga ditulis untuk isi port mana pun  -

termasuk pada alasannya, bukan hanya pada kesimpulannya.

Ketidakpastian: `KonversiKlaim_Act` dan `InsertJsonClaimTreatyNonProp_act` adalah efek ke luar yang dipanggil dari jalur keputusan sistem lama dan tidak terpeta ke satu pun dari kelima port. Berkas keempat rule-nya ada di repo (INVENTARIS-BUKTI.md §2.4), sehingga keduanya lubang rancangan, bukan lubang bukti, dan tidak boleh dipagari. Keduanya berkeadaan BELUM DIPUTUSKAN; keputusannya milik pemilik proses.

## Komite Claim Non Prop - 12 - Pergantian pemegang jenjang tercatat sebagai peristiwa

status: tertahan

Asal: `SPEC-KOMITE-01.md` bagian Persyaratan, 70 persyaratan `S-xxx`. Aliran A-1a, A-1b, A-2, A-3 saja  -  nol persyaratan untuk A-4, A-5, maupun isi A-6.

What to build: Pemilik proses mengganti pemegang sebuah baris roster, atau mencatat delegasi tetap, dan pergantian itu tersimpan sebagai peristiwa dengan pemegang sebelum dan sesudah, pelaku, alasan, dan waktunya. Auditor dapat menelusuri siapa memegang jenjang apa pada tanggal berapa tanpa bertanya kepada siapa pun  -  dan tanpa bergantung pada baris roster yang sudah tertimpa.

PERISTIWA_ROSTER beserta sequence dan constraint-nya; penulisan peristiwa di dalam transaksi KelolaRoster yang sama dengan perubahan barisnya.

Persyaratan: S-052.

Tidak termasuk: pengalihan sesaat. H-4 menetapkan ia tetap tidak diekspos: modelnya menampung lewat E-3, permukaannya tidak ada. Kolom objek ini tidak kurang  -  yang tidak ada adalah jalur yang menulisnya. Jangan menambahkan kolom yang dikira terlupakan.

Jalur gagal: peristiwa tidak dapat ditulis  ->  penyimpanan roster batal seluruhnya; baris roster tidak berubah, dan tidak ada peristiwa separuh yang tertinggal  .  baris yang kedua kolom pemegangnya kosong sekaligus  ->  ditolak constraint, karena baris semacam itu tidak mencatat pergantian apa pun  .  pemanggil tanpa peran administratif  ->  403, nol peristiwa lahir.

Uji: BARU  -  pergantian pemegang menghasilkan tepat satu peristiwa yang membawa nilai sebelum dan sesudah  .  BARU  -  kegagalan penulisan peristiwa membatalkan perubahan rosternya, diperiksa dengan membandingkan baris roster sebelum dan sesudah  .  BARU  -  uji DDL untuk CK_PERISTIWA_ROSTER_2 dan untuk ketiadaan kolom pengalihan sesaat.

Menggantikan: CreateChildKomiteCNP_Act . 26.8.3  -  substitusi satu orang ke orang lain yang ditulis di dalam kode (F-19). Cabangnya dibuang oleh keputusan beku no. 5; kebutuhan yang ditambalnya digantikan dua hal  -  delegasi tetap sebagai atribut roster (S-051, tiket 01) dan pergantiannya tercatat sebagai peristiwa di sini (S-052). Di sistem lama nilai KomiteID sebelum ditimpa hilang begitu ditimpa; itu yang objek ini kembalikan.

Blocked by:

01  -  Roster dan tabel seleksi berdiri sebagai data yang dikelola

Dasar: DECIDED(E-3, H-3, H-4, keputusan beku no. 4, ADR-D-CNP-0019, K5-6). EVIDENCED: F-19  -  satu substitusi orang ditulis di dalam rule, CreateChildKomiteCNP_Act . 26.8.3.

[ ] Tiap pergantian pemegang menghasilkan tepat satu peristiwa dengan pelaku, alasan,

dan waktunya.

[ ] Peristiwa membawa pemegang sebelum dan sesudah; nilai sebelum tidak hilang ketika

baris roster ditimpa.

[ ] Peristiwa dan perubahan baris roster berada dalam satu transaksi; keduanya batal

bersama.

[ ] Baris yang kedua kolom pemegangnya kosong sekaligus tidak dapat ditulis  -  ditolak

constraint, bukan diperiksa kode.

[ ] Kosong pada kolom pemegang berarti tidak ada pemegang, bukan nol; nol kolom di objek

ini yang kosong dan nolnya dapat tertukar (K5-6, ADR-D-CNP-0019).

[ ] Peristiwa roster tidak ikut terbaca saat sirkulasi dibaca  -  ia hidup di seam

KelolaRoster, bukan BacaSirkulasi.

[ ] Nol kolom untuk pengalihan sesaat, dan nol jalur yang menulisnya (H-4).

[ ] Cap waktu berzona Asia/Jakarta (aturan kerja G); nama di bawah 30 byte, constraint

berbentuk <peran>_<tabel>[_n] yang tidak mengeja kolom.

Ketidakpastian: Tidak ada.

## Komite Claim Non Prop - REA - Papan tiket  -  Komite Claim Non Prop

Tiket: aktif 1  .  tertahan 11  .  menunggu instance 0  .  selesai 0  .  mati 0

Pencacah ini menghitung tiket. Persyaratan S-xxx punya pencacahnya sendiri di SPEC-KOMITE-01.md bagian Cakupan dan cacah; keduanya diberi label bendanya supaya tidak pernah tertukar.

#### Yang sebenarnya dapat dimulai

1 dari 12 tiket di papan. Sebelas sisanya tertahan tiket lain, bukan sesuatu di luar papan  -  rantai dependensinya nyata dan seluruhnya ada di sini. Itu keadaan yang berbeda dari papan lapisan data sisi Klaim, tempat seluruh sisa tertahan keputusan di luar papan.

Tidak ada penahan dari luar papan. Tiga tiket menunggui jawaban dari luar tanpa tertahan olehnya; daftarnya di bawah.

Diterbitkan 21 September 2026 dari SPEC-KOMITE-01.md bagian Persyaratan  -  70 persyaratan S-xxx, seluruhnya diketiketkan sejak PERISTIWA_ROSTER ditambahkan sebagai objek ketujuh. Tracker belum terkonfigurasi (/setup-matt-pocock-skills belum dijalankan), jadi papannya berkas lokal.

#### Aturan papan

Status adalah field di dalam berkas tiket (status: aktif | tertahan | selesai | selesai-sebagian), bukan lokasi foldernya. Pembangkit membaca field, dan tidak pernah menghapus berkas tiket.

Penahan dari luar papan ditulis dengan nama aslinya  -  C-01, PAGAR-01  -  tidak diterjemahkan jadi nomor tiket. Yang menahan dari luar harus terlihat berasal dari luar.

Penahan yang sudah selesai dicoret, tidak dihapus, supaya rantainya tetap terbaca: ~~05~~ *(selesai)*.

Nomor yang lompat bukan kekeliruan. Penomoran tidak disusun ulang, karena menyusunnya ulang memutus setiap rujukan yang sudah ada.

Uji hidup di dalam tiketnya, bukan sebagai tiket tersendiri. Ini berbeda dari papan lapisan data sisi Klaim, dan sebabnya disebut di bagian terakhir.

#### Papan

| # | Tiket | Ditahan oleh |
| --- | --- | --- |
| 01 | Roster dan tabel seleksi berdiri sebagai data yang dikelola | - |
| 02 | Sirkulasi usulan pembayaran lahir lengkap dengan jenjangnya | 01 |
| 03 | Pembentukan yang gagal terlihat, dan klaim tidak membawa jejaknya | 02 |
| 04 | Keputusan tercatat pada jenjang yang benar, dan orang lain ditolak | 02 |
| 05 | Akibat pada klaim dihitung di satu tempat dan ditulis dalam transaksi yang sama | 04 |
| 06 | Versi usulan naik saat penanda berubah, dan penjaga menolak versi yang berselisih | 04 |
| 07 | Sirkulasi menutup dan menolak klaim, pemegangnya diselesaikan dari peran | 05 |
| 08 | Nomor akseptasi terbit sekali, di dalam transaksi keputusan | 05 |
| 09 | Layar persetujuan komite dengan tiga masukan dan kunci yang ditegakkan dua kali | 04 |
| 10 | Giliran saya hari ini, dan umur yang tidak pernah disimpan | 04 |
| 11 | Lima port hilir berdiri kosong dengan niat tercatat lebih dulu | 05 . 08 |
| 12 | Pergantian pemegang jenjang tercatat sebagai peristiwa | 01 |

#### Menunggui, tidak menahan

Tiket ini boleh jalan. Jawaban yang ditunggu mengubah satu hal yang tiketnya sudah menyebut  -  sebuah nama peran, sebuah tempat simpan, sebuah pembungkus  -  bukan rancangannya. Dipisahkan dari penahan sungguhan supaya papan tidak berteriak serigala.

| # | Menunggu | Yang berubah bila jawabannya lain |
| --- | --- | --- |
| 01 | Nama peran administratif - keputusan pemilik proses | Nama peran yang dicocokkan, bukan adanya gerbang |
| 03 | Persetujuan pemilik tabel sisi Klaim atas kolom maksud pengajuan | Tempat maksud disimpan, bukan bahwa maksud dan akibat terpisah |
| 08 | C-01 - isi badan prosedur penerbit pada basis data berjalan | Pembungkusnya, bukan bahwa nomor terbit di dalam transaksi |

#### Dapat dimulai hari pertama

| # | Tiket |
| --- | --- |
| 01 | Roster dan tabel seleksi berdiri sebagai data yang dikelola |

Satu tiket, dan itu disengaja: tanpa roster dan tabel seleksi sebagai data, tidak ada sirkulasi yang dapat dibentuk sama sekali. Tiket 02 adalah peluru penjejak intinya dan terbuka begitu 01 hijau, bersama tiket 12.

#### Tidak diketiketkan

Dua daftar, dan pembedaannya penting. Yang pertama memuat persyaratan  -  baris S-xxx di spesifikasi yang belum punya tiket. Yang kedua memuat keputusan yang belum diambil, yang bukan persyaratan dan tidak akan pernah ditemukan dengan mencari S-xxx di spesifikasi. Dicampur, pembaca berikutnya akan mengira ada persyaratan hilang dan mencarinya di tempat yang tidak memuatnya.

##### Persyaratan ditahan

Kosong. Ketujuh puluh persyaratan S-xxx seluruhnya punya tiket.

S-052 pernah berada di sini, karena ia menuntut pergantian pemegang tercatat sebagai peristiwa sementara satu-satunya tabel peristiwa mewajibkan pengenal sirkulasi  -  dan pergantian roster tidak punya sirkulasi. Objek ketujuh PERISTIWA_ROSTER ditambahkan 21 September 2026, S-052 lolos T-1, dan ia kini menjadi tiket 12. Judul daftar ini tidak dihapus: kosong adalah keadaan yang perlu terbaca, bukan bagian yang perlu hilang.

##### Keputusan belum diambil

Bukan persyaratan, dan bukan lubang bukti. Ketiganya menunggu orang, bukan berkas.

| Yang ditunggu | Keadaannya |
| --- | --- |
| Nama peran administratif pengelola roster dan tabel seleksi | Keputusan pemilik proses. H-4 menyebut "peran administratif tersendiri di luar keanggotaan komite" sebagai default, bukan sebagai ketetapan. Gerbangnya sudah dispesifikasikan dan dibangun di tiket 01; yang menunggu hanya namanya, dan itu menunggui, tidak menahan |
| Bentuk migrasi sirkulasi berjalan | Satu cacah yang belum diambil: berapa klaim di produksi membawa pengenal sirkulasi yang bukan miliknya - INVENTARIS-BUKTI.md §2.5 baris 6. Yang sudah diputuskan ada di tiket 02 sebagai S-070 |
| Port hilir bagi `KonversiKlaim_Act` dan `InsertJsonClaimTreatyNonProp_act` | Keputusan pemilik proses. Berkas keempat rule-nya ada di repo (INVENTARIS-BUKTI.md §2.4), sehingga keduanya lubang rancangan, bukan lubang bukti, dan berkeadaan BELUM DIPUTUSKAN - bukan DIPAGARI |

#### Delapan pagar, nol tiket

Aliran A-4, A-5, dan isi A-6 tidak punya tiket sama sekali, dan itu benar. Yang dibangun hanyalah pintunya  -  tiket 11, lima port kosong. PAGAR-01 menahan satu nilai di dalam tiket 08, bukan tiketnya.

Pagar berlaku bagi alasan, bukan hanya bagi kesimpulan: tiket mana pun yang argumennya bersandar pada isi aliran beku tidak sah, meski kesimpulannya berada di aliran terbuka.

#### Dua penyimpangan dari papan lapisan data sisi Klaim

Konvensi berkasnya ditiru apa adanya. Dua hal berbeda, dan sebabnya dicatat supaya tidak terbaca sebagai kelalaian.

Uji tidak menjadi tiket tersendiri. Papan sisi Klaim memberi delapan uji tiketnya masing-masing, bertanda menunggu-instance, karena batch-nya lapisan data saja  -  ujinya memang tidak dapat hijau sampai DDL berjalan di instance nyata. Batch ini memotong seluruh lapisan sekaligus, sehingga ujinya hijau di dalam tiketnya sendiri. Memisahkannya justru melanggar aturan irisan tegak.

Tiap tiket membawa bagian `Persyaratan`, `Jalur gagal`, `Uji`, dan `Menggantikan`. Keempatnya tidak punya tempat di konvensi sisi Klaim, dan ditambahkan sebagai bagian baru  -  bukan dibuang. Ketiganya yang pertama datang dari lapisan S-xxx; yang terakhir datang dari bagian Ketertelusuran, dan tanpanya shadow-run kehilangan dasar pembandingnya.