# Tiket - Penawaran dan Endorsemen Jiwa

Migrasi Pega ke Go + React - Nusantara Re

# Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

# Tiket - Penawaran dan Endorsemen Jiwa

Dokumen ini memuat badan tiket lengkap, disusun per modul lalu per nomor. Disusun 25 September 2026 dari berkas tiket proyek migrasi Nusantara Re.

## Matriks status

| Modul | Tiket | Siap | Tertahan | needs-info | wontfix | Lain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PremiumList Life | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Endorsement Life | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |

# PremiumList Life

Jumlah tiket: 9

## PremiumList Life - 01 - Penawaran Life  -  Confirm / Reject / Decline, dan percabangan Offer / Premium

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel  -  PREFACTOR)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, saya ingin mencatat penawaran dari ceding dan menyatakan keputusan Confirm, Reject, atau Decline atasnya, supaya setiap penawaran punya jejak keputusan yang jelas dan alur berikutnya (berhenti di penawaran, atau lanjut ke premium list) ditentukan secara sadar  -  bukan oleh aturan tersembunyi. (User story 1-8 di spec)

#### Area codebase

internal/handlers (endpoint buat/ubah penawaran + endpoint keputusan), internal/services (transisi tahap; penentuan Offer/Premium), internal/repository (tulis rekam offer JSON; baca balik id offer), frontend/ (layar Input Offer, tombol keputusan, tampilan tahap berjalan).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| InputPolicyHolder | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INPUTPOLICYHOLDER / RULE-OBJ-FLOW | PremiumList Life/InputPolicyHolder.xml | titik masuk flow (106.880 byte) |
| InputOfferLife_ACT | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INPUTOFFERLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/InputOfferLife_ACT.xml | simpan penawaran (131.691 byte, 8 langkah) |
| SaveOfferJsonLife_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!SAVEOFFERJSONLIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/SaveOfferJsonLife_SQL.xml | POOLDATA.INSERTJSONOFFERLIFE(...) + COMMIT; |
| GetIdOffer_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!GETIDOFFER_SQL / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GetIdOffer_SQL.xml | baca balik id offer |
| IsLifeAccepted | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ISLIFEACCEPTED / RULE-OBJ-DECISIONTABLE | PremiumList Life/DecisionTable/IsLifeAccepted.xml | nilai keluaran Confirm / Decline / Reject |
| IsFlagOnGoingPolicy | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ISFLAGONGOINGPOLICY / RULE-OBJ-DECISIONTABLE | PremiumList Life/DecisionTable/IsFlagOnGoingPolicy.xml | nilai keluaran Decline / Offer / Premium |
| setNoOffer_Act, setCeding_act, setPolicyHolder_act, setSOB_act, setSecurityReinsurer_act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ... / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/ | pengisian field penawaran |

[terverifikasi] Peta 8 langkah `InputOfferLife_ACT` (nomor dari <pyStepPageReference>, yang muncul sesudah <pyStepsActivityName> langkahnya):

| Step | Langkah | Catatan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Call ASMForceCaseClose "Jika status Decline / Closed" | REMARK (<pyStepsBlockName>//, baris 354) |
| 2 | Property-Set |  |
| 3 | Property-Set "Pega to json_offer_life" | rakit payload |
| 4 | RDB-List "Insert to table json_offer_life" | -> SaveOfferJsonLife_SQL |
| 5 | RDB-List "Get ID from json_offer_life" | -> GetIdOffer_SQL |
| 6, 7 | Property-Set |  |
| 8 | Obj-Save |  |

[keputusan work owner] Keputusan Confirm/Reject/Decline dibuat manual oleh inputor/admin. Kedua DecisionTable mengekspor nol baris keputusan  -  yang direplikasi adalah akibat keputusan, bukan formula yang memilihnya.

[keputusan work owner] IsFlagOnGoingPolicy: `1` = Offer (berhenti di tahap penawaran), `2` = Premium (lanjut Input Premium List Detail).

#### ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit setiap transisi), ADR-U-0003 (uang non-float  -  nilai penawaran), ADR-U-0009 (migrasi penuh), ADR-U-0001 (batas konteks  -  penawaran adalah hulu Claim Life).

#### Acceptance criteria

[ ] Confirm pada tahap penawaran melanjutkan case ke penentuan Offer/Premium. (AC 1 spec)

[ ] Reject pada tahap mana pun mengembalikan case ke layar Input Offer  -  bukan menutupnya,

bukan memajukannya. (AC 2 spec)

[ ] Decline pada tahap mana pun menutup case; case tertutup tidak dapat dilanjutkan maupun

diputuskan ulang. (AC 3 spec)

[ ] Keluaran Offer menghentikan siklus di tahap penawaran, dan penawaran tetap tersimpan

serta dapat dibaca kembali. (AC 4 spec)

[ ] Keluaran Premium membuka tahap Input Premium List Detail. (AC 5 spec)

[ ] Tidak ada aturan otomatis yang menetapkan keputusan; keputusan selalu datang dari tindakan

pengguna. (AC 6 spec)

[ ] Setiap transisi tahap menulis jejak audit: siapa, kapan, dari tahap apa ke tahap apa.

(ADR-U-0007)

[ ] Rekam penawaran ditulis lewat INSERTJSONOFFERLIFE (upsert berkunci IDPEGA + STATUS),

lalu id offer dibaca kembali  -  keputusan berikutnya memakai id itu.

[ ] [~]  Pemanggilan INSERTJSONOFFERLIFE commit sendiri. Kegagalan sesudahnya tidak boleh

menghapus rekam offer; pemanggilan ulang aman karena upsert. (lihat catatan di bawah)

[ ] Tidak ada nilai uang pada penawaran yang melewati float, termasuk di JSON API.

##### Penyimpanan relasional [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §12

[ ] [~]  Penawaran tersimpan relasional; JSON_OFFER_LIFE tidak ditulis dan

INSERTJSONOFFERLIFE tidak dipanggil. AC di atas tentang "commit sendiri" karena itu tidak berlaku. (AC 32, 33, 34 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] [~]  Riwayat penawaran/konfirmasi ceding tersimpan di `T_VIEW_SUGGEST`, anak langsung

header polis  -  tidak ada simpul OfferFacIn di skema baru. Kolomnya: nomor urut, tanggal, PIC, hasil (Accept/Reject/Decline), komentar, dan tahap (Offer/Bind). (AC 44 spec; `[terverifikasi]` `PremiumList Life/Activity/AddHistorySuggest.xml`, `ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE!ADDHISTORYSUGGEST`) (AC 14 spec; ADR-U-0003)

#### Blocker

Tidak ada pemblokir. Satu catatan terbuka yang tidak memblokir: OQ-067  -  lihat di bawah.

#### Catatan  -  INSERTJSONOFFERLIFE ada di tahap ini, bukan di rantai simpan premium list

[~]  [terverifikasi] Aturan urutan procedure [keputusan desain] menempatkan INSERTJSONOFFERLIFE paling akhir, sesudah INSERTJSONPOLISLIFE. Di korpus, ia tidak berada di rantai itu: satu- satunya perujuk SaveOfferJsonLife_SQL di kedua modul adalah InputOfferLife_ACT step 4  -  satu tahap lebih awal. Rantai simpan premium list (InsertJsonPolisLife_Act) merujuk GetJsonProductLife, InsertPLSummary, InsertJsonPolis, SaveLifeinProduction_SQL, GetNopolisByIDPega  -  bukan SaveOfferJsonLife_SQL.

Tiket ini mengikuti korpus: rekam offer ditulis di tahap penawaran. Aturan urutan diterapkan pada rantai simpan premium list di tiket 05a/05b. Konfirmasi dicatat sebagai OQ-067.

#### Catatan  -  kode mati yang tidak dimigrasikan

[terverifikasi] Call ASMForceCaseClose (step 1) REMARK. Penutupan case pada Decline dikerjakan mesin alur sistem baru, bukan dengan memanggil penutup paksa.

[~]  OQ-066: penanda <pyStepsBlockName> tidak dapat dipercaya sendirian di modul Life  -  ada langkah aktif yang sebenarnya mati. Sebelum memigrasikan langkah mana pun dari modul ini, konfirmasikan ke work owner; jangan menyimpulkan hidup/mati dari penanda saja.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

## PremiumList Life - 02 - Periode tutup buku dibaca dari POOLDATA.TANGGAL_CLOSING  -  dan gagal terang-terangan bila kosong

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel  -  PREFACTOR)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai tim akuntansi, saya ingin setiap transaksi premium list dibukukan ke periode produksi yang benar menurut tanggal tutup buku yang berlaku, dan saya ingin sistem berhenti dan berteriak bila tanggal tutup buku tidak dapat dibaca  -  supaya kesalahan periode ketahuan saat itu juga, bukan saat tutup buku bulan berikutnya ketika angkanya sudah terlanjur salah. (User story 39 di spec)

#### Area codebase

internal/repository (pembacaan TANGGAL_CLOSING), internal/services (kebijakan periode produksi; jam yang dapat dikendalikan), internal/handlers (pesan kesalahan yang menyebut tabel sumber), frontend/ (menampilkan periode produksi yang dipilih pada layar premium list).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path |
| --- | --- | --- |
| SubmitPremiumList_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SUBMITPREMIUMLIST_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/SubmitPremiumList_Act.xml (214.154 byte, tersimpan 20260122T072213, 17 langkah) |
| GETTanggalClosing_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETTANGGALCLOSING_SQL / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GETTanggalClosing_SQL.xml - SELECT * FROM POOLDATA.TANGGAL_CLOSING |

[terverifikasi] Rantai di SubmitPremiumList_Act:

| Step | Baris | Isi |
| --- | --- | --- |
| 2 | 715 | RDB-List "Get Tanggal Closing" -> GETTanggalClosing_SQL |
| 3 | 892 | "Set Tanggal Closing" - Local.TglProd = TglProd.pxResults(1).TANGGAL (918-919) |
| 3 | 966 | [~] Local.TglProd = @if(Local.TglProd=="",25,Local.TglProd) - fallback diam |
| 4 | 1211 | Local.NextMonth = @if(@toDecimal(Local.currentdate)>Local.TglProd, @toDecimal(Local.CurrentMonth)+1, @toDecimal(Local.CurrentMonth)) |
| 15 | 3387 | "Kalau acc di atas tanggal 25 akan masuk produksi bulan berikutnya" - REMARK (<pyStepsBlockName>//, baris 3398); memuat precondition @toDecimal(Local.currentdate)>Local.TglProd (3491) |

[terverifikasi] Pergeseran periode: @CurrentDate("yyyy","Asia/Jakarta") + Local.NextMonth + "01T050000.000 GMT"  -  tanggal 1 bulan berikutnya, `05:00 GMT` = 12:00 WIB.

[~]  [terverifikasi] Dua versi hidup berdampingan. SubmitPremiumList_Act (20260122) membaca ambang dari tabel; InsertJsonPolisLife_Act (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT, 20260728  -  lebih baru) masih menanam konstanta: step 4 dengan precondition @toDecimal(Local.currentdate)>25 (baris 1170). [keputusan work owner] ikuti yang dari DB.

[data DBA] POOLDATA.PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER juga menggulir periode lewat POOLDATA.TANGGAL_CLOSING  -  jadi tabel ini adalah sumber tunggal aturan periode di kedua sisi.

#### ADR terkait

ADR-U-0006 (penomoran lewat stored procedure  -  periode adalah masukannya), ADR-U-0005 (flag lingkungan), ADR-U-0007 (jejak audit).

#### Acceptance criteria

[ ] Tanggal tutup buku dibaca dari POOLDATA.TANGGAL_CLOSING setiap kali dibutuhkan, bukan

dari konstanta, bukan dari cache yang tidak pernah kedaluwarsa. (AC 7 spec)

[ ] Bila POOLDATA.TANGGAL_CLOSING kosong atau tidak terbaca, transaksi ditolak dengan

pesan yang menyebut tabel sumbernya. Sistem tidak memakai nilai pengganti apa pun. (AC 8 spec; `[keputusan work owner]`)

[ ] Tidak ada konstanta 25  -  maupun angka ambang lain  -  di kode produksi. Test yang mencari

literal ambang di lapisan services/repository gagal bila ada.

[ ] Transaksi pada tanggal setelah tanggal tutup buku memperoleh periode tanggal 1 bulan

berikutnya, pukul 05:00 GMT (12:00 WIB). (AC 9 spec)

[ ] Transaksi pada tanggal sama dengan tanggal tutup buku tetap di periode berjalan  -

perbandingannya >, bukan >=. (baris 1211 dan 3491 keduanya memakai `>`)

[ ] Pergantian tahun tertangani: tutup buku Desember menggeser ke Januari tahun berikutnya, bukan

ke "bulan 13".

[ ] Jam dapat dikendalikan dari test  -  aturan periode diuji tanpa menunggu tanggal nyata.

[ ] Periode produksi yang terpilih terlihat pengguna sebelum ia menyimpan, bukan hanya

tersimpan diam-diam.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Catatan  -  perbedaan sengaja dari Pega

| Perilaku Pega | Sistem baru |
| --- | --- |
| @if(Local.TglProd=="",25,Local.TglProd) - diam-diam memakai 25 | gagal terang-terangan, transaksi ditolak |

Alasannya: fallback diam membukukan transaksi ke periode yang salah tanpa meninggalkan jejak, dan kekeliruannya baru terlihat saat tutup buku. Ini kegagalan tersembunyi, bukan ketahanan.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

## PremiumList Life - 03 - Premium List Detail dan penomoran PL_NUMBER

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel  -  PREFACTOR), 01 (penawaran  -  tahap Premium hanya terbuka setelah Confirm  ->  Premium), 02 (periode tutup buku  -  periode produksi adalah masukan procedure penomoran)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, saya ingin mengisi rincian premium list untuk penawaran yang sudah dikonfirmasi dan memperoleh satu `PL_NUMBER` resmi untuknya, supaya premium list itu punya identitas tunggal yang dapat dirujuk seluruh perusahaan  -  termasuk oleh Claim Life di hilir. (User story 9-16 di spec)

#### Area codebase

internal/handlers (endpoint isi detail + endpoint submit), internal/services (perakitan PremiumListDetail; gerbang "nomor lahir sekali"), internal/repository (rantai KODE_PRODUKSI  ->  PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER), frontend/ (grid Premium List Detail, tampilan PL_NUMBER).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| SubmitPremiumList_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SUBMITPREMIUMLIST_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/SubmitPremiumList_Act.xml | rantai penomoran (17 langkah) |
| SavePremiumList_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SAVEPREMIUMLIST_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/SavePremiumList_Act.xml | perakitan detail (451.849 byte, 15 langkah) |
| GetKodeProdLife_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETKODEPRODLIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GetKodeProdLife_SQL.xml | SELECT KODE ... FROM POOLDATA.KODE_PRODUKSI WHERE TYPE='LIFE' |
| GetSequenceNumber_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETSEQUENCENUMBER_SQL / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GetSequenceNumber_SQL.xml | POOLDATA.PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER(...) + COMMIT; (baris 88) |
| GetPLNumber_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / GETPLNUMBER_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/GetPLNumber_Act.xml | baca balik nomor via GetPLandNopolis_sql |
| GetProductDtlPL, GetRateProductLife, GetRateLifePM | ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/ | data produk & rate |

[terverifikasi] Rantai penomoran di SubmitPremiumList_Act (baris <pyStepPageReference>):

| Step | Baris | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1376 | Reset value (Temporary) |
| 6-9 | 1783 / 1959 / 2127 / 2295 | Generate PL Number QR / QP / TP / TR - empat cabang per Type |
| 10 | 2463 | AMBIL KODE PROD -> GetKodeProdLife_SQL |
| 12 | 2810 | generate MM.YYYY DAN SEQUENCE -> GetSequenceNumber_SQL |
| 14 | 3219 | Set COB & PL Number to Pega |
| 17 | 3705 | Obj-Save |

[terverifikasi] Perakitan detail di SavePremiumList_Act step 8 "Insert to table detail", sembilan sub-langkah:

| Sub-step | Deskripsi | Status |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Protect Age | aktif |
| 8.2 | Protect Sum Insured | aktif |
| 8.3 | Protect Gross Premium | REMARK (baris 1891) |
| 8.4 | Set property `PremiumListDetail` | aktif |
| 8.5-8.7 | if proratetype 1 / 2 / 3 | REMARK (3704 / 3863 / 4050) |
| 8.8 | insert nilai dari data-batch -> int | aktif |
| 8.9 | insert ke tabel detail premium list back up -> SaveMasterLPBackUp | REMARK (5887) |

[terverifikasi] Langkah lain yang REMARK: step 11 Call SetRateLIfePremium_Act "Perhitungan rate - net premium" (6411) dan step 13 Call SpreadingLife_Act (6642).

[data DBA] POOLDATA.PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER(p_class, p_jenis, p_proddate, OUT p_bulan, OUT p_seq_number)  -  sequence per (class, jenis, tahun) di GENERATE_SEQUENCE_NUMBER (PK komposit), memakai SELECT ... FOR UPDATE; keluaran LPAD(seq, 5, '0'); periode digulir lewat POOLDATA.TANGGAL_CLOSING.

#### ADR terkait

ADR-U-0006 (penomoran wajib lewat PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER; aplikasi tidak menyusun format sendiri), ADR-U-0003 (uang non-float), ADR-U-0007 (jejak audit), ADR-U-0015 (batas transaksi dipegang Go; commit segera setelah nomor terbentuk agar lock FOR UPDATE lekas lepas).

#### Acceptance criteria

[ ] PL_NUMBER diperoleh dari PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER; aplikasi tidak menyusun format

nomor sendiri, dan tidak ada pembentuk format di lapisan services. (AC 10 spec; ADR-U-0006)

[ ] Prefix diperoleh lewat lookup ke POOLDATA.KODE_PRODUKSI (TYPE='LIFE'), tidak ditanam

sebagai konstanta. (AC 11 spec)

[ ] Periode yang dikirim ke procedure berasal dari tiket 02, bukan dari time.Now() mentah.

[ ] Nomor lahir sekali per premium list: submit kedua atas premium list yang sudah bernomor

tidak menggerakkan sequence dan tidak mengubah nomor.

[ ] Empat cabang per Type (QR, QP, TP, TR) menentukan skema nomor yang dipakai; cabang

dipilih dari data, bukan dari urutan langkah.

[ ] Commit terjadi segera setelah nomor terbentuk, sehingga lock SELECT ... FOR UPDATE tidak

menahan pengguna lain. (ADR-U-0015)

[ ] Dua submit berurutan menghasilkan dua nomor berbeda dan berurutan di bawah beban paralel.

[ ] Baris PremiumListDetail tersimpan utuh dengan seluruh kolom uang, dan tidak satu pun

melewati float. (AC 14 spec; ADR-U-0003)

[ ] PL_NUMBER yang sudah terbit terlihat pengguna dan dapat dibaca kembali lewat API.

##### Penyimpanan relasional [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §12

[ ] [~]  Peserta tersimpan di `T_PREMIUM_LIST_DETAIL`; M_LIFE_PREMIUM_DETAIL tidak ditulis.

(AC 33 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] Peserta menyimpan kedua jendela valuasi  -  GROSS_VALUATION_* (jalur Q*) dan

RETROCESSION_VALUATION_* (jalur T*)  -  beserta EFFECTIVE_DATE, LAPSE_DATE, PERIOD_MM. Test wajib memuat kedua jalur. (AC 38 spec)

[ ] FACTOR diperlakukan sebagai desimal tujuh angka, bukan bilangan bulat. (AC 39 spec)

[ ] [~]  Hasil spreading per peserta dibekukan dan disimpan di T_PREMIUM_LIST_SPREADING, dan

rincian per reinsurer di T_PREMIUM_LIST_SPREADING_RETRO. Perubahan master treaty sesudahnya tidak mengubah angka yang sudah tersimpan. (AC 41 spec; penyimpangan sadar 3)

[ ] Polis tanpa retrosesi tersimpan dengan nol baris spreading dan spreading retro  -  bukan

kegagalan. (AC 42 spec)

#### Blocker

Tidak ada pemblokir. Satu catatan yang tidak memblokir tiket ini: OQ-068 (di mana baris detail new business mendarat di M_LIFE_PREMIUM_DETAIL)  -  memblokir tiket 08, bukan tiket ini.

#### Catatan  -  kode mati yang tidak dimigrasikan

[terverifikasi] Jangan replikasi: Protect Gross Premium (8.3), ketiga cabang proratetype (8.5-8.7), backup detail (8.9), SetRateLIfePremium_Act (11), SpreadingLife_Act (13)  -  seluruhnya <pyStepsBlockName>//.

[~]  [terverifikasi] Asimetri rujukan: SaveMasterLPBackUp dirujuk <RequestType> di SavePremiumList_Act baris 5931, tetapi tidak ada berkas rule dengan nama itu di korpus  -  rujukan mati, sejalan dengan langkahnya yang sudah REMARK.

[~]  OQ-066: penanda <pyStepsBlockName> tidak dapat dipercaya sendirian di modul Life. Konfirmasikan ke work owner sebelum menyimpulkan langkah lain hidup atau mati.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

## PremiumList Life - 04 - Unggah CSV premium list detail  -  staging, validasi, tinjau, simpan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel  -  PREFACTOR), 03 (premium list detail  -  unggahan mengisi struktur yang dibentuk di sana)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, saya ingin mengunggah berkas CSV berisi ratusan baris peserta dan melihat dulu apa yang lolos dan apa yang ditolak beserta nama kolomnya, sebelum apa pun tersimpan permanen  -  supaya satu baris rusak tidak mencemari premium list dan saya tidak perlu menebak kolom mana yang salah. (User story 17-24 di spec)

#### Area codebase

internal/handlers (endpoint unggah, endpoint tinjau, endpoint simpan permanen), internal/services (mesin validasi per kolom; normalisasi uang; deteksi duplikat), internal/repository (tabel staging

pembersihannya), frontend/ (form unggah, tabel hasil validasi berlabel kolom, tombol simpan).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| UploadCSVLifePremium_Act | @BASECLASS / UPLOADCSVLIFEPREMIUM_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/UploadCSVLifePremium_Act.xml | impor berkas - rule base-class, dipakai bersama |
| ValidasiUploadPL_act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / VALIDASIUPLOADPL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/ValidasiUploadPL_act.xml | 43 langkah validasi |
| InsertDataUploadLife | ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!INSERTDATAUPLOADLIFE / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/InsertDataUploadLife.xml | insert into POOLDATA.M_TEMPUPLOADLIFE (...) - staging |
| DeleteTempUploadDataLife | ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!DELETETEMPUPLOADDATALIFE / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/DeleteTempUploadDataLife.xml | ... M_TEMPUPLOADLIFE where idpega = {pyWorkPage.pyID} |
| CekDoubleInsured | ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!CEKDOUBLEINSURED / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/CekDoubleInsured.xml | duplikat peserta + jumlah retensi ceding |

[~]  Di luar cakupan tiket ini: jalur unggah CSV endorsement (Endorsement Life/Activity/UploadCSVEDMLifePremium_Act.xml, @BASECLASS / UPLOADCSVEDMLIFEPREMIUM_ACT, dan Endorsement Life/Activity/SaveCSVEDMLife.xml, ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SAVECSVEDMLIFE). [keputusan work owner] Endorsement Life adalah konteks terpisah  -  lihat .scratch/endorsement-life/.

[terverifikasi] Staging nyata: POOLDATA.M_TEMPUPLOADLIFE, berkunci idpega, dibersihkan per case. Validasi berjalan atas staging, bukan atas tabel permanen.

[terverifikasi] `CekDoubleInsured` mendeteksi duplikat dengan upper(INSURED) + DOB, mengembalikan min(NO) baris pertama, dan menjumlahkan to_number(CEDING_RETENTION) per peserta. [~]  Variabel v_Count2 dan v_PLRetensiCeding dideklarasikan tetapi tidak pernah diisi  -  selalu NULL, dinetralkan nvl(...,0). Sisa pemeriksaan kedua yang dicabut; jangan direplikasi.

[terverifikasi] 33 kolom uang divalidasi (<pyStepsDescription> per langkah): NET_PREMIUM, GROSS_PREMIUM, SHARE_NUSANTARA_RE, SUM_INSURED, CEDING_RETENTION, SUM_REASURED, CLAIM, TAX, BROKERAGE_FEE, OVR_COMM, PROF_COMM, EM_PERCENT, COMM, FLEET_DISCOUNT, seluruh kelompok *_REFUND, seluruh kelompok *_RETRO, *_REFUND_RETRO, dan CLAIM_AMOUNT.

[terverifikasi] Validasi non-uang: CERTIFICATE_NO tidak boleh duplikat; NAME_OF_INSURED dan POLICY_HOLDER harus ada di `M AGENT`; DOB, BEGIN_DATE, EXPIRED_DATE format dd/mm/yyyy; PLAN, CURRENCY wajib; MEDICAL_STATUS salah satu dari FCL / M / NM; lampiran wajib ("BELUM ADA LAMPIRAN").

[~]  [terverifikasi] Normalisasi desimal Pega berbahaya. Langkah "Rubah decimal dari koma jadi titik" (baris 12480) memakai @replaceAll(.KOLOM, ",", ".") atas tiap kolom uang  -  mengganti setiap koma, tanpa membedakan pemisah desimal dari pemisah ribuan. Nilai 1,234,567.89 menjadi 1.234.567.89, yang bukan angka. Jangan direplikasi apa adanya.

#### ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float, desimal presisi arbitrer  -  inti tiket ini), ADR-U-0010 (penyimpanan berkas tetap Google Storage untuk lampiran), ADR-U-0007 (jejak audit unggahan).

#### Acceptance criteria

[ ] Berkas yang diunggah masuk staging lebih dulu; kegagalan validasi tidak menyentuh tabel

permanen mana pun. (AC 18 spec)

[ ] Pengguna dapat meninjau hasil unggahan  -  baris lolos dan baris ditolak  -  sebelum menyimpan

permanen. (AC 19 spec)

[ ] Setiap penolakan menyebut nama kolom yang salah dan nomor baris CSV-nya. (AC 17 spec)

[ ] Nilai uang di-parse dengan format yang dinyatakan eksplisit (pemisah desimal dan pemisah

ribuan ditentukan, bukan ditebak). 1,234,567.89 dan 1.234.567,89 tidak boleh keduanya diterima diam-diam sebagai angka yang sama. Test wajib memuat kasus pemisah ribuan.

[ ] Nilai uang tidak melewati float pada tahap mana pun  -  parse langsung ke desimal presisi

arbitrer. (AC 14-15 spec; ADR-U-0003)

[ ] Nilai uang yang lolos validasi, dibaca kembali dari staging, identik dengan yang diunggah  -

tidak ada pembulatan diam. (AC 16 spec)

[ ] Duplikat peserta terdeteksi dengan pembandingan nama tanpa peduli huruf besar/kecil +

tanggal lahir, dan pesannya menunjuk baris pertama yang bentrok.

[ ] CERTIFICATE_NO ganda di dalam satu berkas ditolak.

[ ] NAME_OF_INSURED dan POLICY_HOLDER diverifikasi terhadap master agen; baris yang tidak

ditemukan ditolak dengan pesan yang menyebut nilainya.

[ ] Tanggal diverifikasi berformat dd/mm/yyyy; MEDICAL_STATUS hanya menerima FCL, M, NM;

CURRENCY wajib ada.

[ ] Unggahan tanpa lampiran ditolak.

[ ] Staging dibersihkan per case setelah simpan permanen maupun setelah pembatalan  -  tidak ada

sisa baris menggantung milik case lain.

[ ] Mengunggah berkas kedua atas case yang sama mengganti isi staging, tidak menumpuk.

#### Blocker

[~]  OQ-069 terbuka  -  pesan Pega "NET PREMIUM HARUS ADA DAN LEBIH BESAR DARI GROSS PREMIUM" menjanjikan aturan yang tidak pernah diperiksa: satu-satunya precondition atas NET_PREMIUM di seluruh berkas adalah @PropertyHasValue(.NET_PREMIUM), dan tidak ada perbandingan terhadap GROSS_PREMIUM. Arah perbandingannya pun janggal  -  lazimnya net lebih kecil dari gross.

Selama OQ-069 terbuka: tiket ini memeriksa keberadaan NET_PREMIUM saja, persis seperti korpus. JANGAN mengarang aturan perbandingan. Pesan Pega dicatat apa adanya di kode sebagai rujukan, dengan penunjuk ke OQ-069.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

## PremiumList Life - 05a - 05a: Simpan premium summary  -  konversi uang di satu batas, dan urutan procedure yang mengikat

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel  -  PREFACTOR), 03 (penomoran  -  PL_NUMBER adalah masukan rekam polis)

[~]  Diselaraskan 2026-09-16  -  revisi penyimpanan. Judul asli menyebut "urutan procedure yang mengikat"; urutan itu lenyap. Kedua procedure yang dulu memaksa titik potong  -  INSERTJSONPOLISLIFE dan INSERTJSONOFFERLIFE  -  adalah procedure JSON, dan keduanya dibuang (spec §6, §12). Sekarang: satu polis = satu transaksi. Lihat blok AC "Penyimpanan relasional" di bawah; AC lama tentang urutan tidak berlaku.

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin nomor premium list dan rekam summary-nya lahir bersama atau tidak sama sekali, supaya tidak pernah ada nomor yang terbit tanpa rekam, maupun rekam tanpa nomor  -  dan saya ingin setiap rupiah yang dikirim ke basis data kembali persis sama ketika dibaca. (User story 25-32 di spec)

#### Area codebase

internal/repository (satu transaksi meliputi penomoran + summary; konversi teks ↔ desimal hanya di sini), internal/services (perakitan 37 kolom summary), internal/handlers (respons memuat PL_NUMBER yang terbit), frontend/ (tampilan ringkasan premium list).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path |
| --- | --- | --- |
| InsertPLSummary | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/InsertPLSummary.xml dan Endorsement Life/RDBList/InsertPLSummary.xml |
| GetSequenceNumber_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETSEQUENCENUMBER_SQL / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GetSequenceNumber_SQL.xml |
| InsertJsonPolisLife_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml - pemanggil, step 8 |

[terverifikasi] `InsertPLSummary` adalah satu rule yang sama di kedua modul, bukan dua rule serupa: identitas identik, <pxUpdateDateTime> identik (20241101T073100.421 GMT), <pyRuleSetVersion> identik (01-01-81). Diff atas dua ekspor yang dinormalisasi menyisakan 8 baris, seluruhnya cap waktu ekspor (pyRuleFormStatusTime, pyShowJavaWindowName). PremiumList Life dan Endorsement Life menulis summary lewat jalur yang sama.

[terverifikasi] Bentuk panggilannya:

BEGIN

POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY(

{pyWorkPage.BusinessName},

{pyWorkPage.PremiumListSummary.PL_NUMBER},

{pyWorkPage.PremiumListSummary.PL_NUMBER_EDM},

{TempInputData.CARI2} ... {TempInputData.CARI34},

{pyWorkPage.pzInsKey},

{InputParam.ERRMSG out}, {InputParam.STSSAVE out});

COMMIT;

END;

[data DBA] POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY  ->  INSERT ke M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, PK dari M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY_SEQ, 37 kolom: identitas (ID, COB, PL_NUMBER, PL_NUMBER_EDM, CURRENCY, IDPEGA), uang gross (PREMIUM, COMMISSION, BROKERAGE_FEE, OVR_COMM, TAX, PROF_COMM, CLAIM, CLAIM_AMOUNT, BALANCE, RI_ADMIN_FEE, DEDUCTION), dan turunan *_REFUND / *_RETRO / *_REFUND_RETRO. Procedure tidak commit sendiri; INSERT + rollback saat error.

[~]  [data DBA] Seluruh parameter procedure bertipe `VARCHAR2`  -  termasuk kolom uang. Uang menyeberang batas sebagai teks.

#### [~]  Urutan procedure relatif terhadap commit [keputusan desain]

Batas transaksi jalur Life campuran:

| Procedure | Commit di dalam body? |
| --- | --- |
| PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER | tidak |
| PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY | tidak |
| INSERTJSONPOLISLIFE | ya |
| INSERTJSONOFFERLIFE | ya |

Urutan yang ditetapkan:

Satu transaksi Go memuat PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER dan

PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, lalu commit.

Barulah INSERTJSONPOLISLIFE dipanggil  -  di luar transaksi itu (tiket 05b).

[~]  [terverifikasi] Ini perbaikan yang disengaja, bukan tiruan. Di Pega, keempat pembungkus RULE-CONNECT-SQL menerbitkan COMMIT; tepat sesudah panggilan procedure, di dalam blok <pyBrowseSQL> yang sama:

| Pembungkus | Baris COMMIT; |
| --- | --- |
| GetSequenceNumber_SQL | 88 |
| InsertPLSummary | 125 |
| InsertJsonPolis | 102 |
| SaveOfferJsonLife_SQL | 141 |

Akibatnya di Pega, nomor dan summary tidak atomik: kegagalan di antara keduanya meninggalkan nomor yatim yang sudah ter-commit. Sistem baru menutup celah itu.

#### ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float; DDL NUMBER tanpa presisi  ->  desimal presisi arbitrer  -  diperkuat oleh temuan bahwa parameter procedure seluruhnya VARCHAR2), ADR-U-0006 (penomoran), ADR-U-0015 (Go memegang batas transaksi), ADR-U-0011 (bentuk rekam premium yang dikonsumsi hilir).

#### Acceptance criteria

[ ] PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER dan PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY dipanggil di dalam satu

transaksi Go, dan transaksi itu commit sebelum procedure lain dipanggil. (AC 20 spec)

[ ] INSERTJSONPOLISLIFE dan INSERTJSONOFFERLIFE tidak dipanggil dari dalam transaksi

itu. [~]  TIDAK BERLAKU 2026-09-16  -  keduanya dibuang; lihat AC pengganti di bawah.

##### Penyimpanan relasional [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §6, §12

[ ] [~]  Satu polis ditulis dalam SATU transaksi: header, seluruh baris rekap mata uang, seluruh

peserta, seluruh spreading, seluruh spreading retro, dan seluruh riwayat penawaran  -  lalu commit sekali. Kegagalan di tingkat mana pun membatalkan seluruhnya. Dibuktikan dengan menyuntikkan kegagalan pada baris peserta ke-N dan memastikan tidak ada polis tersimpan. (AC 35 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] Penomoran (PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER) berada di dalam transaksi itu: tidak pernah ada

nomor tanpa polis, tidak pernah ada polis tanpa nomor. (AC 36 spec)

[ ] [~]  Tidak ada procedure JSON yang dipanggil. Test yang menemukan pemanggilan

INSERTJSONPOLISLIFE, INSERTJSONOFFERLIFE, atau padanan @ASM.GetPageJSONString() gagal. (AC 32, 34 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] [~]  Rekap uang per mata uang tersimpan di tabel rekap  -  bukan dihitung lalu dibuang. Polis

bermata uang ganda menghasilkan satu baris rekap per mata uang, masing-masing dengan nilai uangnya. (AC 37 spec; penyimpangan sadar 2)

[ ] [~]  M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, M_LIFE_PREMIUM_DETAIL, dan LIFEINPRODUCTION tidak ditulis.

Test yang menemukan tulisan ke ketiganya gagal. (AC 33 spec)

[ ] [~]  Bila jalur warisan SaveMasterLPDet masih dipakai selama transisi, ia berada di luar

transaksi polis dan dapat diulang  -  ia satu-satunya titik potong yang tersisa. (spec §6; `[data DBA]` `COMMIT` di dalam procedure) (AC 21 spec)

[ ] Kegagalan sebelum commit summary tidak meninggalkan nomor maupun rekam separuh: test

menyuntikkan kegagalan di PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY dan memastikan tidak ada baris M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY dan sequence tidak bergerak. (AC 22 spec)

[ ] Kegagalan setelah commit summary meninggalkan nomor + rekam summary utuh dan keadaan itu

terdeteksi  -  bukan senyap. (AC 23 spec)

[ ] Ada test yang gagal bila urutan pemanggilan diubah  -  urutannya bagian dari kebenaran, bukan

kebetulan. (AC 24 spec)

[ ] Konversi teks ↔ desimal terjadi hanya di lapisan repository, di satu tempat; lapisan

services dan handlers hanya mengenal desimal. (AC 15 spec; ADR-U-0003)

[ ] Ke-37 kolom terisi dari sumber yang benar, dan pemetaannya diuji kolom demi kolom  -  bukan

lewat posisi CARI2...CARI34 yang tidak bernama.

[ ] Nilai uang yang dikirim dan dibaca kembali identik, termasuk nilai berpecahan panjang dan

nilai negatif. Tidak ada pembulatan diam. (AC 16 spec)

[ ] Baik PL_NUMBER maupun PL_NUMBER_EDM tersimpan pada rekam summary yang sama sebagai dua

nilai terpisah; jalur new business mengisi yang pertama, endorsement yang kedua. (AC 13 spec)

[ ] Keluaran galat procedure (ERRMSG, STSSAVE) diperiksa; galat yang dilaporkan procedure

tidak boleh diabaikan sehingga transaksi tampak berhasil.

#### Blocker

Tidak ada pemblokir. Terkait tetapi tidak memblokir: OQ-001 sisa (DDL fisik  -  memblokir tiket 09, bukan tiket ini; kolomnya sudah terbaca dari body procedure).

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

## PremiumList Life - 05b - 05b: Simpan JSON polis dan rekam produksi  -  [!]  DIBATALKAN 2026-09-16 [WONTFIX]

Status: wontfix  -  digantikan tiket 00 + 05a

Blocked by:  -

[!]  JANGAN KERJAKAN TIKET INI. [keputusan work owner] Seluruh JSON dibuang (spec §12). Tiket ini seluruhnya tentang menulis JSON_POLIS dan JSON_OFFER_LIFE sesudah commit, dan tentang menangani titik potong yang ditimbulkan keduanya. Kedua procedure itu tidak lagi dipanggil, sehingga seluruh alasan keberadaan tiket ini hilang.  Ke mana isinya pindah:  | Yang dulu di sini | Sekarang | | --- | --- | | Tulis JSON_POLIS / JSON_OFFER_LIFE | dibuang  -  tidak ada padanannya (AC 32, 34 spec) | | Urutan "sesudah commit" & titik potong | lenyap  -  satu polis = satu transaksi (tiket 05a, AC 35 spec) | | Penulisan peserta ke M_LIFE_PREMIUM_DETAIL | ke `T_PREMIUM_LIST_DETAIL`, di dalam transaksi yang sama (tiket 03 + 05a) | | SaveLifeinProduction_SQL sebagai titik potong | LIFEINPRODUCTION tidak ditulis lagi; hanya dibaca saat migrasi (tiket 00, AC 33 spec) | | Deteksi keadaan separuh & pengulangan | tidak perlu  -  atomisitas menggantikannya (AC 35 spec) | | Efek keluar Arasapas | tetap di tiket 06 |  Berkas dipertahankan sebagai jejak keputusan, bukan sebagai pekerjaan.

<details> <summary>Isi asli (sudah tidak berlaku)</summary>

Blocked by (asli): 05a (transaksi summary harus commit lebih dulu  -  itulah inti tiket ini)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin representasi JSON polis dan rekam produksi ditulis setelah premium list aman tersimpan, dan saya ingin penulisan itu dapat diulang tanpa menggandakan data bila gagal di tengah  -  supaya kegagalan jaringan atau basis data tidak pernah meninggalkan premium list yang benar dengan polis yang tidak pernah terbit. (User story 33-36 di spec)

#### Area codebase

internal/repository (pemanggilan procedure yang commit sendiri, di luar transaksi Go; deteksi keadaan separuh), internal/services (perakitan payload JSON polis; orkestrasi urutan + pengulangan), internal/handlers (status "tersimpan tetapi polis tertunda" terbaca API).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| InsertJsonPolisLife_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml (327.332 byte, tersimpan 20260728T024422, 17 langkah) | orkestrator |
| InsertJsonPolis | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTJSONPOLIS / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/InsertJsonPolis.xml | POOLDATA.INSERTJSONPOLISLIFE(p_IDPEGA, p_NOPOLIS, P_JSONDATA, P_TGL_PROD, P_USERNAME, {OutputData.HASIL1 out}) + COMMIT; (102) |
| SaveLifeinProduction_SQL | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml | INSERT INTO POOLDATA.LIFEINPRODUCTION + COMMIT; (164) |
| GetNopolisByIDPega | ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GetNopolisByIDPega.xml | baca balik untuk verifikasi |
| GetJsonProductLife | ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GetJsonProductLife.xml | data produk untuk payload |

[terverifikasi] Rantai rujukan <RequestType> di InsertJsonPolisLife_Act: GetJsonProductLife (1444)  ->  InsertPLSummary (3112, step 8)  ->  InsertJsonPolis (4094, step 10)  ->  SaveLifeinProduction_SQL (4271, step 11)  ->  GetNopolisByIDPega (4449, step 12). `SaveOfferJsonLife_SQL` tidak ada di rantai ini  -  lihat tiket 01 dan OQ-067.

[data DBA] POOLDATA.INSERTJSONPOLISLIFE  -  upsert ke POOLDATA.JSON_POLIS berkunci IDPEGA (UPDATE bila ada, INSERT bila belum). Kolom: IDPEGA, DATA_JSON (CLOB), TGL_INPUT, NOPOLIS, PRODKE, TGL_PROD, USERNAME. Gagal  ->  jatuh ke JSON_POLIS_ERROR. COMMIT di dalam procedure.

[terverifikasi] Step 12 "Cek sudah masuk atau blm datanya" membaca balik lewat GetNopolisByIDPega; step 13 menyalakan penanda bila OutDataLife.pxResults(1).PL_NUMBER=="" (baris 5105). Inilah deteksi keadaan separuh milik Pega  -  ia dipertahankan sebagai konsep, dan menjadi pemicu alarm di tiket 06.

#### [~]  Urutan yang mengikat [keputusan desain]

Transaksi Go (penomoran + summary) sudah commit  -  tiket 05a.

Baru INSERTJSONPOLISLIFE dipanggil, di luar transaksi Go, karena ia commit sendiri.

SaveLifeinProduction_SQL juga commit sendiri (baris 164)  -  ia titik potong ketiga.

Penulisan detail peserta NB ke `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL` termasuk di sini  -  dipanggil INLINE

sebagai bagian alur simpan polis, lewat logika InsertLifePremiumDetail_act (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY)  ->  SaveMasterLPDet (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET), yang commit sendiri (COMMIT; baris 252)  -  titik potong keempat. Rincian dan AC-nya di tiket 08. [~]  [keputusan work owner] Tanpa job  -  di Pega, NB dipicu batch; di sistem baru inline, meniru EDM.

Jangan menempatkan data yang harus atomik pada dua sisi procedure yang commit sendiri.

#### ADR terkait

ADR-U-0015 (batas transaksi dipegang Go; efek yang tidak boleh hilang ditangani eksplisit), ADR-U-0003 (uang non-float di dalam payload JSON), ADR-U-0013 (endpoint di-resolve runtime  -  berlaku pada efek keluar di tiket 06), ADR-U-0011.

#### Acceptance criteria

[ ] INSERTJSONPOLISLIFE dipanggil setelah transaksi summary commit, tidak pernah di dalamnya.

(AC 21 spec)

[ ] Kegagalan pada INSERTJSONPOLISLIFE meninggalkan nomor + rekam summary utuh; API tetap

melaporkan premium list tersimpan, dengan penanda bahwa polis tertunda. (AC 23 spec)

[ ] Pemanggilan ulang INSERTJSONPOLISLIFE untuk IDPEGA yang sama tidak menggandakan baris  -

dibuktikan dengan memanggilnya dua kali dan menghitung baris JSON_POLIS.

[ ] Keadaan separuh terdeteksi: setelah penulisan, sistem membaca balik dan menandai kasus yang

belum lengkap. Penanda itu terbaca lewat API dan menjadi masukan tiket 06.

[ ] SaveLifeinProduction_SQL diperlakukan sebagai titik potong tersendiri; kegagalan

sesudahnya tidak merusak apa yang sudah ter-commit dan dapat diulang dengan aman.

[ ] Uang di dalam payload JSON ditulis sebagai desimal presisi arbitrer  -  tidak lewat float

dan tidak lewat pembulatan diam. (AC 14 spec; ADR-U-0003)

[ ] Ada test yang gagal bila urutan 05a  ->  05b dibalik. (AC 24 spec)

[ ] Kegagalan yang jatuh ke JSON_POLIS_ERROR terlihat: sistem tidak menganggapnya sukses.

[ ] Penulisan detail peserta NB ke M_LIFE_PREMIUM_DETAIL terjadi di dalam alur simpan ini,

bukan dijadwalkan. Setelah respons simpan berhasil, baris untuk PL_NUMBER itu sudah ada. Tidak ada job/cron/worker terjadwal di jalur ini. (AC lengkap di tiket 08; `[keputusan work owner]`)

#### Blocker

Tidak ada pemblokir. Catatan terbuka yang tidak memblokir: OQ-067 (penempatan INSERTJSONOFFERLIFE  -  ditulis di tahap penawaran, tiket 01).

#### Catatan  -  kode mati yang tidak dimigrasikan

[terverifikasi] Di InsertJsonPolisLife_Act, hanya dua <pyStepsBlockName> berisi //:

| Bagian | Baris | Nasib |
| --- | --- | --- |
| step 16 Commit eksplisit | 5294 | mati - Go memegang transaksi (ADR-U-0015) |
| step 17 Connect-REST ConvertJsonNusareToProduction | 5383 | mati - tidak dipakai |

[keputusan work owner] Juga tidak dimigrasikan meski di korpus AKTIF: empat gerbang treaty ID pada step 6-7  -  @contains(.ID,"1000032") QS (1714), "1000033" 2nd QS (1856), "1000034" SURPLUS (1998), "1000035" 2nd SURPLUS (2140). Itu logika polis lama. Jenis treaty diambil dari data `TypeCeding` (1=QS, 2=SURPLUS, 3=QS+SURPLUS, 4=XOL  -  ekspresi baris ~3787). (AC 30-31 spec)

[keputusan work owner] Step 4 dengan precondition @toDecimal(Local.currentdate)>25 (baris

tidak direplikasi  -  ambang dibaca dari tabel, lihat tiket 02.

[~]  OQ-066: penanda <pyStepsBlockName> tidak dapat dipercaya sendirian di modul ini  -  berkas ini justru buktinya. Konfirmasikan ke work owner sebelum menyimpulkan langkah lain.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

</details>

## PremiumList Life - 06 - Efek keluar  -  kiriman Arasapas, log panggilan, dan alarm kegagalan simpan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel  -  PREFACTOR), 05a (efek keluar berjalan setelah penyimpanan satu-transaksi selesai dan keadaannya diketahui)

[~]  Dikoreksi 2026-09-16: sebelumnya menunjuk 05b, yang kini wontfix (JSON dibuang). Simpan polis kini satu transaksi utuh di 05a, jadi efek keluar bergantung pada 05a.

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai tim operasi, saya ingin premium list yang sudah tersimpan diteruskan ke Arasapas dengan alamat yang selalu dibaca runtime, setiap panggilan tercatat beserta responsnya, dan saya diberi tahu ketika penyimpanan ternyata gagal  -  supaya kegagalan integrasi tidak pernah menjadi temuan tutup buku. (User story 37-38, 40 di spec)

#### Area codebase

internal/services (orkestrasi efek keluar; gerbang lingkungan), internal/repository (resolusi alamat dari M_LINK_SERVICE; tulis log panggilan), internal/clients (klien Arasapas + pengirim email di balik interface), internal/handlers (status efek keluar terbaca API).

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| serviceInsertArasapasLife_act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SERVICEINSERTARASAPASLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/serviceInsertArasapasLife_act.xml (104.302 byte, 9 langkah) | efek bisnis |
| GetLinkService | ASM-FW-GISFW-INT-M_LINK_SERVICE / GETLINKSERVICE / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/GetLinkService.xml | resolusi alamat runtime |
| InsertLogServiceProd (Activity) | ASM-FW-GISFW-WORK / INSERTLOGSERVICEPROD / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/InsertLogServiceProd.xml | tulis log |
| InsertLogServiceProd (SQL) | ASM-FW-GISFW-WORK / RNM!INSERTLOGSERVICEPROD / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/InsertLogServiceProd.xml | INSERT INTO pooldata.MONITORING_PROD_LOG(IDPEGA, NOPOLIS, PARAMETER, JN_SERVICE, STS_MESSAGE, RESPON_MESSAGE) |
| SendEmailNotification | @BASECLASS / SENDEMAILNOTIFICATION / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/SendEmailNotification.xml | jalur alarm |
| GetPolicyNoByCaseId | ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/GetPolicyNoByCaseId.xml | nomor polis dari case id |
| serviceInsertArasapasLife_act (Endorsement) | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SERVICEINSERTARASAPASLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/serviceInsertArasapasLife_act.xml | rule berbeda - class berbeda, isi berbeda. [~] konteks lain, disebut hanya sebagai pembanding |

[terverifikasi] Peta 9 langkah `serviceInsertArasapasLife_act`:

| Step | Baris | Langkah |
| --- | --- | --- |
| 1 | 304 | ambil CaseId |
| 2 | 438 | RDB-List -> GetPolicyNoByCaseId |
| 3 | 615 | set PolicyNo + sysdate |
| 4 | 799 | `Call ASM-FW-GISFW-Int-M_LINK_SERVICE.GetLinkService` - "GET LINK SERVICE" |
| 5 | 915 | `Connect-REST` - "Hit service Arasapas" |
| 6 | 1066 | set param insert log |
| 7 | 1305 | `Call InsertLogServiceProd` - "Insert Log Service" |
| 8 | 1470 | Page-Remove |
| 9 | 1585 | RDB-List "Set err_note sts_konversi 9 (UPDATE JSON_POLIS)" - REMARK (1597) |

[terverifikasi] Ini bukti langsung ADR-U-0013: alamat Arasapas tidak ada sebagai literal di Connect-REST; ia di-resolve satu langkah sebelumnya lewat kelas ASM-FW-GISFW-Int-M_LINK_SERVICE.

[terverifikasi] Gerbang lingkungan. Di InsertJsonPolisLife_Act (PremiumList), tiga precondition IsPEGAPROD (baris 5128, 5236, 5497) menjaga step 14 (email), step 15 (Arasapas), dan step 17 (Connect-REST, sudah REMARK).

[terverifikasi] Email adalah alarm, bukan notifikasi bisnis. Step 14 dijaga dua syarat: OutDataLife.pxResults(1).PL_NUMBER=="" (5105) dan IsPEGAPROD  -  yakni ia menyala hanya bila pembacaan balik menunjukkan penyimpanan gagal. [keputusan work owner] dikonfirmasi.

[~]  [terverifikasi] Catatan lintas konteks  -  jalur endorsement berbeda, dan itu BUKAN cakupan tiket ini. Di Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml (ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT, 444.634 byte, 16 langkah), hanya dua langkah yang REMARK  -  dan keduanya justru jalur deteksi dan alarm: step 13 "Cek sudah masuk atau blm datanya" (6399) dan step 15 SendEmailNotification (6752). Yang tersisa aktif hanyalah step 16 serviceInsertArasapasLife_act, dijaga IsPEGAPROD (7230). Endorsement hari ini berjalan tanpa alarm.

[keputusan work owner] Endorsement Life adalah konteks terpisah. Temuan ini dicatat di .scratch/endorsement-life/ sebagai bahan; keputusan apakah alarm diseragamkan diambil di konteks itu, bukan di sini. Tiket ini hanya mengikat jalur new business.

[terverifikasi] ConvertJsonNusareToProduction (Connect-REST, step 17) REMARK  -  tidak dimigrasikan. (AC 30 spec)

#### ADR terkait

ADR-U-0013 (alamat di-resolve runtime dari M_LINK_SERVICE; dilarang sebagai literal, konstanta, maupun env var  -  menggantikan ADR-U-0004), ADR-U-0005 (IsPEGAPROD  ->  flag lingkungan), ADR-U-0008 (efek keluar asinkron), ADR-U-0007 (jejak audit).

#### Acceptance criteria

[ ] Alamat Arasapas di-resolve runtime dari M_LINK_SERVICE pada setiap panggilan. Test yang

memindai kode untuk URL sebagai literal, konstanta, atau pembacaan env var gagal bila menemukannya. (AC 26 spec; ADR-U-0013)

[ ] Di lingkungan non-production, kedua efek keluar tidak berjalan  -  sementara penyimpanan

premium list tetap berjalan penuh. (AC 25 spec; ADR-U-0005)

[ ] Gerbang lingkungan adalah satu flag yang dibaca di satu tempat, bukan pemeriksaan tersebar.

[ ] Setiap panggilan keluar menulis satu baris log berisi identitas kasus, nomor polis, parameter,

jenis layanan, status, dan isi respons  -  baik saat berhasil maupun gagal.

[ ] Email terkirim hanya bila pembacaan balik menunjukkan penyimpanan gagal (PL_NUMBER

kosong). Penyimpanan yang berhasil tidak mengirim email. (AC 27 spec)

[ ] Kegagalan efek keluar tidak membatalkan premium list yang sudah tersimpan; ia tercatat dan

terlihat, dan dapat diulang. (ADR-U-0008)

[ ] Arasapas dan pengirim email berada di balik interface dan difake di test; yang diperiksa

##### Penyimpanan relasional [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §12

[ ] [~]  Efek keluar membaca data polis dari tabel relasional, bukan dari payload JSON. Test yang

menemukan perakitan CLOB JSON untuk dikirim keluar gagal. (AC 32, 34 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] [~]  Pemicu alarm tidak lagi berupa "deteksi keadaan separuh" antar-procedure  -  keadaan itu

mustahil karena polis ditulis atomik. Alarm kini menyala pada kegagalan efek keluar saja. (AC 35 spec; spec §6) test adalah efeknya (panggilan terjadi/tidak, log tertulis, email terpicu/tidak).

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

## PremiumList Life - 08 - Kontrak hilir  -  rekam premium yang dikonsumsi Claim Life

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel  -  PREFACTOR), 05a (rekam summary), 05b (alur simpan polis  -  penulisan detail NB menumpang di sana)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai admin klaim Life, saya ingin menemukan premium list dan peserta yang benar untuk klaim yang sedang saya proses  -  berkunci PL_NUMBER  -  segera setelah polis tersimpan, tanpa menunggu proses terjadwal apa pun, supaya klaim tidak pernah tertahan hanya karena baris pesertanya belum sempat ditulis. (User story 39-40 di spec; ADR-U-0001)

#### Area codebase

internal/repository (kueri pencarian premium summary + detail; penulisan detail), internal/services (pemanggilan inline penulisan detail di alur simpan polis; kontrak yang dipanggil konteks Claim Life), internal/handlers (endpoint pencarian), penandaan kontrak lintas konteks di tempat bentuk rekam didefinisikan.

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| InsertLifePremiumDetail_act | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | PremiumList Life/Activity/InsertLifePremiumDetail_act.xml (286.827 byte, pxUpdateDateTime 20260211T064342.645 GMT, ruleset 01-01-91) | penulis detail NB |
| SaveMasterLPDet | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml | INSERT INTO POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL + COMMIT; (baris 252) |
| InsertJsonPolisLife_Act (EDM) | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml | pemicu inline detail EDM (step 11.6) |
| GetPesertaClaim_sql1 | ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE / RNM!GETPESERTACLAIM_SQL1 / RULE-CONNECT-SQL | Claim Life/RDBList/GetPesertaClaim_sql1.xml | konsumen |
| InsertPLSummary | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL | PremiumList Life/RDBList/ dan Endorsement Life/RDBList/ | penulis summary |

[terverifikasi] `SaveMasterLPDet` adalah satu rule yang sama untuk NB dan EDM, bukan dua rule serupa: identitas identik, pxUpdateDateTime identik (20260211T064412.717 GMT), ukuran identik (15.537 byte), dan diff atas dua ekspor yang dinormalisasi menyisakan 8 baris  -  seluruhnya cap waktu ekspor. Penulisnya sudah seragam; yang berbeda hanyalah pemicunya.

[terverifikasi] Kueri konsumen GetPesertaClaim_sql1: SELECT * FROM POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL dengan WHERE PL_NUMBER = {pyWorkPage.PolicyDataLife.PremiumListSummary.PL_NUMBER}, ditambah pencocokan sebagian (LIKE) atas CERTIFICATE_NO dan UPPER(NAME_OF_INSURED).

[terverifikasi] Kolom INSERT SaveMasterLPDet memuat `PL_NUMBER` dan `PL_NUMBER_EDM`, CERTIFICATE_NO, NAME_OF_INSURED, POLICY_NO, CURRENCY, seluruh kolom uang gross/*_REFUND/ *_RETRO, RATE, PRORATETYPE, SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE; PK dari M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ.nextval.

[terverifikasi] Class integrasi ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL adalah tulang punggung domain Life: Claim Life 46 rule, Endorsement Life 25, PremiumList Life 19, Komite Claim Life 11.

##### Peta langkah InsertLifePremiumDetail_act [terverifikasi]

Penomoran dari <pyStepPageReference>  -  akarnya `RH_2`, bukan RH_1:

| Step | Langkah | Catatan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Property-Set | set Param.pyReportName = "SelectNoJsonPolis_RD", Param.pyReportClass = "ASM-FW-GISFW-Work-LIFE" |
| 2 | Call Rule-Obj-Report-Definition.pxRetrieveReportData | [~] pemicu batch - mengambil daftar kasus |
| 3 | (loop `hasil.pxResults`) |  |
| 3.1 | Property-Set |  |
| 3.2 | Obj-Open-By-Handle | buka work object per baris hasil |
| 3.3 | "Insert to table detail" |  |
| 3.3.1 | Page-Remove |  |
| 3.3.2 | Property-Set "get ceding co name" |  |
| 3.3.3 | Property-Set "insert nilai dari data-batch -> int" | precondition TempError.CARIDESC==1 (baris 3634) |
| 3.3.4 | RDB-List -> `SaveMasterLPDet` (baris 3730) | precondition `hasilDetail.pxResults(1).PL_NUMBER==""` (baris 3820) - penjaga idempotensi |
| 3.4 | Property-Set "Pega to jsondata" |  |
| 3.5 | Obj-Save |  |
| 3.6 | Commit | AKTIF |

[terverifikasi] Nol `<pyStepsBlockName>` di berkas ini  -  tidak ada langkah ter-remark.

[terverifikasi] Report Definition SelectNoJsonPolis_RD (class ASM-FW-GISFW-Work-LIFE) dirujuk tetapi tidak ada berkasnya di korpus  -  asimetri rujukan; pemilih batch itu sendiri tidak terekspor.

#### [~]  Penajaman kontrak hilir  -  satu tabel, dua sudut pandang [keputusan work owner]

Ditambahkan 2026-09-15 dari verdict V14 grilling Endorsement Life.

Konteks Endorsement Life menulis baris bernilai negatif (jurnal balik) ke tabel yang sama dengan yang ditulis dan dibaca di sini. Aturannya:

| Pembaca | Melihat |
| --- | --- |
| Akuntansi / ringkasan premium | seluruh baris - positif dan negatif; nettonya dari penjumlahan |
| Klaim | hanya peserta hidup - yang belum dibatalkan dan belum dihapus |

[terverifikasi] Penandanya adalah kolom `EDMSTATUS` pada M_LIFE_PREMIUM_DETAIL, terbaca dari daftar INSERT di SaveMasterLPDet: ia diisi dari TempValue.EDMStatus dengan nilai Old / New / Delete / Batal. Kolom STATUS bukan penandanya  -  ia berisi 0 untuk QR/QP dan 1 untuk TP/TR (jenis transaksi).

[~]  [terverifikasi] Jalur new business  -  yakni tiket ini  -  tidak mengisi `EDMSTATUS` sama sekali. Sensus InsertLifePremiumDetail_act (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY): nol kemunculan. Baris NB karena itu masuk dengan EDMSTATUS kosong/NULL  -  dan harus tetap terlihat oleh klaim.

[terverifikasi] Kueri klaim hari ini belum menegakkan kontrak ini: GetPesertaClaim_sql1 (ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE / RNM!GETPESERTACLAIM_SQL1 / RULE-CONNECT-SQL) menyaring hanya dengan PL_NUMBER, CERTIFICATE_NO, dan NAME_OF_INSURED  -  tanpa penyaring status. [~]  Apakah Pega menyaring di lapisan lain tidak terbukti dari korpus; ini kontrak yang wajib ditegakkan sistem baru.

Penegakannya milik konteks Claim Life (spec §16, AC 25-30; tiket 02 Claim Life). Tiket ini mengikatnya sebagai syarat kontrak yang harus terbukti lewat test kontrak lintas konteks.

#### [~]  Penyimpangan sadar  -  tanpa job, penulisan INLINE [keputusan work owner]

|  | Pega existing | Sistem baru |
| --- | --- | --- |
| Logika penulisan NB | InsertLifePremiumDetail_act | TETAP InsertLifePremiumDetail_act - tidak diganti, tidak ditulis ulang |
| Pemicu NB | job/batch (step 2 pxRetrieveReportData + loop step 3) | INLINE saat proses insert/simpan polis |
| Pemicu EDM | inline di alur simpan (step 11.6) | inline di alur simpan - tidak berubah |

Yang disamakan adalah TIMING, bukan logikanya. Step 2 dan loop step 3 tidak dimigrasikan  -  keduanya semata mesin batch. Yang dimigrasikan adalah badan per-kasus (3.1-3.6), dipanggil sekali untuk kasus yang sedang disimpan.

Konsekuensi positif: data peserta langsung tersedia untuk klaim tanpa jeda job, dan NB seragam dengan EDM.

#### ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks Claim Life ↔ hulu; perubahan bentuk rekam = perubahan kontrak), ADR-U-0011 (bentuk PremiumListSummary / PremiumListDetail yang dipakai mesin status klaim), ADR-U-0003 (uang non-float menyeberang batas), ADR-U-0015 (batas transaksi dipegang Go  -  SaveMasterLPDet commit sendiri, jadi ia titik potong).

#### Acceptance criteria

[ ] Baris peserta new business ditulis ke M_LIFE_PREMIUM_DETAIL lewat logika

InsertLifePremiumDetail_act (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT), dipanggil INLINE sebagai bagian alur simpan polis  -  bukan oleh job, cron, worker terjadwal, atau antrean tunda. Test yang menemukan penjadwal di jalur ini gagal. [keputusan work owner]

[ ] Setelah simpan polis NB berhasil, baris M_LIFE_PREMIUM_DETAIL untuk PL_NUMBER itu

sudah ada  -  dibuktikan dengan membacanya segera sesudah respons simpan, tanpa menunggu apa pun.

[ ] Baris itu dapat dibaca jalur baca klaim: kueri bergaya GetPesertaClaim_sql1  -  berkunci

PL_NUMBER, dengan pencocokan sebagian pada CERTIFICATE_NO dan NAME_OF_INSURED tanpa peduli huruf besar/kecil  -  mengembalikannya.

[ ] SaveMasterLPDet dipakai apa adanya sebagai penulis bersama  -  tidak dibuatkan salinan,

tidak divariasikan per jalur. Kolom PL_NUMBER_EDM tetap ada di skema dan dibiarkan kosong oleh jalur new business. (pengisiannya milik konteks Endorsement Life)

[ ] Penjaga idempotensi dipertahankan: penulisan hanya terjadi bila baris untuk PL_NUMBER itu

belum ada (setara precondition PL_NUMBER=="" pada step 3.3.4). Menyimpan ulang polis yang sama tidak menggandakan baris  -  dibuktikan dengan menyimpan dua kali lalu menghitung baris.

[ ] SaveMasterLPDet diperlakukan sebagai titik potong transaksi (ia COMMIT; sendiri, baris

252): dipanggil setelah transaksi penomoran + summary commit, konsisten dengan aturan urutan transaksi campuran. (AC 20-21, 24 spec)

[ ] Kegagalan penulisan detail tidak membatalkan premium list yang sudah tersimpan; keadaannya

terdeteksi dan pemanggilan ulang aman berkat penjaga idempotensi. (AC 23 spec)

[ ] Rekam M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY dan M_LIFE_PREMIUM_DETAIL jalur new business dapat ditemukan

lewat PL_NUMBER. (AC 28 spec) (pencarian lewat `PL_NUMBER_EDM` diuji di konteks Endorsement Life)

[ ] Nilai uang ditulis dan dibaca sebagai desimal presisi arbitrer; nilai yang ditulis hulu

dibaca hilir identik, tanpa pembulatan di perbatasan. (AC 16 spec; ADR-U-0003)

[ ] Bentuk kedua rekam ditandai di kode sebagai kontrak lintas konteks; mengubahnya memaksa

pembaruan sadar di sisi Claim Life. (AC 29 spec; ADR-U-0001)

[ ] [~]  Jalur baca klaim menyaring peserta batal/delete. Pembacaan peserta bergaya

GetPesertaClaim_sql1 tidak menampilkan baris ber-EDMSTATUS 'Batal' atau 'Delete'  -  hanya peserta hidup. [keputusan work owner] (verdict V14 grilling Endorsement Life; AC 25 spec Claim Life)

[ ] Peserta new business tetap muncul di jalur baca klaim meski jalur NB tidak mengisi

EDMSTATUS (kosong/NULL). [~]  Penyaring naif NOT IN ('Delete','Batal') membuang seluruh peserta NB di Oracle  -  test wajib memuat kasus ini. (AC 26 spec Claim Life)

[ ] Jalur baca akuntansi/ringkasan premium TIDAK menyaring  -  ia melihat seluruh baris,

positif maupun negatif, karena nettonya diperoleh dari penjumlahan. Satu tabel, dua sudut pandang, dan itu disengaja. (AC 49 spec Endorsement Life)

[ ] Ada test kontrak yang menembus dari simpan polis sampai pencarian bergaya Claim Life  -  satu

##### Penyimpanan relasional [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §12

[ ] [~]  Claim Life membaca peserta dari `T_PREMIUM_LIST_DETAIL`, bukan dari

M_LIFE_PREMIUM_DETAIL maupun dari CLOB JSON. Kontrak bacanya tetap sama bentuknya. (AC 33 spec; penyimpangan sadar 1)

[ ] [~]  Aturan peserta hidup (EDMSTATUS bukan Delete/Batal, NULL tetap muncul) berlaku

apa adanya pada tabel baru  -  pindah tabel tidak mengubah aturannya.

[ ] [~]  Kolom PL_NUMBER pada tabel peserta ber-index sejak hari pertama  -  ia kunci baca Claim

Life pada tabel berjutaan baris. (AC 49 spec) seam, API HTTP, terhadap skema uji Oracle.

#### Blocker

Tidak ada. OQ-068 ditutup 2026-09-15  -  [terverifikasi] + [keputusan work owner].

Sebelumnya tiket ini needs-info karena korpus tidak memperlihatkan penulis M_LIFE_PREMIUM_DETAIL di jalur new business  -  hanya SaveMasterLPDet di Endorsement. Work owner kemudian menambahkan InsertLifePremiumDetail_act dan salinan SaveMasterLPDet ke PremiumList Life/, lalu menetapkan bahwa logikanya dipakai apa adanya sementara pemicunya diubah dari job menjadi inline. Jalur NB kini terbukti dan seragam dengan EDM.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

## PremiumList Life - 09 - Migrasi skema  -  M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, M_LIFE_PREMIUM_DETAIL, JSON_POLIS, JSON_OFFER_LIFE [WONTFIX]

Status: wontfix  -  digantikan tiket 00

Blocked by:  -

[!]  JANGAN KERJAKAN TIKET INI. [keputusan work owner] Tiket ini merancang skema target sebagai salinan tabel existing  -  "DDL tabel target menyalin tipe, presisi, PK, index, dan nullability dari tabel sumber". Keputusan 2026-09-16 membatalkan premis itu: skema target adalah tujuh tabel relasional yang dirancang sendiri, bukan salinan; dan CLOB JSON tidak dibawa sama sekali (spec §12).  Penggantinya: tiket `00`  -  PREFACTOR, yang memuat DDL ketujuh tabel + T_WORK_POLIS, index pada setiap FK, dan migrasi dengan rekonsiliasi.  [~]  OQ-001 ditutup  -  ia yang dulu menahan tiket ini. Presisi fisik kini dicocokkan DBA di dalam tiket 00, bukan sebagai prasyarat.  Berkas dipertahankan sebagai jejak keputusan, bukan sebagai pekerjaan.

<details> <summary>Isi asli (sudah tidak berlaku)</summary>

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai tim migrasi, saya ingin skema Oracle sistem baru menyimpan setiap nilai premium Life dengan presisi yang sama persis seperti sistem berjalan, supaya tidak satu pun rupiah berubah saat pindah dan rekonsiliasi tidak menemukan selisih yang tidak dapat dijelaskan. (User story 39 di spec)

#### Area codebase

migrations/ (DDL tabel target + index), internal/repository (pemetaan tipe kolom ↔ desimal presisi arbitrer), skrip rekonsiliasi.

#### Rule Pega sumber

| Tabel | Penulis yang terbukti di korpus | Bukti |
| --- | --- | --- |
| POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY | POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY lewat InsertPLSummary (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL) | PremiumList Life/RDBList/InsertPLSummary.xml, Endorsement Life/RDBList/InsertPLSummary.xml - rule yang sama |
| POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL | SaveMasterLPDet (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL), PK M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ.nextval - satu rule, dua jalur | PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml |
| POOLDATA.JSON_POLIS | POOLDATA.INSERTJSONPOLISLIFE lewat InsertJsonPolis; InsertJsonPolisEDM (INSERT langsung) | PremiumList Life/RDBList/InsertJsonPolis.xml, Endorsement Life/RDBList/InsertJsonPolisEDM.xml |
| POOLDATA.JSON_OFFER_LIFE | POOLDATA.INSERTJSONOFFERLIFE lewat SaveOfferJsonLife_SQL (ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!SAVEOFFERJSONLIFE_SQL) | PremiumList Life/RDBList/SaveOfferJsonLife_SQL.xml |
| POOLDATA.LIFEINPRODUCTION | SaveLifeinProduction_SQL (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL) | PremiumList Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml |
| POOLDATA.M_TEMPUPLOADLIFE | InsertDataUploadLife (staging) | PremiumList Life/RDBList/InsertDataUploadLife.xml |
| POOLDATA.MONITORING_PROD_LOG | InsertLogServiceProd (ASM-FW-GISFW-WORK / RNM!INSERTLOGSERVICEPROD) | PremiumList Life/RDBList/InsertLogServiceProd.xml |
| POOLDATA.TANGGAL_CLOSING, POOLDATA.KODE_PRODUKSI, POOLDATA.GENERATE_SEQUENCE_NUMBER | dibaca GETTanggalClosing_SQL, GetKodeProdLife_SQL, PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER | PremiumList Life/RDBList/ |

[data DBA] Nama kolom sudah diketahui dari body tiga procedure premium (diserahkan 2026-09-15): M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY 37 kolom; JSON_POLIS (IDPEGA, DATA_JSON CLOB, TGL_INPUT, NOPOLIS, PRODKE, TGL_PROD, USERNAME, dan NOENDORS di jalur endorsement); JSON_OFFER_LIFE (kolom relasional + delapan tanggal + JSONDATA CLOB, PK dari JSON_OFFER_SEQ).

[terverifikasi] Daftar kolom M_LIFE_PREMIUM_DETAIL terbaca lengkap dari INSERT di SaveMasterLPDet  -  termasuk PL_NUMBER, PL_NUMBER_EDM, CERTIFICATE_NO, NAME_OF_INSURED, CURRENCY, RATE, PRORATETYPE, SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE, dan seluruh kelompok uang gross / *_REFUND / *_RETRO / *_REFUND_RETRO.

#### ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float; DDL NUMBER tanpa presisi  ->  desimal presisi arbitrer di aplikasi), ADR-U-0006 (tabel sequence), ADR-U-0009 (migrasi penuh, koeksistensi ditolak), ADR-U-0010 (lampiran tetap di Google Storage  -  bukan bagian migrasi tabel ini).

#### Acceptance criteria

(belum dapat difinalkan  -  menunggu OQ-001; disusun agar siap dijalankan begitu DDL turun)

[ ] DDL tabel target menyalin tipe, presisi, PK, index, dan nullability dari tabel sumber

apa adanya; tidak ada kolom uang yang menjadi FLOAT/BINARY_DOUBLE. (ADR-U-0003)

[ ] Nilai uang lama dibaca dan ditulis ulang tanpa perubahan digit mana pun; rekonsiliasi

membandingkan nilai lama dan baru secara tepat, bukan dengan toleransi.

[ ] Kolom CLOB (DATA_JSON, JSONDATA) pindah utuh, termasuk isi yang panjang.

[ ] Sequence (M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY_SEQ, M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ, JSON_OFFER_SEQ,

GENERATE_SEQUENCE_NUMBER) dipindahkan dengan nilai berjalan yang benar, sehingga nomor pasca-migrasi tidak pernah bertabrakan dengan nomor lama.

[ ] Index yang menopang kueri hilir ada sejak hari pertama  -  khususnya

M_LIFE_PREMIUM_DETAIL(PL_NUMBER), yang dipakai Claim Life (tiket 08).

[ ] Migrasi dapat dijalankan ulang dengan aman dan punya jalur mundur yang diuji.

[ ] Skema uji yang dipakai seluruh tiket lain dibangun dari DDL yang sama  -  bukan dari tiruan

yang ditulis terpisah.

#### Blocker

`needs-info`  -  OQ-001 (sisa) terbuka. Pemilik: DBA.

Yang sudah ada: nama kolom keempat tabel (dari body procedure + INSERT SaveMasterLPDet). Yang belum ada: DDL fisik  -  tipe, presisi, PK, index, nullability.

[~]  Alasan ini benar-benar memblokir: seluruh parameter `PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY` bertipe `VARCHAR2`, termasuk kolom uang. Karena itu tipe kolom sebenarnya di tabel belum diketahui  -  apakah NUMBER seperti pada OS_AKSEPTASI_KLAIM_LIFE, atau memang VARCHAR2. Menebak di sini akan menentukan presisi uang seluruh domain Life, dan salah tebak baru ketahuan saat rekonsiliasi.

JANGAN paksa `ready`. Pola sama dengan tiket 13 di konteks Claim  -  Life.

Tidak memblokir tiket lain: kolomnya sudah cukup untuk menulis spec dan seluruh tiket 01-07.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

</details>

# Endorsement Life

Jumlah tiket: 12

## Endorsement Life - 01 - Pilih polis new business + lima gerbang kelayakan endorsement

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), CL-01 (kerangka aplikasi + seam API  -  scaffolding lintas konteks; tidak dibuat di sini)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, saya memasukkan nomor polis yang ingin saya endorse dan sistem langsung memberi tahu apakah polis itu boleh di-endorse  -  lengkap dengan alasannya bila tidak  -  sehingga saya tidak pernah membuat endorsement yang mustahil diselesaikan dan tidak ada case menggantung. (User story 1-8 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | Permintaan kelayakan endorsement; hasil kelayakan beserta daftar alasan penolakan |
| internal/repository | Lookup polis di JSON_POLIS; pencarian endorsement berjalan; baca EdmType polis terakhir; satu repository terpisah untuk pembacaan Arasapas |
| internal/services | Mesin lima gerbang - berjalan berurutan, mengumpulkan seluruh alasan |
| internal/handlers | Endpoint cek kelayakan; endpoint pencarian polis |
| frontend/ | Layar Input EDM: isian nomor polis, penelusuran polis, tampilan alasan penolakan |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| SetErrorBatalEndorsement_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SETERRORBATALENDORSEMENT_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/SetErrorBatalEndorsement_Act.xml (141.275 byte) | gerbang kelayakan |
| GetPL_NumberLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETPL_NUMBERLIFE / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/GetPL_NumberLife.xml | cari polis di JSON_POLIS |
| FilterProteksiEDMLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / FILTERPROTEKSIEDMLIFE / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION | Endorsement Life/ReportDefinition/FilterProteksiEDMLife.xml | cari EDM berjalan |
| GetEdmTypeLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETEDMTYPELIFE / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/GetEdmTypeLife.xml | baca EdmType dari CLOB |
| SearcStatusBayarArasaps_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / ASM!SEARCSTATUSBAYARARASAPS_SQL / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/SearcStatusBayarArasaps_SQL.xml | cek pembayaran Arasapas |
| BrowsePremiumList_RD | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / BROWSEPREMIUMLIST_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION | Endorsement Life/ReportDefinition/BrowsePremiumList_RD.xml | alat bantu pencarian |
| InputEDMLife (Section) | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ-HTML-SECTION | Endorsement Life/Section/InputEDMLife.xml (1.255.106 byte) | layar |

[terverifikasi] Peta lima gerbang  -  sub-langkah di bawah step 3 SetErrorBatalEndorsement_Act:

| Sub-step | Precondition | Arti |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | param.Nopolis=="" | nomor polis kosong |
| 3.2 -> 3.3 | OutData.pxResults(1).CARI1=="" (lewat GetPL_NumberLife, baris 895) | polis tidak ada di `JSON_POLIS` |
| 3.5 -> 3.6 | @LengthOfPageList(ListEdm.pxResults)>0 (RD FilterProteksiEDMLife, baris 1211-1212) | sudah ada EDM belum resolve |
| 3.7 -> 3.8 | @contains(OutData1.pxResults(1).CARI1,"3") (lewat GetEdmTypeLife, baris 1766) | sudah pernah EDM batal |
| 3.9 -> 3.10 | @LengthOfPageList(ListPembayaran.pxResults)>0 && TempWork.EdmType=="3" (baris 2090) | sudah ada pembayaran |
| 4 | Obj-Save | REMARK (<pyStepsBlockName>//, baris 2562) |

[terverifikasi] Kunci di seluruh rule endorsement adalah `TempWork.PolicyNo` (NOPOLIS)  -  bukan PL_NUMBER. [keputusan work owner] BrowsePremiumList_RD alat bantu pencarian, bukan sumber kunci.

[terverifikasi] Kueri pembayaran: select * from ARASAPAS.DETAIL_INVOICE where inv_inv_no = {InputData.CARI18} and IVD_JR_ID = '5'. [keputusan work owner] `IVD_JR_ID = '5'` = pembayaran/pelunasan.

#### ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks), ADR-U-0007 (jejak audit), ADR-U-0009 (migrasi penuh).

#### Acceptance criteria

[ ] Kelayakan dinilai dengan nomor polis sebagai kunci; penelusuran premium list hanya membantu

menemukan nomor, tidak menjadi kunci. (AC 1-2 US; §3 spec)

[ ] Ditolak bila nomor polis kosong, dengan pesan yang menyebutnya. (AC 1 spec)

[ ] Ditolak bila polis tidak ditemukan di rekam polis. (AC 2 spec)

[ ] Ditolak bila polis itu masih punya endorsement yang belum selesai  -  satu endorsement

terbuka per polis. Ini aturan integritas inti konteks ini. (AC 3 spec)

[ ] Ditolak bila polis sudah pernah dibatalkan (EdmType polis terakhir = 3). (AC 4 spec)

[ ] Endorsement Batal ditolak bila polis sudah dibayar; endorsement Perubahan Data atas

polis yang sudah dibayar tetap boleh  -  gerbang ini hanya berlaku bila EdmType=3. (AC 5 spec)

[ ] Kelima alasan penolakan terbaca pengguna, dan bila lebih dari satu gerbang gagal,

semuanya dilaporkan  -  bukan hanya yang pertama. (AC 8 US)

[ ] [~]  Penyimpangan sadar  -  Arasapas terkurung. Pembacaan ARASAPAS.DETAIL_INVOICE berada di

satu repository yang ditandai batas lintas sistem. Test yang menemukan kueri skema ARASAPAS di luar repository itu gagal. (AC 47 spec; `[keputusan desain]`)

[ ] [~]  Rule gerbang diganti nama. Tidak ada padanan bernama "SetErrorBatal..." di kode baru  -  ia

gerbang kelayakan endorsement, bukan pembatalan. (`[keputusan work owner]`)

[ ] Tidak ada case endorsement yang dibuat oleh tiket ini; kelayakan murni pemeriksaan.

(AC 6 spec  -  pembuatan case milik tiket 02)

#### Catatan pengujian

[keputusan desain] Pembacaan pembayaran Arasapas TIDAK di-fake  -  ia gerbang bisnis, bukan sekadar integrasi. Diuji terhadap skema uji nyata. Yang di-fake hanya kiriman keluar Arasapas dan email (tiket 10).

#### Blocker

Tidak ada. Menunggu scaffolding CL-01 yang sudah ready-for-agent di konteks Claim Life.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 02 - Buat case endorsement + muat & salin data polis lama

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 01 (gerbang kelayakan  -  case hanya dibuat setelah kelimanya lolos)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, setelah polis dinyatakan layak saya menekan "buat endorsement" dan seluruh data polis lama  -  termasuk ratusan barisan peserta  -  otomatis tersalin ke endorsement baru, sehingga saya tidak mengetik ulang apa pun dan dapat langsung bekerja pada salinannya. (User story 9, 12 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | Entitas endorsement; rujukan ke polis lama (ID pega lama + nomor polis lama); baris detail beserta EDMStatus |
| internal/repository | Ambil IDPEGA polis terakhir dari JSON_POLIS; baca polis NB beserta detailnya |
| internal/services | Orkestrasi: gerbang -> buat case -> muat -> salin -> tandai Old |
| internal/handlers | Endpoint buat endorsement |
| frontend/ | Tombol buat endorsement; grid detail hasil salinan |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| MappingEDMLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / MAPPINGEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/MappingEDMLife.xml (194.433 byte) | mesin inti, 14 langkah |
| CreateCaseEMDL | DATA-PORTAL / CREATECASEEMDL / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/CreateCaseEMDL.xml (119.680 byte) | pembuat case |
| GetProdkeNopolis | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETPRODKENOPOLIS / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/GetProdkeNopolis.xml | ambil IDPEGA polis terakhir |
| InputEDMLife (Flow) | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ-FLOW | Endorsement Life/Flow/InputEDMLife.xml (68.374 byte) | alur case |

[terverifikasi] Peta 14 langkah `MappingEDMLife`  -  nol `<pyStepsBlockName>` di berkas ini:

| Step | Langkah | Catatan |
| --- | --- | --- |
| 1 | (gerbang) | "Jika ada edm blm resolve exit act" - @LengthOfPageList(ListEdm.pxResults)>0 (baris 456) |
| 3 | Call svcAddWorkObject | membuat case EDM baru |
| 6 | RDB-List -> GetProdkeNopolis (baris 1172) | "Ambil idpega prodke terakhir dari tabel json_polis" |
| 7 | Property-Set | "Set Old ID Pega dan Old Policy No" |
| 8 | Obj-Open-By-Handle | "Open IDPEGA NB Life" - memuat polis new business |
| 9 | Property-Set | "Mapping detail dari Life" |
| 10 | Property-Set | "Copy page dari Life ke EDM" |
| 11.1 | Property-Set | Set `"Old"` untuk detail lama (baris 2608) |
| 11.2 | Property-Remove | buang baris ber-EDMStatus == "Delete" |
| 12 | Property-Set | set .EditInput = 1 (baris 2956) - kunci field, lihat tiket 08 |
| 13-14 | Obj-Save, `Commit` | AKTIF |

[terverifikasi] Kunci pembacaan: SELECT IDPEGA ... WHERE NOPOLIS={TempWork.PolicyNo} AND PRODKE IS NOT NULL ORDER BY **PRODKE DESC**.

#### ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks  -  endorsement membaca polis NB sebagai hulu), ADR-U-0003 (uang non-float pada detail tersalin), ADR-U-0007 (jejak audit), ADR-U-0015 (batas transaksi).

#### Acceptance criteria

[ ] Case endorsement dibuat hanya setelah kelima gerbang lolos; gerbang yang gagal tidak

meninggalkan case separuh. (AC 6 spec)

[ ] Data polis new business termuat otomatis; seluruh baris peserta tersalin ke endorsement.

(AC 7 spec)

[ ] Baris warisan polis lama bertanda `Old`. (AC 7 spec)

[ ] ID Pega lama dan nomor polis lama tersimpan pada case endorsement  -  keduanya dipakai tiket

03 (popup) dan tiket 04 (penomoran). (AC 8 spec)

[ ] Baris polis new business tidak pernah dihapus fisik oleh proses apa pun. (AC 10 spec)

[ ] Nilai uang tersalin tanpa berubah  -  tidak lewat float, tidak ada pembulatan diam.

(AC 21-22 spec; ADR-U-0003)

[ ] Case yang sudah dibuat terlihat oleh pengguna lain sejak saat itu, sehingga gerbang "satu

endorsement terbuka per polis" (tiket 01) menolak percobaan kedua. [keputusan work owner]  -  commit dini di Pega dipertahankan dengan sengaja karena gerbang itu membutuhkannya.

[ ] Menyalin polis dengan ratusan peserta selesai dalam satu permintaan tanpa memotong daftar.

##### Penyalinan versi [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §16

[ ] [~]  Submit menyalin header, seluruh peserta, seluruh spreading, dan seluruh spreading retro

ke versi baru, masing-masing dengan identitas baru. (AC 59 spec; penyimpangan sadar 9)

[ ] [~]  Setiap peserta hasil salin membawa `PARENT_ID` yang menunjuk peserta versi sebelumnya.

(AC 60 spec; penyimpangan sadar 10)

[ ] [~]  Rekap mata uang TIDAK disalin  -  ia dihitung ulang dari peserta versi baru. Test yang

menemukan baris rekap tersalin gagal. (AC 63 spec)

[ ] [~]  Riwayat penawaran tidak disalin ke versi endorsement. (AC 64 spec)

[ ] [~]  `OldData` tidak disimpan  -  data lama dibaca dari versi sebelumnya (PRODKE lebih

kecil, lewat PARENT_ID). Test yang menemukan tabel/kolom penyimpan OldData gagal. (AC 69 spec)

[ ] [~]  Pencocokan peserta tidak bergantung urutan baris maupun CERTIFICATE_NO: menyisipkan

dan menghapus peserta sehingga urutan bergeser tetap menghasilkan pasangan yang benar. (AC 62 spec; penyimpangan sadar 10  -  inilah kelas bug yang diperbaiki)

[ ] Versi baru ber-PRODKE satu lebih besar dari versi berjalan. (AC 56 spec)

#### Catatan  -  kode mati yang tidak dimigrasikan

[keputusan work owner] `CreateCaseEMDL` step 7-11 tidak direplikasi  -  penyalinan data lama di sana mati: <pyStepsBlockName>// di baris 1084 ("-- Set data dari json_polis"), 1273 (Java), 1382 ("-- Copy List old"), 1532 ("-- Copy Ke new"), 1671. Deskripsi langkah mati diawali --. Yang hidup adalah jalur MappingEDMLife di atas.

[~]  OQ-066 berlaku. Penanda <pyStepsBlockName> tidak dapat dipercaya sendirian di modul Life  -  penetapan "mati" di atas bersandar pada keputusan work owner, dengan penanda sebagai pendukung. Sebelum menyimpulkan langkah lain hidup atau mati, konfirmasikan ke work owner.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 03 - Popup "lihat polis lama"  -  satu tampilan per jenis transaksi

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 02 (case endorsement harus sudah memegang rujukan polis lama)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, sebelum mengubah apa pun saya ingin membuka polis lama dalam tampilan tersendiri dan melihat kolom yang relevan bagi jenis transaksinya, sehingga saya yakin sedang meng-endorse polis yang benar. (User story 10-11 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/repository | Baca polis NB beserta detailnya berkunci ID pega lama / nomor polis lama |
| internal/services | Pemilihan tampilan menurut Type |
| internal/handlers | Endpoint "lihat polis lama" |
| frontend/ | Popup polis lama - tampilan induk + tiga varian |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| ShowLifePremiumSummary_EDM | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SHOWLIFEPREMIUMSUMMARY_EDM / RULE-OBJ-HTML-SECTION | Endorsement Life/Section/ShowLifePremiumSummary_EDM.xml (2.194.694 byte) | pemicu, memilih varian per `Type` |
| ViewOldPolicy_EDM | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM / RULE-OBJ-HTML-SECTION | Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM.xml | tampilan induk - melayani `QR` |
| ViewOldPolicy_EDM_QP | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM_QP | Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM_QP.xml | varian QP |
| ViewOldPolicy_EDM_TP | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM_TP | Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM_TP.xml | varian TP |
| ViewOldPolicy_EDM_TR | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM_TR | Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM_TR.xml | varian TR |
| GetOldDetail_EDM | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / GETOLDDETAIL_EDM / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/GetOldDetail_EDM.xml (53.517 byte) | [~] pemuat data - rule tidak dimigrasikan, perilakunya wajib ada |

[terverifikasi] Pemasangan varian per `Type`  -  di ShowLifePremiumSummary_EDM, tiap pasang tombol diikuti <pyCondition> atas .Type:

| Harness (baris) | <pyCondition> (baris) |
| --- | --- |
| ViewOldPolicy_EDM (65043, 65282) | `.Type=='QR'` (65394) |
| ViewOldPolicy_EDM_QP (65575, 65816) | .Type=='QP' (65952) |
| ViewOldPolicy_EDM_TR (66136, 66374) | .Type=='TR' (66510) |
| ViewOldPolicy_EDM_TP (66694, 66932) | .Type=='TP' (67068) |

[terverifikasi] Tiap tombol adalah pasangan aksi: Run Activity  ->  GetOldDetail_EDM (pyActivityClass = ASM-FW-GISFW-Work-EndorsementLife), lalu showHarness dengan pyTarget = popup.

#### ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks  -  membaca polis NB adalah pembacaan hulu), ADR-U-0003 (uang non-float pada nilai yang ditampilkan).

#### Acceptance criteria

[ ] Popup "lihat polis lama" ada dan terisi data polis new business. (AC 9 spec)

[ ] Tampilan dipilih menurut Type: `QR` memakai tampilan induk; QP, TP, TR memakai

variannya masing-masing. Keempat jenis didukung. (AC 9 spec)

[ ] Membuka popup tidak mengubah apa pun pada endorsement maupun pada polis lama  -  ia murni

baca.

[ ] Nilai uang yang ditampilkan persis seperti tersimpan; tidak ada pembulatan tampilan yang

menyesatkan. (ADR-U-0003)

[ ] Popup dapat dibuka berulang kali tanpa efek samping.

#### Catatan  -  rule mati, perilaku hidup

[~]  [keputusan work owner] Rule `GetOldDetail_EDM` tidak dimigrasikan  -  4 dari 5 langkahnya <pyStepsBlockName>// (baris 244, 539, 841, 975); hanya step 2 Obj-Open-By-Handle "Get data Life Old" (page WorkLife) yang hidup.

Tetapi perilakunya WAJIB ADA. [terverifikasi] Rule itu dijalankan oleh keempat tombol sebelum popup tampil  -  membuangnya begitu saja mengosongkan keempat popup. Di sistem baru, pemuatan polis lama memakai jalur baca biasa berkunci ID pega lama / nomor polis lama yang sudah dipegang case sejak tiket 02  -  tanpa activity khusus.

[~]  OQ-066 berlaku  -  penetapan "rule mati" bersandar pada keputusan work owner; penanda <pyStepsBlockName> hanya pendukung.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 04 - Penomoran PL_NUMBER_EDM dan kenaikan PRODKE

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 02 (nomor dirakit dari nomor polis lama + PRODKE yang dibaca saat pemetaan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin setiap endorsement memperoleh nomornya sendiri yang tidak menimpa penomoran new business, lahir sekali saja, dan urutannya terbaca  -  sehingga satu polis dengan beberapa endorsement tetap dapat ditelusuri. (User story 23-26 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | PL_NUMBER_EDM dan PRODKE pada entitas endorsement |
| internal/repository | Pembacaan PRODKE satu urutan; perakitan nomor |
| internal/services | Gerbang "nomor lahir sekali" |
| internal/handlers | Nomor tampil pada respons |
| frontend/ | Nomor endorsement terlihat setelah terbit |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| GenerateNoEDM_Life | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / GENERATENOEDM_LIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/GenerateNoEDM_Life.xml | orkestrator, 7 langkah |
| Generate_NoEndorsmentLife | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!GENERATE_NOENDORSMENTLIFE / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/Generate_NoEndorsmentLife.xml | merakit nomor |
| GetProdKeOldData_SQL | ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!GETPRODKEOLDDATA_SQL / RULE-CONNECT-SQL | (dirujuk `GenerateNoEDM_Life` step 3) | baca PRODKE - [~] urutan berbeda |
| GetProdkeNopolis | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETPRODKENOPOLIS / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/GetProdkeNopolis.xml | baca IDPEGA - urutan PRODKE DESC |

[terverifikasi] Rantai penomoran `GenerateNoEDM_Life`:

| Step | Baris | Isi |
| --- | --- | --- |
| 3 | 680 | RDB-List "Get ProdKe dari JSON_POLIS" -> GetProdKeOldData_SQL |
| 4 | 872 | "Set Prodke" - Local.Prodke + 1 (946) -> InputData.CARI14 (966) |
| 5 | 1068 | RDB-List "Generate No Endorsement" -> Generate_NoEndorsmentLife - precondition PL_NUMBER_EDM=="" (1216) |
| 6 | 1264 | "Set No Endorsement" - PL_NUMBER_EDM = Local.Nopolis (1337) - precondition PL_NUMBER_EDM=="" (1390) |
| 7 | 1430 | Obj-Save |

[terverifikasi] SQL perakit: SELECT NOPOLIS||'/'||{InputData.CARI14} AS HASIL1 FROM POOLDATA.JSON_POLIS WHERE NOPOLIS = {pyWorkPage.PolicyNo} ORDER BY PRODKE DESC  ->  `PL_NUMBER_EDM` = `<nomor polis>/<PRODKE+1>`.

[~]  [terverifikasi] Dua pembaca `PRODKE` dengan urutan berbeda di Pega:

| Rule | ORDER BY |
| --- | --- |
| GetProdkeNopolis | `PRODKE DESC` |
| GetProdKeOldData_SQL | TGL_INPUT desc |

#### ADR terkait

ADR-U-0006  -  [~]  TIDAK berlaku pada nomor EDM. PL_NUMBER_EDM bukan dari PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER; jangan memaksanya lewat sequence terpusat. ADR-U-0006 tetap berlaku untuk PL_NUMBER new business (PL-03). Juga ADR-U-0007 (jejak audit), ADR-U-0015.

#### Acceptance criteria

[ ] PL_NUMBER_EDM dirakit `<nomor polis>/<PRODKE + 1>`  -  bukan dari

PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER. Test yang menemukan pemanggilan sequence terpusat di jalur ini gagal. (AC 23 spec; ADR-U-0006 tidak berlaku di sini)

[ ] Nomor lahir sekali: memanggil ulang pada endorsement yang sudah bernomor tidak mengubah

nomornya dan tidak menaikkan PRODKE. (AC 24 spec)

[ ] Dua endorsement berurutan atas polis yang sama memperoleh `PRODKE` berurutan.

(AC 25 spec)

[ ] PL_NUMBER new business tidak berubah oleh endorsement apa pun. (AC 26 spec)

[ ] [~]  Penyimpangan sadar  -  satu urutan `PRODKE`. PRODKE dibaca dengan

`ORDER BY PRODKE DESC` di setiap tempat. Ada test yang gagal bila ada jalur yang memakai TGL_INPUT atau urutan lain. (AC 27 spec; `[keputusan desain]`)

[ ] Dua pembuatan endorsement serentak atas polis yang sama tidak menghasilkan PRODKE kembar.

[ ] Nomor yang terbit terlihat pengguna dan dapat dibaca kembali lewat API.

#### Catatan  -  mengapa urutannya disatukan

PRODKE adalah urutan produksi yang menjadi dasar nomor endorsement; TGL_INPUT adalah waktu pencatatan, yang dapat menyimpang karena entri susulan atau koreksi. Bila keduanya pernah tidak sejalan, kedua pembaca Pega memberi PRODKE berbeda  -  dan nomor endorsement ikut salah. Sistem baru menutup celah itu.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 05 - Maksud endorsement (EdmType) dan status per baris (EDMStatus)

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 02 (baris peserta harus sudah tersalin dan bertanda Old)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, saya menyatakan maksud endorsement  -  mengubah data atau membatalkan polis  -  dan pada Perubahan Data saya dapat menambah peserta baru serta menandai peserta yang keluar, sehingga perubahan keanggotaan tercatat per baris dan dapat ditelusuri. (User story 13-17 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | EdmType pada endorsement; EDMStatus pada tiap baris detail |
| internal/repository | Baca EdmType polis dari atribut di dalam CLOB |
| internal/services | Mesin EDMStatus; aturan "baris baru hanya pada EdmType=1" |
| internal/handlers | Endpoint pilih maksud; endpoint tambah/tandai-hapus peserta |
| frontend/ | Pilihan maksud endorsement; grid detail dengan penanda status per baris |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| GetEdmTypeLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETEDMTYPELIFE / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/GetEdmTypeLife.xml | SELECT A.DATA_JSON.EdmType ... FROM POOLDATA.JSON_POLIS A |
| MappingEDMLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / MAPPINGEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/MappingEDMLife.xml | menulis "Old" (baris 2608); membuang baris "Delete" (step 11.2) |
| SetPremi_EDM | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SETPREMI_EDM / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/SetPremi_EDM.xml (345.689 byte) | menulis "Delete" (1384) dan "Batal" (1506) |
| SaveCSVEDMLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SAVECSVEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/SaveCSVEDMLife.xml | menulis "New" (2714) |
| EditDetail_Section | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / EDITDETAIL_SECTION / RULE-OBJ-HTML-SECTION | Endorsement Life/Section/EditDetail_Section.xml | layar sunting detail |

##### EdmType  -  dua maksud

[keputusan work owner] `1` = Perubahan Data, `3` = Batal. Nilai 2 dan 4 tidak dipakai  -  enum efektif {1, 3}.

[terverifikasi] Nilai 3 terbukti dari kode: precondition SetPremi_EDM step 2.1 .EdmBatal=="True" || pyWorkPage.EdmType==3 (baris 1273).

[terverifikasi] EdmType tersimpan di dalam CLOB `DATA_JSON`, bukan sebagai kolom.

##### EDMStatus  -  empat nilai, bedanya cakupan minus

[keputusan work owner]

| Nilai | Kapan | Akibat pada nilai uang |
| --- | --- | --- |
| Old | warisan polis new business | tidak diubah |
| New | peserta ditambah - hanya pada `EdmType=1` | positif, baris baru |
| Delete | peserta dihapus dalam Perubahan Data | diminuskan - selektif per peserta (tiket 06) |
| Batal | lewat EdmType=3 | seluruh peserta - diminuskan menyeluruh (tiket 06) |

[~]  `Delete` bukan sekadar penanda  -  ia juga menghasilkan nilai negatif. Perhitungannya dikerjakan tiket 06; tiket ini menegakkan penandaannya.

#### ADR terkait

ADR-U-0011 (mesin status per baris  -  pola sama dengan AdjustmentList di Claim Life), ADR-U-0007 (jejak audit), ADR-U-0003 (uang non-float).

#### Acceptance criteria

[ ] EdmType hanya menerima `1` dan `3`; nilai lain ditolak. (AC 11 spec)

[ ] EDMStatus hanya menerima `Old`, `New`, `Delete`, `Batal`. (AC 12 spec)

[ ] Baris `New` hanya dapat lahir pada EdmType=1; pada EdmType=3 penambahan peserta

ditolak. (AC 13 spec)

[ ] EdmType=3 otomatis menandai seluruh peserta polis sebagai Batal  -  tanpa penandaan

satu per satu. (AC 14 spec)

[ ] Delete menandai hanya peserta yang dipilih. (AC 15 spec)

[ ] Baris Old yang tidak disentuh tetap `Old` dan nilainya tidak berubah.

[ ] Maksud endorsement terkunci setelah case dibuat  -  percobaan mengubahnya ditolak di sisi

server, bukan hanya di layar. (AC 33 spec; penegakan layar di tiket 08)

[ ] EdmType dibaca dari atribut di dalam JSON polis, bukan dari kolom tersendiri; test yang

mengasumsikan kolom gagal.

[ ] Penanda status tiap baris terlihat pengguna di grid detail.

##### Status sebagai turunan [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §16

[ ] [~]  Status peserta adalah turunan dari PARENT_ID + aksi: hasil salin yang diubah  ->

Change; peserta baru (PARENT_ID NULL)  ->  New; baris salin yang ditandai keluar  ->  Delete; pembatalan polis  ->  Batal. (AC 61, 66, 67 spec; penyimpangan sadar 11)

[ ] Peserta baru tidak punya pengurang  -  tidak ada baris lama untuk diselisih. (AC 61 spec)

[ ] [~]  Selisih new - old dihitung dengan menyandingkan baris pada `PARENT_ID`-nya, bukan pada

indeks. (AC 65 spec; penyimpangan sadar 10)

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 06 - Jurnal balik  -  Delete selektif dan Batal menyeluruh

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 05 (penandaan EDMStatus harus sudah berjalan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai Finance, saya ingin pembatalan polis dan penghapusan peserta menghasilkan baris bernilai negatif  -  bukan baris nol dan bukan penghapusan  -  sehingga jejak transaksi asli tetap ada dan nettonya dapat dihitung dengan menjumlahkan. (User story 18-22 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | Nilai uang sebagai desimal presisi arbitrer, bertanda |
| internal/repository | Penulisan baris negatif ke tabel yang sama |
| internal/services | Mesin pembalikan tanda - cakupan selektif versus menyeluruh |
| internal/handlers | Ringkasan endorsement menampilkan net |
| frontend/ | Grid detail membedakan baris positif dan negatif secara kasatmata |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path |
| --- | --- | --- |
| SetPremi_EDM | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SETPREMI_EDM / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/SetPremi_EDM.xml (345.689 byte, 9 langkah, nol `<pyStepsBlockName>`) |

[terverifikasi] Peta langkah pembalikan:

| Step | Deskripsi | Precondition | Akibat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | "Set 0 jika EDM Batal" | .EdmBatal=="True" \ | \ | pyWorkPage.EdmType==3 (baris 1273) | [~] mengalikan 32 kolom uang dengan `-1` |
| 2.2 | "flag pengurangan" | .EdmBatal=="True" (1441) | .EditInput = 1, .EDMStatus = "Delete" (1384) |  |  |
| 2.3 | "flag batal" | pyWorkPage.EdmType==3 (1583) / .EdmBatal=="True" (1636) | .EDMStatus = "Batal" (1506) |  |  |
| 5-7 | "Set COB", "Set property PremiumListSummary", "Insert to summary" | - | ringkasan ikut terbentuk |  |  |
| 9 | Obj-Save | - |  |  |  |

##### [~]  Deskripsi Pega berbohong terhadap kodenya

[terverifikasi] Deskripsi langkah berbunyi "Set 0 jika EDM Batal"  -  tetapi kodenya tidak menulis nol. Ia menulis <kolom> = <kolom> * -1 pada 32 kolom uang:

SUM_INSURED, CEDING_RETENTION, SUM_REASURED, SHARE_NUSANTARA_RE, SHARE_NUSANTARA_RE_GROSS,

SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE, SHARE_RETRO, RATE, FACTOR,

GROSS_PREMIUM, NET_PREMIUM, DEDUCTION, CLAIM_AMOUNT, RI_ADMIN_FEE, BROKERAGE_FEE,

beserta seluruh kelompok *_REFUND, *_RETRO, dan *_REFUND_RETRO

Baca kodenya, jangan namanya. [keputusan work owner] pembalikan tanda memang perilaku akuntansi yang dikehendaki.

#### ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float, desimal presisi arbitrer  -  berlaku penuh pada nilai negatif), ADR-U-0011 (status per baris), ADR-U-0001 (kontrak hilir).

#### Acceptance criteria

[ ] [~]  Penyimpangan sadar  -  jurnal balik. Baris Delete dan Batal menghasilkan nilai

negatif, bukan nol dan bukan penghapusan. (AC 16 spec; `[keputusan work owner]`)

[ ] Seluruh 32 kolom uang ikut dibalik tandanya; tidak ada komponen yang tertinggal positif.

Test memeriksa kolom demi kolom. (AC 17 spec)

[ ] Baris positif asli tetap ada berdampingan dengan baris negatif di tabel yang sama.

(AC 18 spec)

[ ] Jumlah baris positif dan negatif untuk peserta yang dibatalkan = nol. (AC 19 spec)

[ ] Cakupan minus benar: `Delete` menegatifkan hanya peserta terpilih; Batal menegatifkan

seluruh peserta. (AC 20 spec)

[ ] Nilai uang tidak melewati float di lapisan mana pun maupun di JSON API  -  termasuk

nilai negatif. *(AC 21 spec; ADR-U-0003)*

[ ] Nilai yang ditulis dan dibaca kembali identik; tidak ada pembulatan diam pada nilai negatif

maupun pada nilai berpecahan panjang. (AC 22 spec)

[ ] Ringkasan premium endorsement mencerminkan net (positif + negatif), bukan hanya salah satu

sisi.

[ ] Baris Old yang tidak ditandai Delete tidak ikut dibalik pada endorsement Perubahan

##### Hapus = flag + minus [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §16

[ ] [~]  Peserta yang dikeluarkan ditandai `Delete` dan nilainya menjadi pengurang penuh  -

barisnya tetap tersimpan. Test yang menemukan penghapusan fisik baris peserta gagal. (AC 66 spec; penyimpangan sadar 11)

[ ] [~]  EdmType `3` (Batal) menjadikan setiap peserta pengurang penuh dan menandainya

`Batal`, tanpa menghapus satu baris pun. (AC 67 spec; penyimpangan sadar 11)

[ ] EdmType 1 dan 3 memakai jalur simpan yang sama; yang berbeda hanya nilai dan flag.

(AC 68 spec)

[ ] Kolom uang menerima nilai negatif tanpa kehilangan presisi  -  jurnal balik memang menulis

minus. (ADR-U-0003; spec §16) Data.

#### Catatan  -  apa yang dilihat siapa

Baris negatif ini masuk ke tabel yang sama yang dibaca Claim Life. Aturan hilirnya: akuntansi melihat seluruh baris; klaim hanya peserta hidup. Penegakan penyaringan ada di konteks Claim Life (CL-02, spec Claim Life §16 AC 25-30) dan diikat sebagai kontrak di PL-08 serta tiket 11 konteks ini.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 07 - Unggah CSV endorsement  -  tanpa batas baris, mengganti bukan menumpuk

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 05 (baris New menuntut mesin EDMStatus sudah berjalan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai inputor Life, saya mengunggah CSV berisi peserta baru untuk endorsement Perubahan Data, tanpa dibatasi jumlah baris, dan bila berkasnya salah saya dapat mengunggah ulang tanpa menggandakan apa pun. (User story 31-36 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | Baris unggahan; hasil validasi per baris |
| internal/repository | Penyimpanan baris hasil unggahan; pembuangan baris New sebelumnya |
| internal/services | Parsing uang; validasi konsistensi; penandaan New; pemrosesan bertahap |
| internal/handlers | Endpoint unggah; endpoint tinjau hasil |
| frontend/ | Form unggah; tabel hasil validasi berlabel baris dan kolom |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| UploadCSVEDMLifePremium_Act | @BASECLASS / UPLOADCSVEDMLIFEPREMIUM_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/UploadCSVEDMLifePremium_Act.xml (119.366 byte) | impor berkas - rule base-class |
| SaveCSVEDMLife | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SAVECSVEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/SaveCSVEDMLife.xml (230.581 byte) | penyimpan, 5 langkah, nol remark |
| ViewCSVResult_LifeEDM | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWCSVRESULT_LIFEEDM / RULE-OBJ-HTML-SECTION | Endorsement Life/Section/ViewCSVResult_LifeEDM.xml | layar tinjau |

[terverifikasi] `UploadCSVEDMLifePremium_Act`  -  hanya tiga langkah pertama hidup:

| Step | Langkah | Status |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Page-Remove, Page-New "deklarasi pyWorkPage" | aktif |
| 3 | `Call pxUploadCSVResults` "import data life premium" | aktif |
| 4-6 | Page-New, Property-Set (+5.2, 5.4), Obj-Save | REMARK (645, 791, 2120, 2400, 2525) |

[terverifikasi] `SaveCSVEDMLife`  -  5 langkah:

| Step | Langkah | Precondition |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Property-Remove "Remove EdmStatus \"New\"" | `.EDMStatus=="New"` (547) |
| 3 | call ASM-FW-GISFW-Work-LIFE.Calculate1_Act | [~] lintas class - tidak direplikasi, lihat catatan |
| 4.1 | "Set property PremiumListDetail" | .PLAN = ...PremiumListDetail(1).PLAN (2466); .POLICY_HOLDER = ...PremiumListDetail(1).POLICY_HOLDER (2495) |
| 4.2 | Page-Set-Messages "Set message error" | local.errmsg=="" (2649) |
| 4.3 | "Set \"New\" untuk detail baru" | `pyWorkPage.EdmType==1` (2791) |
| 5 | Property-Set | .EditInput1 = 1 (2899) |

[~]  [keputusan work owner] Batas 50.000 baris dibuang. Gerbang Pega @SizeOfPropertyList(TempWorkPage.ListLifePremiumDetailUpload)>50000 (SetPremi_EDM baris 3373) tidak direplikasi.

#### ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float  -  parsing CSV adalah titik masuk uang), ADR-U-0010 (penyimpanan berkas tetap Google Storage untuk lampiran), ADR-U-0007 (jejak audit unggahan).

#### Acceptance criteria

[ ] [~]  Penyimpangan sadar  -  tanpa batas baris. Unggahan tidak ditolak karena jumlah baris.

Test memuat berkas di atas 50.000 baris dan berhasil. (AC 36 spec; `[keputusan work owner]`)

[ ] Unggahan sangat besar diproses bertahap (streaming/batch internal) tanpa memuat seluruh

berkas sekaligus, dan tanpa menolak.

[ ] Unggah ulang mengganti, bukan menumpuk  -  seluruh baris EDMStatus == "New" sebelumnya

dibuang lebih dulu. Dibuktikan dengan mengunggah dua kali lalu menghitung baris. (AC 35 spec)

[ ] Baris New hanya lahir pada `EdmType=1`; pada endorsement Batal, unggahan tidak

menambah peserta. (AC 13 spec)

[ ] Baris dengan `PLAN` atau `POLICY_HOLDER` berbeda dari baris pertama ditolak, dengan

pesan yang menyebut nomor baris dan nama kolom. (AC 37 spec)

[ ] Nilai uang di-parse dengan format pemisah yang dinyatakan eksplisit, langsung ke desimal

presisi arbitrer  -  tidak lewat float. Test memuat kasus pemisah ribuan. (AC 38 spec; ADR-U-0003)

[ ] Pengguna dapat meninjau hasil unggahan  -  baris lolos dan baris ditolak  -  sebelum menyimpan.

[ ] Baris Old dan baris bertanda Delete tidak tersentuh oleh unggah ulang.

#### Catatan  -  Calculate1_Act tidak direplikasi

[~]  [keputusan work owner] Meski SaveCSVEDMLife step 3 memanggil Calculate1_Act (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / CALCULATE1_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY, 302.597 byte) lintas class, dan berkasnya identik di kedua folder modul (diff ternormalisasi nol baris), di jalur endorsement ia TIDAK dijalankan. Ia milik PremiumList Life (new business) saja. Perhitungan endorsement dikerjakan `SetPremi_EDM` (tiket 06).

[~]  Pelajaran, seiring OQ-066: berkas identik ≠ dipakai. Sebagaimana <pyStepsBlockName> tidak boleh dipakai sendirian untuk menyimpulkan hidup/mati, kesamaan berkas antar folder tidak boleh dipakai sendirian untuk menyimpulkan "mesin bersama"  -  dan rujukan Call hanya menunjukkan kemungkinan pemanggilan.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 08 - Alur keputusan Confirm/Decline, kunci field permanen, dan jejak audit

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 01 (gerbang  -  Decline harus membebaskan polis untuk di-endorse ulang), 02 (case + kunci field ter-set saat pemetaan)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai atasan, saya menyetujui atau menolak endorsement sebelum tersimpan permanen; dan sebagai inputor, bila saya salah memilih polis saya menolaknya lalu memulai ulang  -  sementara field penentu terkunci agar endorsement tidak diam-diam berubah sasaran. (User story 27-30 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | Tahap endorsement; status akhir; rekam jejak audit |
| internal/repository | Penulisan jejak audit; penutupan case |
| internal/services | Mesin alur Confirm/Decline; penegakan kunci field di sisi server |
| internal/handlers | Endpoint keputusan; penolakan perubahan field terkunci |
| frontend/ | Tombol keputusan; field terkunci beserta pesan penjelas; riwayat transisi |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| InputEDMLife (Flow) | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ-FLOW | Endorsement Life/Flow/InputEDMLife.xml (68.374 byte) | alur |
| IsLifeAccepted | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / ISLIFEACCEPTED / RULE-OBJ-DECISIONTABLE | Endorsement Life/DecisionTable/IsLifeAccepted.xml (15.096 byte) | keluaran `Confirm` / `Decline` |
| InputEDMLife (Section) | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ-HTML-SECTION | Endorsement Life/Section/InputEDMLife.xml (1.255.106 byte) | kunci field |
| CancelCreateCaseEDML | DATA-PORTAL / CANCELCREATECASEEDML / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/CancelCreateCaseEDML.xml (20.134 byte) | [~] bukan mekanisme batal case |
| InboxEDMLife | ASSIGN-WORKLIST / INBOXEDMLIFE / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION | Endorsement Life/ReportDefinition/InboxEDMLife.xml | daftar tugas |

[terverifikasi] Flow memuat assignment Input EDM Detail dan Input EDM Summary, keputusan IsLifeAccepted, utility simpan, routing `WorkList`, status akhir `Resolved-Completed` dan `Resolved-Rejected`.

[~]  [terverifikasi] `IsLifeAccepted` versi Endorsement hanya mengeluarkan `Confirm` dan `Decline`  -  tanpa `Reject`, berbeda dari versi PremiumList Life (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ISLIFEACCEPTED) yang punya tiga keluaran. Endorsement tidak punya jalur "kembali ke input".

##### Kunci field  -  mekanismenya bukan rule When

[terverifikasi] Modul ini hanya punya dua rule When (@BASECLASS / ISPEGAPROD, @BASECLASS / RECORDEVENT), keduanya bukan soal editabilitas. Mekanismenya kondisi sebaris `<pyDisabledWhen>` di Section:

| Baris | Kondisi | Kendali atas |
| --- | --- | --- |
| 3166 | .EditInput==1 | `.PolicyNo` |
| 7537 | .EditInput==1 | `.EdmTypeBatal` |
| 15763 | .EditInput==1 | `.EdmBatal` |
| 8965, 10403 | .EditInput1=1 | kelompok field setelah CSV disimpan |

[terverifikasi] `.EditInput` adalah kunci satu arah  -  tiga penulis, semuanya ke `1`, tidak ada yang mengembalikan ke 0: MappingEDMLife (2956), SetPremi_EDM (1338), SaveCSVEDMLife (2899, .EditInput1).

#### ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit setiap transisi  -  inti tiket ini), ADR-U-0002 (RBAC  -  peran pemutus; penegakannya mengikuti pola Claim Life), ADR-U-0001.

#### Acceptance criteria

[ ] Confirm melanjutkan endorsement ke penyimpanan. (AC 28 spec)

[ ] Decline menutup case; case tertutup tidak dapat dilanjutkan maupun diputuskan ulang.

(AC 29 spec)

[ ] Tidak ada keluaran `Reject` di konteks ini  -  test yang menemukan jalur "kembali ke input"

gagal. (AC 30 spec)

[ ] Setelah Decline, polis yang sama dapat di-endorse ulang  -  gerbang "satu EDM terbuka per

polis" (tiket 01) tidak lagi menolak. (AC 31 spec)

[ ] Setiap transisi tahap menulis jejak audit: siapa, kapan, dari tahap apa ke tahap apa.

(AC 32 spec; ADR-U-0007)

[ ] [~]  Penyimpangan sadar  -  kunci field permanen + pesan. Nomor polis dan jenis

endorsement/batal terkunci permanen setelah case dibuat; percobaan mengubahnya ditolak di sisi server, bukan hanya di layar. (AC 33 spec; `[keputusan work owner + desain]`)

[ ] Layar menampilkan pesan penjelas mengapa field terkunci  -  bukan sekadar mematikannya

seperti Pega. (AC 34 spec)

[ ] Riwayat transisi terlihat pengguna, bukan hanya tersimpan.

#### Catatan  -  CancelCreateCaseEDML bukan mekanisme batal

[~]  [keputusan work owner] Tidak ada tombol batal terpisah. Membatalkan endorsement = `Decline`. [terverifikasi] CancelCreateCaseEDML (DATA-PORTAL / CANCELCREATECASEEDML) hanya satu langkah Property-Set  -  ia membersihkan halaman dialog, bukan menutup case. Jangan memigrasikannya sebagai pembatalan.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 09 - Simpan endorsement  -  batas transaksi campuran dan penjaga anti-dobel

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 04 (nomor endorsement), 06 (nilai baris, termasuk yang negatif)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai organisasi, saya ingin endorsement yang disetujui tersimpan lengkap  -  rekam polis, produksi, detail peserta, dan ringkasan premium  -  dan bila gagal di tengah, keadaannya terdeteksi dan dapat diulang tanpa menggandakan apa pun. (User story 43 di spec; §11 spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/models | Endorsement + baris detail versi baru (T_PREMIUM_LIST_DETAIL) beserta PARENT_ID; rekap mata uang |
| internal/repository | Pemanggilan keempat penulis; penjaga anti-dobel `(NOPOLIS, PRODKE)` |
| internal/services | Orkestrasi urutan; deteksi keadaan separuh; pengulangan aman |
| internal/handlers | Status "tersimpan" versus "tertunda" terbaca API |
| frontend/ | Penanda endorsement tersimpan / tertunda |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Commit sendiri? |
| --- | --- | --- | --- |
| InsertJsonPolisLife_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml (444.634 byte, 16 langkah) | orkestrator |
| InsertJsonPolisEDM | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTJSONPOLISEDM / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/InsertJsonPolisEDM.xml | ya - COMMIT; baris 107 |
| SaveLifeinProduction_SQL | ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml | ya - COMMIT; baris 164 |
| SaveMasterLPDet | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml | ya - COMMIT; baris 252 |
| InsertPLSummary | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/InsertPLSummary.xml | ya - COMMIT; baris 125 |

[terverifikasi] Rantai rujukan `<RequestType>` di `InsertJsonPolisLife_Act`: GetProdKeOldData_SQL (911)  ->  Generate_NoEndorsmentLife (1304)  ->  `InsertJsonPolisEDM` (2543)  ->  `SaveLifeinProduction_SQL` (2720)  ->  `SaveMasterLPDet` (5154, step 11.6)  ->  `InsertPLSummary` (6226, step 12.2)  ->  GetNopolisByIDPega (6444).

[terverifikasi] Dua langkah REMARK: step 13 "Cek sudah masuk atau blm datanya" (6399) dan step 15 SendEmailNotification (6752)  -  [~]  keduanya justru DIHIDUPKAN di sistem baru, lihat tiket 10.

[terverifikasi] Ditambah dua `Commit` aktif yang berjalan sebelum pengguna menekan simpan: CreateCaseEMDL step 4 dan MappingEDMLife step 14 (tiket 02).

[~]  [terverifikasi] `InsertJsonPolisEDM` adalah `INSERT` polos, bukan upsert: INSERT INTO POOLDATA.JSON_POLIS (IDPEGA, DATA_JSON, TGL_INPUT, NOPOLIS, NOENDORS, PRODKE, TGL_PROD, USERNAME) VALUES (...). Jalur new business tidak punya masalah ini karena memakai procedure upsert INSERTJSONPOLISLIFE berkunci IDPEGA (PL-05b).

#### ADR terkait

ADR-U-0015 (Go memegang batas transaksi; efek yang tidak boleh hilang ditangani eksplisit), ADR-U-0003 (uang non-float di kolom tabel relasional maupun JSON API), ADR-U-0011.

#### Acceptance criteria

[ ] Setiap penulis yang commit sendiri diperlakukan sebagai titik potong; data yang harus

atomik tidak dipisahkan olehnya. (AC 39 spec; ADR-U-0015)

[ ] Kegagalan di tengah meninggalkan keadaan yang terdeteksi dan dapat dipulihkan  -  bukan

senyap. (AC 40 spec)

[ ] [~]  Penyimpangan sadar  -  penjaga anti-dobel. Menjalankan penyalinan dua kali untuk

`(NOPOLIS, PRODKE)` yang sama tidak menggandakan versi  -  dibuktikan dengan memanggilnya dua kali lalu menghitung baris versi di `T_PREMIUM_LIST` untuk kombinasi itu. [~]  Bukan dengan menghitung baris JSON_POLIS: JSON tidak lagi ditulis (§16). (AC 41, 71 spec; `[keputusan work owner]`)

[ ] Urutan pemanggilan terdokumentasi di kode sebagai bagian kebenaran, bukan kebetulan; ada

test yang gagal bila urutannya diubah. (AC 42 spec)

[ ] Commit dini di pembuatan case dan pemetaan (tiket 02) dipertahankan  -  gerbang "satu EDM

terbuka per polis" membutuhkannya. [keputusan work owner]

[ ] Baris detail termasuk yang bernilai negatif tertulis utuh ke tabel peserta

(T_PREMIUM_LIST_DETAIL); rekap mata uang dihitung ulang dari peserta versi baru. [~]  Nama tabel lama (M_LIFE_PREMIUM_DETAIL / _SUMMARY) adalah sistem lama  -  target tulis sistem baru adalah tujuh tabel PremiumList Life (§16). (AC 18, 63 spec)

[ ] Nilai uang di kolom tabel maupun di kontrak API ditulis sebagai desimal presisi

arbitrer  -  tidak lewat `float`, tidak ada pembulatan diam. (ADR-U-0003)

[ ] PL_NUMBER_EDM tertulis pada rekam summary di samping PL_NUMBER, sebagai dua nilai

terpisah.

[ ] Kegagalan setelah salah satu commit meninggalkan bagian yang sudah ter-commit utuh, dan

##### Satu transaksi [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §11, §16

[ ] [~]  Satu endorsement ditulis dalam satu transaksi  -  penyalinan versi, kolom EDM pada header,

seluruh peserta beserta PARENT_ID, spreading & retro, dan rekap mata uang yang dihitung ulang; kegagalan di mana pun membatalkan seluruhnya. (AC 70 spec)

[ ] [~]  Tidak ada procedure JSON yang dipanggil. Test yang menemukan pemanggilan

InsertJsonPolisEDM atau padanan perakit payload gagal. (AC 54 spec; penyimpangan sadar 8)

[ ] [~]  Penjaga anti-dobel tetap berlaku, dengan alasan baru: menjalankan penyalinan dua kali

untuk maksud endorsement yang sama menghasilkan dua versi. Pemeriksaan (NOPOLIS, PRODKE) sebelum menulis menahannya. (AC 71 spec; spec §11)

[ ] Dua Commit dini (CreateCaseEMDL, MappingEDMLife) tetap di luar transaksi simpan  -

gerbang "satu endorsement terbuka per polis" membutuhkannya. (spec §11) pengulangan aman.

#### Catatan  -  kode mati yang tidak dimigrasikan

[terverifikasi] Commit eksplisit dan Connect-REST yang ter-remark di rantai simpan tidak direplikasi  -  Go memegang transaksi (ADR-U-0015).

[~]  OQ-066 berlaku. Berkas ini justru buktinya: dua langkah ber-// (13 dan 15) bukan kode mati yang dibuang, melainkan jalur yang sengaja dihidupkan kembali (tiket 10). Jangan menyimpulkan hidup/mati dari <pyStepsBlockName> saja.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 10 - Efek keluar Arasapas + alarm yang dihidupkan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 09 (efek keluar berjalan setelah penyimpanan selesai dan keadaannya diketahui)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai tim operasi, saya ingin endorsement yang tersimpan diteruskan ke Arasapas dengan alamat yang selalu dibaca runtime, dan saya ingin diberi tahu bila penyimpanan gagal  -  karena hari ini jalur endorsement berjalan tanpa alarm sama sekali. (User story 37-40 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/services | Orkestrasi efek keluar; gerbang lingkungan; deteksi keadaan separuh |
| internal/repository | Resolusi alamat dari M_LINK_SERVICE; pembacaan balik untuk deteksi |
| internal/clients | Klien Arasapas + pengirim email di balik interface |
| internal/handlers | Status efek keluar terbaca API |
| frontend/ | Penanda "terkirim" / "tertunda" pada endorsement |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| serviceInsertArasapasLife_act | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SERVICEINSERTARASAPASLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/serviceInsertArasapasLife_act.xml | efek bisnis - [~] rule berbeda dari yang ber-class ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE |
| GetLinkService | ASM-FW-GISFW-INT-M_LINK_SERVICE / GETLINKSERVICE / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/GetLinkService.xml | resolusi alamat runtime |
| InsertJsonPolisLife_Act | ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml | pemicu - step 13, 15, 16 |
| IsPEGAPROD | @BASECLASS / ISPEGAPROD / RULE-OBJ-WHEN | Endorsement Life/When/IsPEGAPROD.xml | flag lingkungan |

[terverifikasi] Rantai di InsertJsonPolisLife_Act:

| Step | Isi | Penanda korpus | Nasib di sistem baru |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | RDB-List "Cek sudah masuk atau blm datanya" | REMARK (6399) | [~] DIHIDUPKAN |
| 15 | call @baseclass.SendEmailNotification | REMARK (6752) | [~] DIHIDUPKAN |
| 16 | call serviceInsertArasapasLife_act | aktif, dijaga IsPEGAPROD (7230) | dipertahankan |

[~]  [terverifikasi] Endorsement hari ini berjalan tanpa alarm  -  deteksi keadaan separuh dan email kegagalan keduanya mati, sementara jalur new business memilikinya (PL-06).

#### ADR terkait

ADR-U-0013 (alamat di-resolve runtime dari M_LINK_SERVICE; dilarang sebagai literal, konstanta, maupun env var  -  menggantikan ADR-U-0004), ADR-U-0005 (IsPEGAPROD  ->  flag lingkungan), ADR-U-0008 (efek keluar asinkron dengan antre ulang), ADR-U-0007 (jejak audit).

#### Acceptance criteria

[ ] Di lingkungan non-production, efek keluar tidak berjalan; penyimpanan endorsement

tetap berjalan penuh. (AC 43 spec; ADR-U-0005)

[ ] Gerbang lingkungan adalah satu flag yang dibaca di satu tempat, bukan pemeriksaan

tersebar.

[ ] Alamat Arasapas di-resolve runtime dari M_LINK_SERVICE pada setiap panggilan. Test yang

memindai kode untuk URL sebagai literal, konstanta, atau pembacaan env var gagal bila menemukannya. (AC 44 spec; ADR-U-0013)

[ ] [~]  Penyimpangan sadar  -  alarm dihidupkan. Deteksi keadaan separuh dan email kegagalan

berjalan di jalur endorsement, dengan perilaku sama seperti jalur new business. (AC 45 spec; `[keputusan work owner]`)

[ ] Email terkirim hanya bila pembacaan balik menunjukkan penyimpanan gagal  -  ia alarm,

bukan notifikasi bisnis. Penyimpanan yang berhasil tidak mengirim email.

[ ] Kegagalan efek keluar tidak membatalkan endorsement yang sudah tersimpan; ia tercatat,

terlihat, dan dapat diulang. *(AC 46 spec; ADR-U-0008)*

[ ] Arasapas kiriman keluar dan pengirim email berada di balik interface dan di-fake di

test; yang diperiksa adalah efeknya (panggilan terjadi/tidak, email terpicu/tidak).

[ ] [~]  Pembacaan pembayaran Arasapas (tiket 01) tidak ikut di-fake  -  ia gerbang bisnis,

diuji terhadap skema uji nyata. Keduanya tidak boleh tercampur di satu klien.

#### Blocker

Tidak ada.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 11 - Kontrak hilir ke Claim Life  -  satu tabel, dua sudut pandang

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID  -  PREFACTOR), 09 (baris  -  termasuk yang negatif  -  harus sudah tertulis)

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai Finance, saya ingin seluruh baris endorsement terlihat di laporan saya agar nettonya benar; dan sebagai admin klaim Life, saya ingin peserta yang sudah dibatalkan atau dihapus tidak muncul saat saya mencari peserta untuk klaim  -  sehingga saya tidak pernah memproses klaim atas peserta yang tidak lagi ditanggung. (User story 41-43 di spec)

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| internal/repository | Penulisan baris ke tabel bersama; kueri kontrak bergaya baca-klaim |
| internal/services | Kontrak yang dipanggil konteks Claim Life |
| internal/handlers | Endpoint pencarian rekam premium endorsement |
| - | Penandaan kontrak lintas konteks di tempat bentuk rekam didefinisikan |

#### Rule Pega sumber

| Rule | Class / Nama / Tipe | Path | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| SaveMasterLPDet | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL | Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml | penulis bersama - satu rule identik |
| InsertPLSummary | ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL | kedua modul | penulis summary |
| GetPesertaClaim_sql1 | ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE / RNM!GETPESERTACLAIM_SQL1 / RULE-CONNECT-SQL | Claim Life/RDBList/GetPesertaClaim_sql1.xml | konsumen |
| LoadDataPesertaSpesifik_Act | ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE / LOADDATAPESERTASPESIFIK_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY | Claim Life/Activity/LoadDataPesertaSpesifik_Act.xml (67.369 byte) | pemanggil konsumen (baris 545) |

##### Kolom penanda  -  terbaca dari korpus [terverifikasi]

Daftar kolom INSERT + klausa VALUES di SaveMasterLPDet:

| Kolom | Diisi dari | Nilai | Penanda hidup/mati? |
| --- | --- | --- | --- |
| `EDMSTATUS` | TempValue.EDMStatus | Old / New / Delete / Batal | [ya] ya |
| STATUS | CARI48 | 0 untuk QR/QP, 1 untuk TP/TR | [tidak] penanda jenis transaksi |
| STATUSOLD | CARI47 | 1/0 | [tidak] |

[~]  [terverifikasi] Jalur new business tidak mengisi `EDMSTATUS` sama sekali  -  sensus PremiumList Life/Activity/InsertLifePremiumDetail_act.xml (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT): nol kemunculan. Baris NB masuk dengan EDMSTATUS kosong/NULL.

Peserta hidup = EDMSTATUS kosong/NULL, Old, atau New. Mati = Delete atau Batal.

#### ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks  -  perubahan bentuk rekam = perubahan kontrak), ADR-U-0011 (bentuk PremiumListSummary / PremiumListDetail yang dipakai mesin status klaim), ADR-U-0003.

#### Acceptance criteria

[ ] Baris endorsement  -  termasuk yang bernilai negatif  -  tertulis ke M_LIFE_PREMIUM_DETAIL

dan M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, tabel yang sama dengan jalur new business. (AC 18 spec)

[ ] Peserta ber-EDMSTATUS `Batal` atau `Delete` tidak muncul pada jalur baca klaim.

(AC 48 spec; `[keputusan work owner]`)

[ ] Peserta new business (EDMSTATUS kosong/NULL) tetap muncul. [~]  Penyaring naif

EDMSTATUS NOT IN ('Delete','Batal') membuang seluruh peserta NB di Oracle  -  test wajib memuat kasus ini dan harus gagal bila penyaringnya naif. (AC 48a spec)

[ ] STATUS dan STATUSOLD tidak dipakai sebagai penanda hidup/mati. (AC 48b spec)

[ ] Jalur baca akuntansi/ringkasan premium TIDAK menyaring  -  ia melihat seluruh baris,

positif maupun negatif. Satu tabel, dua sudut pandang, dan itu disengaja. (AC 49 spec)

[ ] Rekam premium hasil endorsement dapat ditemukan lewat `PL_NUMBER_EDM` maupun

`PL_NUMBER`. (AC 50 spec)

[ ] Nilai uang yang ditulis hulu dibaca hilir identik, termasuk nilai negatif  -  tidak ada

pembulatan di perbatasan. (ADR-U-0003)

[ ] Bentuk kedua rekam ditandai di kode sebagai kontrak lintas konteks; mengubahnya memaksa

pembaruan sadar di sisi Claim Life. (AC 51 spec; ADR-U-0001)

[ ] Ada test kontrak yang menembus dari simpan endorsement sampai pencarian bergaya Claim Life

##### Hilir membaca tabel [~]  BARU 2026-09-16  -  spec §16

[ ] [~]  Claim Life membaca peserta dari tabel relasional, bukan dari CLOB JSON. *(AC 54 spec;

penyimpangan sadar 8)*

[ ] [~]  Baris ber-EDMSTATUS `Delete` dan `Batal` tidak pernah muncul sebagai kandidat

peserta klaim  -  keduanya tetap tersimpan, tetapi tersaring di jalur baca klaim. (AC 66, 67 spec; kontrak §14)

[ ] [~]  Baris bernilai negatif hasil jurnal balik tidak pernah sampai ke layar klaim maupun

ke perhitungan klaim, sementara jalur akuntansi tetap melihat seluruh baris. (kontrak §14)  -  satu seam, API HTTP, terhadap skema uji Oracle nyata.

#### Catatan  -  penegakan penyaring ada di konteks Claim Life

[~]  [terverifikasi] GetPesertaClaim_sql1 hari ini tidak memuat penyaring status apa pun; sensus modul Claim Life/ menemukan nol kemunculan EDMSTATUS. Apakah Pega menyaring di lapisan lain tidak terbukti dari korpus  -  jangan menebak mekanismenya.

Penegakannya milik konteks Claim Life: spec Claim Life §16 + AC 25-30, dan tiket CL-02. Tiket ini mengikatnya sebagai syarat kontrak yang dibuktikan lewat test kontrak lintas konteks. Diikat juga di PL-08.

#### Blocker

Tidak ada pemblokir. [~]  Satu catatan yang tidak memblokir: tipe dan nullability EDMSTATUS belum terbaca (NULL atau string kosong)  -  OQ-001 (sisa), pemilik DBA. Sampai dipastikan, implementasi menangani keduanya (IS NULL atau = '').

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

cd frontend && npm test

make check

## Endorsement Life - 12 - Migrasi skema  -  tabel premium Life dan kolom penanda EDMSTATUS [WONTFIX]

Status: wontfix  -  digantikan tiket 00 + PremiumList Life tiket 00

Blocked by:  -

[!]  JANGAN KERJAKAN TIKET INI. [keputusan work owner] Premisnya  -  merancang skema target sebagai salinan tabel premium existing, menunggu DDL fisik  -  dibatalkan 2026-09-16.  Ke mana isinya pindah:  | Yang dulu di sini | Sekarang | | --- | --- | | DDL tabel premium target | PremiumList Life tiket `00`  -  tujuh tabel dirancang sendiri | | Kolom penanda EDMSTATUS + kolom EDM lain | tiket `00` konteks ini  -  ALTER kolom nullable | | Pemindahan data endorsement lama | PremiumList Life tiket `00`  -  endorsement adalah versi polis, jadi ia pindah bersama polisnya (AC 55, 56 spec) | | JSON_POLIS / CLOB | dibuang  -  tidak dibawa sama sekali (AC 54 spec) |  [~]  OQ-001 ditutup  -  ia yang dulu menahan tiket ini. Termasuk pertanyaan "apakah kolom uang menerima nilai negatif": terjawab oleh rancangan sendiri  -  kolom uang desimal bertanda, dan jurnal balik memang menulis minus.  Berkas dipertahankan sebagai jejak keputusan, bukan sebagai pekerjaan.

<details> <summary>Isi asli (sudah tidak berlaku)</summary>

#### Hasil & nilai pengguna

Sebagai tim migrasi, saya ingin skema Oracle sistem baru menyimpan setiap nilai endorsement dengan presisi yang sama persis  -  termasuk nilai negatif hasil jurnal balik  -  dan menyimpan penanda status peserta dengan bentuk yang sama, sehingga rekonsiliasi tidak menemukan selisih dan penyaringan peserta hidup berperilaku identik sebelum dan sesudah pindah.

#### Area codebase

| Lapisan | Isi |
| --- | --- |
| migrations/ | DDL tabel target + index |
| internal/repository | Pemetaan tipe kolom ↔ desimal presisi arbitrer; bentuk penyaring EDMSTATUS |
| - | Skrip rekonsiliasi |

#### Rule Pega sumber

| Tabel | Penulis yang terbukti | Bukti |
| --- | --- | --- |
| POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL | SaveMasterLPDet (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL), PK M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ.nextval - satu rule, dua jalur | Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml |
| POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY | POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY lewat InsertPLSummary (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY) | kedua modul |
| POOLDATA.JSON_POLIS | InsertJsonPolisEDM (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTJSONPOLISEDM) - `INSERT` polos; jalur NB memakai procedure upsert INSERTJSONPOLISLIFE | Endorsement Life/RDBList/InsertJsonPolisEDM.xml |
| POOLDATA.JSON_OFFER_LIFE | POOLDATA.INSERTJSONOFFERLIFE lewat SaveOfferJsonLife_SQL | PremiumList Life/RDBList/SaveOfferJsonLife_SQL.xml |
| POOLDATA.LIFEINPRODUCTION | SaveLifeinProduction_SQL (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL) | Endorsement Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml |
| ARASAPAS.DETAIL_INVOICE | dibaca saja, lintas skema | Endorsement Life/RDBList/SearcStatusBayarArasaps_SQL.xml |

[terverifikasi] Kolom `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL` terbaca lengkap dari daftar INSERT SaveMasterLPDet  -  termasuk PL_NUMBER, PL_NUMBER_EDM, CERTIFICATE_NO, NAME_OF_INSURED, CURRENCY, RATE, PRORATETYPE, SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE, seluruh kelompok uang gross / *_REFUND / *_RETRO / *_REFUND_RETRO, `IDPEGA`, `EDMSTATUS`, `STATUSOLD`, `STATUS`, EM_PERCENT, RISK.

[data DBA] Kolom M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY (37 kolom), JSON_POLIS, dan JSON_OFFER_LIFE sudah diketahui dari body procedure yang diserahkan 2026-09-15.

#### ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float; DDL NUMBER tanpa presisi  ->  desimal presisi arbitrer di aplikasi), ADR-U-0009 (migrasi penuh; koeksistensi ditolak), ADR-U-0011, ADR-U-0010 (lampiran tetap di Google Storage  -  bukan bagian migrasi tabel ini).

#### Acceptance criteria

(belum dapat difinalkan  -  menunggu OQ-001; disusun agar siap dijalankan begitu DDL turun)

[ ] DDL tabel target menyalin tipe, presisi, PK, index, dan nullability dari tabel sumber apa

adanya; tidak ada kolom uang yang menjadi FLOAT/BINARY_DOUBLE. (ADR-U-0003)

[ ] [~]  Kolom uang menerima nilai NEGATIF tanpa kehilangan presisi  -  jurnal balik endorsement

menulis 32 kolom bertanda minus. Rekonsiliasi membandingkan nilai lama dan baru secara tepat, bukan dengan toleransi.

[ ] [~]  Tipe dan nullability `EDMSTATUS` ditetapkan  -  dan bentuk penyaring "peserta hidup"

disesuaikan: IS NULL atau = '' untuk baris new business. Test penyaring dijalankan ulang terhadap skema hasil migrasi.

[ ] Kolom CLOB (DATA_JSON, JSONDATA) pindah utuh, termasuk isi yang panjang.

[ ] Sequence (M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ, M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY_SEQ, JSON_OFFER_SEQ)

dipindahkan dengan nilai berjalan yang benar, sehingga nomor pasca-migrasi tidak pernah bertabrakan dengan nomor lama.

[ ] Index yang menopang kueri hilir ada sejak hari pertama  -  khususnya

M_LIFE_PREMIUM_DETAIL(PL_NUMBER) yang dipakai Claim Life, dan kolom EDMSTATUS bila penyaringan menuntutnya.

[ ] PRODKE pindah utuh, dan penomoran endorsement pasca-migrasi melanjutkan urutan yang benar.

[ ] Migrasi dapat dijalankan ulang dengan aman dan punya jalur mundur yang diuji.

[ ] Skema uji yang dipakai seluruh tiket lain dibangun dari DDL yang sama  -  bukan dari tiruan

yang ditulis terpisah.

#### Blocker

`needs-info`  -  OQ-001 (sisa) terbuka. Pemilik: DBA.

Yang sudah ada: nama kolom keempat tabel  -  M_LIFE_PREMIUM_DETAIL terbaca lengkap dari korpus; M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, JSON_POLIS, JSON_OFFER_LIFE dari body procedure [data DBA].

Yang belum ada:

DDL fisik  -  tipe, presisi, PK, index, nullability. [~]  Seluruh parameter

PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY bertipe VARCHAR2 termasuk kolom uang, sehingga tipe kolom sebenarnya belum diketahui.

Tipe dan nullability `EDMSTATUS`  -  apakah baris new business menyimpan NULL atau string

kosong ''. Salah pilih akan membuang seluruh peserta new business dari layar klaim.

JANGAN paksa `ready`. Pola sama dengan CL-13 (Claim Life) dan PL-09 (PremiumList Life).

Tidak memblokir tiket lain  -  kolomnya sudah cukup untuk seluruh tiket 01-11.

#### Perintah verifikasi

go test ./internal/...

</details>